# AutoForm 多 Agent 系统开发总览

# 0. 开发步骤与 P 级清单

本节为执行入口。P0 必须先完成，P1 紧随其后，P2 进入扩展阶段，P3 只做预留或后续增强。

| P级 | 顺序 | 开发步骤 | 开发清单 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1 | 冻结一阶段边界 | 明确只做仿真准备、状态治理、证据链、UI 工作台和低风险回放 | 所有后续文档按该边界拆任务 |
| P0 | 2 | 建立仓库骨架 | 创建 schemas、fixtures、policy、evals、docs、handoff、frontend、backend | 目录能映射到中心 Agent、上下文、RAG、脚本和 UI |
| P1 | 3 | 统一共享对象 | 定义 TaskCard、ContextView、EvidenceBundle、ContextPatch、StageSummary、RunEvent | 各 Agent 文档使用同一对象名 |
| P1 | 4 | 接入 UI 工作台 | 用户输入、状态总结、Agent 图谱、命令输出、API Key、token 面板进入一阶段 | 界面能回放低风险准备样例 |
| P2 | 5 | 预留后续能力 | 求解、后处理、诊断、正式报告只保留 schema 和接口 | 不影响 P0 和 P1 闭环 |

| 文档用途 | 确定系统一阶段架构、Agent 名录、共享能力边界和后续文档索引。 |
| --- | --- |
| 本轮处理 | 删除论文式包装，保留技术判断、任务拆分、验收口径、资料依据和原文表格资产。 |
| 备份位置 | tmp/original_docx_backup/20260531_225735/01_项目总览与系统架构.docx |

# 1. 核心判断

• 一阶段目标为可管理的仿真准备系统，重点覆盖任务卡、规范状态、上下文视图、证据引用、候选补丁和阶段摘要。

• 中心 Agent 负责入口、任务图、状态治理和质量门控，专业 Agent 负责材料、几何、工艺、RAG 和脚本等候选产物。

• AutoForm 工具调用先采用白名单和模拟返回，求解、后处理、优化和报告生成保留 schema 与接口位置。

• 共享能力按角色、任务、权限、风险和证据状态开放，正式工程状态通过中心治理链路合并。

# 2. 优先交付物

• ARCHITECTURE.md，写清中心调度、专业 Agent、Context Store、RAG Store、Skill Library 和 MCP 工具层关系。

• schemas 目录，沉淀 TaskCard、CanonicalState、ContextPatch、EvidenceRef、StageSummary 和 AuditEvent。

• policy 目录，沉淀权限矩阵、工具白名单、字段锁和人工确认规则。

• fixtures 与 evals 目录，固定低风险仿真准备样例、期望输出和失败样例。

# 3. 验收口径

• 给定零件、材料、板厚和项目引用后，系统能生成任务卡、Agent 路由和 C0 视图。

• 每个专业 Agent 的读取、写入和展开范围可从配置追溯。

• 所有材料、工艺和工具建议均带 EvidenceRef 或人工确认状态。

• 一阶段结束时能生成 StageSummary，并能回放关键补丁和审批记录。

# 4. 资料依据

本节只保留支撑开发判断的资料来源。论文写作格式标准已移出正文，后续正式论文再按学校或标准要求恢复。

| 编号 | 来源 |
| --- | --- |
| S01 | Model Context Protocol Specification：https://modelcontextprotocol.io/specification/2024-11-05/index |
| S02 | MCP Basic Concepts：https://modelcontextprotocol.io/specification/2024-11-05/basic |
| S03 | AutoForm Forming：https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/ |
| S04 | AutoForm FormingSolver：https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/autoform-formingsolver/ |
| S05 | Skill Discovery for Software Scripting Automation via Offline Simulations with LLMs：https://arxiv.org/abs/2504.20406 |
| S06 | CodeAct：https://arxiv.org/abs/2402.01030 |
| S07 | Program-Aided Language Models：https://arxiv.org/abs/2211.10435 |
| S08 | ReAct：https://arxiv.org/abs/2210.03629 |
| S09 | Reflexion：https://arxiv.org/abs/2303.11366 |
| S10 | MooseAgent：https://arxiv.org/abs/2504.08621 |
| S11 | OpenAI AGENTS.md Guide：https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md |
| S12 | OpenAI Codex Exec Plans：https://developers.openai.com/cookbook/articles/codex_exec_plans |

# 5. 原文表格与任务清单

以下表格来自原文件，作为开发对象、字段、权限、流程、风险和验收资产继续保留。

表 1：阶段边界 本文档用于确定项目总体架构和第一阶段开发边界。阶段一聚焦中心调度、需求

阶段边界 / 本文档用于确定项目总体架构和第一阶段开发边界。阶段一聚焦中心调度、需求规划、几何数据、材料、工艺设置、共享上下文、RAG 与技能库框架。求解执行 Agent、后处理 Agent、诊断方法优化 Agent、报告 Agent 暂缓实现，仅保留接口、状态字段和后续扩展位置。

表 2：依据类型；代表资料；对本项目的启发

| 依据类型 | 代表资料 | 对本项目的启发 |
| --- | --- | --- |
| 工具协议 | Model Context Protocol 规范 | 将 AutoForm 操作、资料检索、脚本执行和上下文读写封装为受控工具。 |
| 工业软件 | AutoForm Forming、FormingSolver、Explorer、Sigma、Compensator 官方资料 | 按工程模块划分工具组，避免把 AutoForm 能力封装为单一大工具。 |
| 脚本自动化 | Skill Discovery、CodeAct、PAL、ReAct、Reflexion | 优先建设已验证技能库，运行时只做检索、组合和局部适配。 |
| 仿真 Agent | MooseAgent、AutoFEA、FeaGPT 等研究 | 借鉴自然语言任务分解、仿真输入生成、错误反馈和验证循环。 |
| 工程协作 | OpenAI Codex AGENTS.md 与执行计划资料 | 用项目文档承载长期规则，用小任务和验收命令控制开发过程。 |

表 3：层级；组成；职责

| 层级 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 用户与工程目标层 | 工程师、项目任务、零件信息、仿真目标 | 提出成形性检查、材料与工艺准备、参数方案比较等任务。 |
| 中心调度层 | 中心 Agent、任务图、阶段状态 | 拆解任务、选择子 Agent、请求上下文视图、审核候选补丁。 |
| 专业 Agent 层 | 需求规划、几何数据、材料、工艺设置等 Agent | 围绕限定任务完成专业判断，输出结构化结果。 |
| 上下文治理层 | Context Store、Context View Builder、ContextPatch、权限策略 | 管理工程状态、证据引用、版本变更和 Agent 可见信息。 |
| 知识与技能层 | RAG Store、RuleCard、MaterialCard、CaseCard、SkillCard | 提供材料、规则、案例、脚本和文献依据。 |
| 工具执行层 | AutoForm MCP、文件工具、脚本工具、材料库工具 | 执行受控动作，返回日志、状态和证据引用。 |

表 4：架构原则 中心 Agent 承担任务组织与治理职责，专业 Agent 承担领域判

架构原则 / 中心 Agent 承担任务组织与治理职责，专业 Agent 承担领域判断职责，MCP 工具承担受控执行职责，Context Store 承担工程记忆职责。任何关键工艺字段进入正式状态前，均应经过 ContextPatch、规则校验和审批记录。

表 5：Agent；阶段状态；第一阶段职责；输出物

| Agent | 阶段状态 | 第一阶段职责 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心 Agent | 立即实现 | 解析用户目标，生成任务图，分发任务，审核 ContextPatch，维护阶段状态。 | Task DAG、审批记录、阶段推进日志。 |
| 需求与工艺规划 Agent | 立即实现 | 将用户需求转化为仿真准备任务书，列出缺失信息和工艺路线建议。 | 任务书、缺失信息清单、流程建议。 |
| 几何与数据 Agent | 立即实现 | 整理 CAD、板厚、单位、坐标系、成形方向、关键区域等信息。 | 几何数据卡、检查清单、工件引用。 |
| 材料 Agent | 立即实现 | 检索材料候选，检查材料卡所需字段，标记来源、可信度和缺失参数。 | MaterialCard、候选材料补丁、缺失项。 |
| 工艺设置 Agent | 立即实现 | 围绕工序、坯料、压边力、拉延筋、润滑和模面信息提出初始方案。 | 工艺候选 ContextPatch、参数依据。 |
| RAG 检索 Agent | 立即实现 | 根据任务类型检索文献、材料、规则、案例和技能卡片。 | 带来源的证据候选、检索摘要。 |
| 柔性脚本与技能 Agent | 框架实现 | 维护 SkillCard schema 和技能库入口，第一阶段以登记和检索为主。 | SkillCard、工具链草案、验证要求。 |

表 6：Agent；阶段状态；后续职责；第一阶段预留内容

| Agent | 阶段状态 | 后续职责 | 第一阶段预留内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 求解执行 Agent | 暂缓实现 | 后续负责提交 AutoForm 求解、监控许可证和队列、解析日志。第一阶段仅保留接口。 | 预留 run_id、solver_status、log_ref 字段。 |
| 后处理 Agent | 暂缓实现 | 后续负责抽取减薄、FLD、起皱、回弹和云图表格。第一阶段仅保留证据结构。 | 预留 ResultCard、EvidenceCard 字段。 |
| 诊断方法优化 Agent | 暂缓实现 | 后续负责结合结果、规则和案例提出工艺调整与优化计划。第一阶段仅定义输入契约。 | 预留 diagnosis.hypotheses、validation_plan。 |
| 报告 Agent | 暂缓实现 | 后续负责生成仿真报告、对比报告和结论说明。第一阶段仅保留报告模板入口。 | 预留 report.draft、report.evidence_refs。 |

表 7：步骤；输入；处理；输出

| 步骤 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户目标、零件基本信息 | 中心 Agent 识别任务类型并建立任务卡。 | TaskCard、阶段状态。 |
| 2 | TaskCard、项目约束 | 需求与工艺规划 Agent 生成仿真准备任务书。 | 任务书、缺失信息清单。 |
| 3 | CAD 引用、板厚、坐标系 | 几何与数据 Agent 进行格式和基础信息检查。 | PartCard、GeometryCheck。 |
| 4 | 材料牌号、板厚、材料来源 | 材料 Agent 检索并形成材料卡候选。 | MaterialCard、材料 ContextPatch。 |
| 5 | 零件、材料、工艺目标 | 工艺设置 Agent 形成初始工艺设置建议。 | ProcessCard、工艺候选补丁。 |
| 6 | 所有候选补丁与证据 | 中心 Agent 与 Validator 检查来源、权限、单位和完整性。 | 规范工程状态、阶段摘要。 |

表 8：模块；第一阶段内容；后续扩展

| 模块 | 第一阶段内容 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| Context Store | 保存任务卡、规范工程状态、阶段摘要、候选补丁和审计记录。 | 接入求解日志、结果云图、版本回滚和企业审批流。 |
| Context View Builder | 按 Agent 角色抽取材料、几何、工艺和证据摘要。 | 接入按需展开、风险检索和相似案例补全。 |
| RAG Store | 先建文献、材料、规则、技能四类基础库。 | 扩展企业案例、AutoForm 工程、试模记录和供应商资料。 |
| Skill Library | 定义 SkillCard schema，登记脚本模板和 MCP 工具链草案。 | 加入离线试错、验证状态、失败模式和执行统计。 |
| Permission Policy | 实现 P0 至 P5 的字段级读写执行规则。 | 与企业权限、项目密级、工具授权和人工审批联动。 |

表 9：范围；纳入第一阶段；暂缓到后续阶段

| 范围 | 纳入第一阶段 | 暂缓到后续阶段 |
| --- | --- | --- |
| 任务组织 | 中心 Agent、任务卡、任务 DAG、阶段状态。 | 跨项目自动调度与多用户协同。 |
| 数据准备 | 几何数据卡、材料卡、工艺候选卡。 | 直接修改正式 AutoForm 工程文件。 |
| 知识检索 | 文献、材料、规则、SkillCard 的基础检索。 | 多模态云图检索和企业级案例相似度。 |
| 脚本能力 | 技能登记、工具链草案、验证规则设计。 | 自动执行求解脚本和闭环优化脚本。 |
| 求解与结果 | 保留字段与接口说明。 | 求解提交、后处理、诊断优化和报告自动生成。 |

表 10：编号；文档名称；主要内容

| 编号 | 文档名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 02 | Agent 职责与任务流说明 | 详细定义中心 Agent 与各专业 Agent 的输入、输出、权限、失败模式和任务流。 |
| 03 | 共享上下文结构体与权限策略 | 定义 C0 至 C6、P0 至 P5、ContextPatch、StageSummary 和字段级权限。 |
| 04 | RAG 数据层与索引方案 | 定义数据源、DocumentCard、MaterialCard、RuleCard、CaseCard、SkillCard 与索引方式。 |
| 05 | AutoForm MCP 工具白名单 | 定义 project、geometry、material、process、solver、result、sigma 等工具组接口。 |
| 06 | 柔性脚本与 Skill Library | 定义技能发现、离线试错、验证器、SkillCard 和脚本沉淀规则。 |
| 07 | MVP 开发任务拆分 | 将代码开发拆成可验收任务，配套测试、状态回写和 Git 工作流。 |

表 11：对象；统一规则；开发落点

| 对象 | 统一规则 | 开发落点 |
| --- | --- | --- |
| 柔性脚本 | 所有 Agent 均可通过 L3 Planner、Policy Engine 和 Tool Controller 调用已登记柔性脚本。柔性脚本的服务目标，是减少重复检索、重复解析、重复写脚本和重复校验。 | 脚本结果写成 ScriptRunRecord、EvidenceRef 或 ContextPatchDraft；关键材料、工艺、求解和结论字段仍由中心 Agent、Validator 或人工节点合并。 |
| 上下文结构体 | 上下文结构体服务共享上下文和提升协作效率。长文本、日志、PDF 正文和完整资料留在 C3 至 C5，C0 只放当前角色所需摘要、字段和展开入口。 | 每个 Agent 配置 read_scope、write_scope、expand_scope、token_budget 和 redaction_rule；视图构造结果记录 view_hash 与 redaction_report。 |
| 工艺数据库 | 工艺数据库作为全体 Agent 可调用的工程证据层，覆盖材料、零件、工序、参数、缺陷、案例、脚本、结果和评审意见。 | 所有查询经过 QueryRouter、ACL、来源等级、版本和审批状态过滤；输出保持候选证据、候选参数或候选规则身份。 |
| Agent 边界 | 各 Agent 通过卡片和补丁协作，避免直接改写彼此内部状态。共享对象包括 TaskCard、ContextView、EvidenceBundle、SkillCard、ProcessCard 和 StageSummary。 | 跨 Agent 依赖以字段路径、证据引用、风险等级和审批点表达；并行开发以契约测试和样例回放收束。 |
| 中心治理 | 中心 Agent 负责任务图、权限、补丁合并、工具申请、质量门控和阶段复盘，专业 Agent 负责候选产物和证据说明。 | P4 用于关键状态合并，P5 用于受控工具执行和系统治理；专业 Agent 默认围绕 P1 至 P3 运行。 |

表 12：Agent；主要读取；主要写入；柔性脚本调用；工艺数据库调用

| Agent | 主要读取 | 主要写入 | 柔性脚本调用 | 工艺数据库调用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心 Agent | C1、C2、C3、C5、C6 | 合并关键字段、写 StageSummary 和 DecisionRecord | 可调用治理、压缩、校验和编排脚本 | 可查询授权范围内全部子库 |
| 需求与工艺判定 Agent | C0、C1、C2 摘要、C5 | 写 DemandTriageCard、MissingInfoChecklist 和 PatchDraft | 可调用需求解析、分诊和路由脚本 | 可查询材料、工艺、缺陷、案例和技能子库 |
| 几何与数据 Agent | C0、C2 几何切片、C4 文件引用、C5 | 写 GeometryCheck、DataRequirementCard 和低风险检查项 | 可调用 CAD 元数据、单位检查和文件索引脚本 | 可查询标准、材料基础、几何案例和文件规则 |
| 材料 Agent | C0、C2 材料切片、C4 材料工件、C5 | 写 MaterialSuggestion、ValidationReport 和 ContextPatchDraft | 可调用材料字段清洗、曲线检查和来源核验脚本 | 可查询材料库、标准、AutoForm 材料资料和企业材料卡 |
| 工艺规划 Agent | C0、C2 零件材料摘要、C5 规则案例 | 写 ProcessCandidate、SimulationPlanDraft 和验证计划 | 可调用工艺参数表、规则匹配和候选方案生成脚本 | 可查询规则库、案例库、缺陷库、工具库和脚本库 |
| RAG 检索 Agent | C0 查询意图、C5 授权资料 | 写 EvidenceBundle、retrieval_run 和失败样例 | 可调用解析、分块、索引和重排脚本 | 作为数据库服务入口执行受控检索 |
| 柔性脚本与技能 Agent | C0、C5 SkillCard、C6 脚本审计 | 写 SkillCard、ValidationReport 和失败模式 | 负责登记、验证、淘汰和组合脚本 | 可查询 ToolCard、SkillCard、案例和失败记录 |
| 求解执行 Agent | C0、C2 求解计划、C4 工程日志、C6 | 写 SolverStatus、ToolLog 和候选结果引用 | 可调用提交前检查、日志解析和运行监控脚本 | 可查询求解案例、工具说明和失败修复记录 |
| 后处理 Agent | C0、C2 结果字段、C4 云图表格 | 写 ResultEvidenceCard 和低风险指标 | 可调用云图索引、表格抽取和指标汇总脚本 | 可查询结果证据库、缺陷规则和案例库 |
| 报告 Agent | C0、C2 已确认字段、C3 摘要、C4 证据 | 写 ReportDraft 和 CitationPlan，不合并工程结论 | 可调用证据汇总、图表清单和格式检查脚本 | 可查询已授权证据、标准摘要和报告模板 |

表 13：名称；含义；使用要求

| 名称 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求与工艺判定 Agent | 入口分诊、风险等级、缺失字段、下游路由。 | 避免与工艺规划 Agent 混名；上下文表中的旧称统一映射到该名称。 |
| 工艺规划 Agent | 工艺路线候选、参数窗口、仿真任务书和验证计划。 | 工艺设置可作为其内部能力或后续执行子模块，文档标题统一使用工艺规划 Agent。 |
| Script-L0 至 Script-L4 | 柔性脚本分层。 | 与分诊等级区分，所有脚本层级统一加 Script 前缀。 |
| Triage-L1 至 Triage-L5 | 需求分诊等级。 | 与脚本层级区分，所有分诊等级统一加 Triage 前缀。 |
| 几何与数据 Agent 的 P3 | 仅覆盖客观、低风险检查写入。 | 材料正式曲线、工艺参数、求解设置和工程结论仍走候选补丁与审批。 |

# 6. 本轮处理记录

• 已按开发文档用途重写首页结构，日常阅读先看核心判断、交付物和验收口径。

• 已保留原文表格，便于继续转成 schema、fixtures、policy、evals 和接口文档。

• 后续若新增外部资料，必须同步登记 URL、DOI、版本、访问日期、许可状态或内部文件路径。

# 7. 软件界面接入补充

界面软件进入一阶段开发范围，作为用户输入、运行状态、Agent 图谱、命令输出和 token 用量的统一工作台。

• 系统总览需要新增 UI Workbench 层，位置在用户和中心 Agent 之间。

• 旧页面进入废弃状态，后续文档、schema 和 prompt 均不引用旧页面上下文。

• 一阶段验收新增可视化闭环：用户提交任务后，界面能展示任务状态、Agent 活跃节点、连接传输状态、命令输出和 token 用量。

| 接入对象 | 前端展示 | 后端来源 | 写回边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | 任务输入框、附件引用、约束选择 | UserRequestDraft、TaskCard | 提交到中心 Agent，不直接写 CanonicalState。 |
| 状态总结 | 阶段、缺失项、风险、下一步 | StageSummary、AgentStatus、DecisionRecord | 只读展示，确认动作生成 ContextPatch。 |
| Agent 图谱 | 节点状态、连接传输、高亮外圈 | RunEvent、AgentStatus、AgentEdgeStatus | 图谱状态进入 UIState。 |
| 命令输出 | 类似 cmd 的 ConsoleLine 流 | ScriptRunRecord、ToolRequest、AuditEvent | 日志只引用工件，不塞入 C0。 |
| API Key | 设置弹窗、掩码、连接测试 | CredentialProfile、后端密钥读取 | 前端不持久化明文 Key。 |
| token 用量 | 本轮总量、分 Agent 用量、预算条 | API response usage、Usage API、RunUsageAccumulator | 统计进入 RunUsageRecord。 |

资料依据：OpenAI API Overview、OpenAI Production Best Practices、OpenAI Usage API Reference、OpenAI Responses API Reference、Apple Human Interface Guidelines，以及本目录既有中心 Agent、上下文结构体、RAG、柔性脚本和整体 Vibecoding 开发文档。