# 上下文信息结构体开发说明

# 0. 开发步骤与 P 级清单

本节为执行入口。P0 必须先完成，P1 紧随其后，P2 进入扩展阶段，P3 只做预留或后续增强。

| P级 | 顺序 | 开发步骤 | 开发清单 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1 | 定义 C0 至 C6 schema | 明确任务、规范状态、阶段摘要、工件引用、长期知识、审计事件 | 每类信息有固定层级和保存策略 |
| P0 | 2 | 定义 UI 状态对象 | 新增 UIState、RunEvent、AgentGraphSnapshot、ConsoleLine、TokenUsageSnapshot | 界面状态不污染模型上下文 |
| P0 | 3 | 实现 Context View Builder | 按 agent_id、permission_level、risk_level、token_budget 构造 C0 | 视图能说明来源和裁剪原因 |
| P1 | 4 | 实现 ContextPatch 校验 | 检查路径、操作、候选值、证据、风险、回滚方式 | 正式字段可追溯到补丁和审批 |
| P2 | 5 | 实现再展开机制 | 字段缺失、证据冲突、摘要不足时按权限展开 C3 至 C5 | 展开记录进入审计事件 |

| 文档用途 | 定义 C0 至 C6 的工程记忆分层、视图构造、补丁写回和审计回放规则。 |
| --- | --- |
| 本轮处理 | 删除论文式包装，保留技术判断、任务拆分、验收口径、资料依据和原文表格资产。 |
| 备份位置 | tmp/original_docx_backup/20260531_225735/02_上下文信息结构体详细架构计划与任务目标.docx |

# 1. 核心判断

• C0 是当前模型窗口视图，C1 和 C2 保存任务与规范状态，C3 保存阶段摘要，C4 保存工件引用，C5 保存长期知识，C6 保存审计版本。

• 专业 Agent 只读取当前任务必要视图，长日志、CAD、云图、PDF 正文和历史对话通过引用保留。

• 正式字段只能通过 ContextPatch 改变，补丁需要说明目标路径、候选值、证据、风险、影响和回滚方式。

• 再展开机制用于字段缺失、证据冲突、摘要不足和风险升高场景。

# 2. 优先交付物

• context_schema.json，定义 C0 至 C6、ContextView、ContextPatch、EvidenceRef、StageSummary 和 AuditEvent。

• view_builder.py，按 task_id、agent_id、permission_level、risk_level 和 token_budget 生成 C0。

• patch_validator.py，检查 schema、权限、单位、字段锁、证据和回滚说明。

• audit_replay.md，说明如何从 AuditEvent 回放字段变化和审批路径。

# 3. 验收口径

• 任一 Agent 的 C0 都能说明加载来源、裁剪原因和视图哈希。

• 正式字段能追溯到最近一次补丁、证据和审批记录。

• 阶段切换自动生成 StageSummary。

• 低权限 Agent 无法读取无关企业资料、脚本内容和高风险工具入口。

# 4. 资料依据

本节只保留支撑开发判断的资料来源。论文写作格式标准已移出正文，后续正式论文再按学校或标准要求恢复。

| 编号 | 来源 |
| --- | --- |
| S01 | 本项目内部资料. 5.28聊天记录总结.docx[Z]. Auto_Autoform思路整理, 2026. |
| S02 | LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[EB/OL]. (2020-05-22). https://arxiv.org/abs/2005.11401. |
| S03 | LIU N F, LIN K, HEWITT J, et al. Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts[J/OL]. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2024, 12: 157-173. https://direct.mit.edu/tacl/article/doi/10.1162/tacl_a_00638/119630/Lost-in-the-Middle-How-Language-Models-Use-Long. |
| S04 | PACKER C, FANG V, PATIL S G, et al. MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems[EB/OL]. (2023-10-12). https://arxiv.org/abs/2310.08560. |
| S05 | PARK J S, O'BRIEN J C, CAI C J, et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior[EB/OL]. (2023-04-07). https://arxiv.org/abs/2304.03442. |
| S06 | YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[EB/OL]. (2022-10-06). https://arxiv.org/abs/2210.03629. |
| S07 | SHINN N, CASSANO F, LABASH B, et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning[EB/OL]. (2023-03-20). https://arxiv.org/abs/2303.11366. |
| S08 | WU Q, BANSAL G, ZHANG J, et al. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation[EB/OL]. (2023-08-16). https://arxiv.org/abs/2308.08155. |
| S09 | Model Context Protocol. Architecture overview[EB/OL]. . https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture. |
| S10 | AutoForm Engineering. AutoForm-FormingSolver[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/autoform-formingsolver/. |
| S11 | WANG X, CHEN Y, YUAN L, et al. Executable Code Actions Elicit Better LLM Agents[EB/OL]. (2024-02-01). https://arxiv.org/abs/2402.01030. |
| S12 | XU P, WU G, CHEN X, et al. Skill Discovery for Software Scripting Automation via Offline Simulations with LLMs[EB/OL]. (2025-04-29). https://arxiv.org/abs/2504.20406. |
| S13 | WANG J, CHEN Y, et al. MooseAgent: A Multi-Agent Framework for MOOSE-based Simulation[EB/OL]. (2025-04-11). https://arxiv.org/abs/2504.08621. |

# 5. 原文表格与任务清单

以下表格来自原文件，作为开发对象、字段、权限、流程、风险和验收资产继续保留。

表 1：编号；目标；说明

| 编号 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 降低上下文负担 | 每个 Agent 只读取与角色、任务阶段和风险等级相关的最小视图。 |
| G2 | 建立工程状态中心 | 材料、几何、工艺、求解、结果和诊断字段进入 Canonical State。 |
| G3 | 保持证据链完整 | 关键结论、参数建议和报告表述均绑定 EvidenceRef 或 ArtifactRef。 |
| G4 | 支持受控写入 | 专业 Agent 通过 ContextPatch 提交候选变更，中心 Agent 与 Validator 负责合并。 |
| G5 | 支撑阶段压缩 | 长会话和长任务通过 StageSummary 固化，后续按任务再展开。 |
| G6 | 面向开发落地 | 形成 schema、视图生成器、验证器、RAG 索引和审计日志的实现任务。 |

表 2：组件；职责；主要对象

| 组件 | 职责 | 主要对象 |
| --- | --- | --- |
| 中心 Agent | 生成任务图，维护阶段状态，触发视图构造和补丁合并。 | TaskCard、ContextViewRequest、MergeDecision |
| 专业 Agent | 围绕几何、材料、工艺、求解、诊断和报告完成限定任务。 | ContextPatch、EvidenceQuery、ToolRequest |
| Context Store | 保存 C1至C6 的结构化工程记忆。 | CanonicalState、StageSummary、AuditEvent |
| Context View Builder | 按角色、任务、预算和权限生成 C0。 | ContextView、redaction_report、token_estimate |
| RAG Store | 提供文献、材料、规则、案例和技能证据。 | EvidenceRef、KnowledgeCard、retrieval_trace |
| MCP 工具层 | 执行 AutoForm、文件、脚本和数据工具。 | ToolResult、ArtifactRef、execution_log |

表 3：步骤；动作；输出

| 步骤 | 动作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户目标进入中心 Agent | 生成 TaskCard 和初始风险等级。 |
| 2 | 中心 Agent 请求视图 | Context View Builder 读取 C1至C6 的必要切片。 |
| 3 | 专业 Agent 执行子任务 | 读取 C0，产生候选补丁或工具请求。 |
| 4 | 证据和工具结果回写 | EvidenceRef、ArtifactRef 和 ToolResult 进入待校验区。 |
| 5 | Validator 执行检查 | 检查 schema、权限、单位、来源、字段锁和物理边界。 |
| 6 | 中心 Agent 合并或退回 | 更新 Canonical State，写入 AuditEvent 和 StageSummary。 |

表 4：层级；名称；用途；核心对象；保存策略

| 层级 | 名称 | 用途 | 核心对象 | 保存策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | 当前模型窗口层 | 当前 Agent 的最小必要上下文。 | ContextView | 临时生成，保存哈希。 |
| C1 | 当前任务卡层 | 稳定当前目标、子任务、约束和完成定义。 | TaskCard | 任务结束后归档。 |
| C2 | 规范工程状态层 | 保存可版本化的项目事实和正式字段。 | CanonicalState | 按字段写入和锁定。 |
| C3 | 阶段摘要层 | 压缩长历史，服务后续检索和恢复。 | StageSummary | 阶段切换时生成。 |
| C4 | 证据与工件层 | 保存重型文件、日志、云图和表格引用。 | ArtifactRef、EvidenceRef | 按需展开。 |
| C5 | 长期知识层 | 保存跨项目复用知识、规则、材料和技能。 | KnowledgeCard、SkillCard | 版本化维护。 |
| C6 | 审计与版本层 | 保存补丁、审批、回滚点和视图哈希。 | AuditEvent、ContextPatch | 不可覆盖追加。 |

表 5：对象；用途；关键字段

| 对象 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| ContextEnvelope | 包装一次上下文请求或响应。 | context_id、project_id、task_id、agent_id、created_at |
| TaskCard | 描述当前任务和完成定义。 | objective、constraints、acceptance、risk_level、deadline |
| CanonicalState | 保存项目正式状态。 | project、part、geometry、material、process、simulation、results |
| ContextView | 提供给 Agent 的 C0 内容。 | role、allowed_actions、state_slice、evidence_digest、open_questions |
| ContextPatch | 表达候选写入。 | op、path、value、reason、evidence_refs、risk、validator_status |
| EvidenceRef | 绑定外部或内部依据。 | source_type、uri、citation、scope、confidence、access_status |
| ArtifactRef | 绑定文件和结果工件。 | artifact_type、path、checksum、preview、metrics、permission |
| StageSummary | 压缩阶段历史。 | stage、decisions、inputs、outputs、failures、next_actions |
| KnowledgeCard | 保存长期知识。 | card_type、topic、content_ref、applicability、validation_state |
| AuditEvent | 保存审计轨迹。 | actor、permission、action、before_hash、after_hash、approval_ref |

表 6：字段组；内容；主责 Agent

| 字段组 | 内容 | 主责 Agent |
| --- | --- | --- |
| project | 项目编号、车型、零件、版本、客户约束。 | 中心 Agent |
| part | 零件名称、成形方向、关键区域、质量目标。 | 几何与数据 Agent |
| geometry | CAD 引用、单位、坐标系、板厚、法向检查。 | 几何与数据 Agent |
| material | 材料牌号、曲线、r 值、n 值、FLC、来源和缺失项。 | 材料 Agent |
| process | 工序、坯料、压边力、拉延筋、润滑、模面方案。 | 工艺 Agent |
| simulation | 求解器、网格、作业号、状态、日志引用。 | 求解执行 Agent |
| results | 减薄、FLD、起皱、回弹、面品和风险区域。 | 后处理 Agent |
| diagnosis | 缺陷原因假设、调整建议、验证计划。 | 诊断与优化 Agent |
| report | 报告草稿、结论依据、人工确认和未决事项。 | 报告 Agent |

表 7：字段；含义；约束

| 字段 | 含义 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| op | add、replace、append、lock、unlock。 | 限制可用操作集合。 |
| path | 目标字段路径。 | 必须指向已注册 schema。 |
| value | 候选值。 | 必须带单位和数据类型。 |
| reason | 变更理由。 | 说明工程依据和任务关系。 |
| evidence_refs | 证据列表。 | 至少绑定一条来源或工件。 |
| risk | 风险等级。 | 材料、工艺和求解字段默认为较高风险。 |
| validator_status | 校验状态。 | 记录通过、退回或待人工确认。 |

表 8：环节；输入；输出

| 环节 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 角色识别 | 读取 agent_id 与权限。 | 限定字段范围和工具范围。 |
| 任务裁剪 | 读取 TaskCard 和完成定义。 | 确定当前目标和停止条件。 |
| 状态切片 | 从 Canonical State 选择字段。 | 只保留与任务相关的数据。 |
| 证据选择 | 从 C3至C5 召回资料。 | 保留摘要、来源和可展开引用。 |
| 预算压缩 | 按重要性裁剪文本。 | 生成 token_estimate 和 redaction_report。 |
| 视图输出 | 形成 ContextView。 | 写入视图哈希和构造参数。 |

表 9：触发情形；展开对象；申请者

| 触发情形 | 展开对象 | 申请者 |
| --- | --- | --- |
| 材料参数冲突 | 展开 MaterialCard 和来源文献。 | 材料 Agent |
| 几何信息缺失 | 展开 CAD 元数据和检查日志。 | 几何与数据 Agent |
| 工艺方案争议 | 展开 RuleCard、CaseCard 和历史调整记录。 | 工艺 Agent |
| 求解失败 | 展开日志、环境状态和失败摘要。 | 求解执行 Agent |
| 报告结论生成 | 展开已确认结果和证据摘要。 | 报告 Agent |

表 10：Agent；任务目标；主要层级；权限

| Agent | 任务目标 | 主要层级 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心 Agent | 维护任务图和阶段状态，审核补丁，触发压缩。 | C1、C2、C3、C6 | P4 |
| 需求与工艺规划 Agent | 形成任务书、缺失信息和流程建议。 | C0、C1、C2、C5 | P2 |
| 几何与数据 Agent | 检查 CAD、单位、板厚、坐标和关键区域。 | C0、C2、C4 | P3 |
| 材料 Agent | 检索材料候选并标记缺失参数。 | C0、C2、C5 | P2 |
| 工艺设置 Agent | 提出坯料、压边力、拉延筋和润滑候选。 | C0、C2、C5 | P2 |
| RAG 检索 Agent | 返回带来源的证据候选。 | C0、C5 | P1 |
| 柔性脚本与技能 Agent | 维护 SkillCard 和工具链草案。 | C0、C5、C6 | P2 |
| 求解执行 Agent | 后续提交求解并监控日志。 | C0、C2、C4、C6 | P5 |
| 后处理 Agent | 后续抽取结果指标和证据卡。 | C0、C2、C4 | P3 |
| 报告 Agent | 后续生成带证据的报告草稿。 | C0、C2、C3、C4 | P0 |

表 11：权限；可见和可做内容；典型场景

| 权限 | 可见和可做内容 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 读取摘要和证据片段。 | 报告解释、问答说明。 |
| P1 | 追加客观事实和日志引用。 | RAG 检索、文件索引。 |
| P2 | 提交候选补丁。 | 材料、工艺、诊断建议。 |
| P3 | 写入低风险检查项。 | 几何检查、后处理指标。 |
| P4 | 合并关键字段。 | 中心 Agent、质量门控。 |
| P5 | 执行工具和版本治理。 | MCP Server、执行控制器。 |

表 12：里程碑；任务；内容；验收

| 里程碑 | 任务 | 内容 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 定义 JSON Schema | ContextEnvelope、TaskCard、CanonicalState、ContextPatch、EvidenceRef。 | schema 校验通过。 |
| M2 | 实现 Context Store | 本地文件或数据库保存 C1至C6。 | 能按 project_id 和 task_id 读取。 |
| M3 | 实现 View Builder | 按 Agent 和预算生成 C0。 | 同一任务不同 Agent 视图不同。 |
| M4 | 实现 Patch Validator | 校验路径、单位、来源、权限和风险。 | 非法补丁被退回。 |
| M5 | 接入 RAG 证据 | 返回 EvidenceRef 和检索摘要。 | 每条建议带来源。 |
| M6 | 沉淀 SkillCard | 登记工具链、验证规则和失败模式。 | 至少形成 10 个技能卡。 |
| M7 | 建立审计回放 | 保存补丁、视图哈希和审批记录。 | 可回放一次任务链。 |

表 13：指标；判定方法；验证对象

| 指标 | 判定方法 | 验证对象 |
| --- | --- | --- |
| 上下文预算 | 每个 C0 低于任务设定 token 上限。 | View Builder 日志。 |
| 证据覆盖 | 关键建议均有来源引用。 | EvidenceRef 检查。 |
| 写入控制 | 正式字段只由通过校验的补丁改变。 | AuditEvent 检查。 |
| 阶段压缩 | 阶段切换生成摘要和未决问题。 | StageSummary 检查。 |
| 可回放性 | 能从 C6 还原关键决策链。 | 审计回放脚本。 |
| 可复用性 | SkillCard 可被检索并用于新任务。 | 技能检索测试。 |

表 14：编号；文档；主要内容

| 编号 | 文档 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 共享上下文 JSON Schema 与权限策略 | 将本文对象落为 schema、示例和校验规则。 |
| 04 | RAG 数据层与索引方案 | 定义 EvidenceCard、MaterialCard、RuleCard、CaseCard。 |
| 05 | AutoForm MCP 工具白名单 | 定义项目、几何、材料、工艺、求解和结果工具。 |
| 06 | Skill Library 与柔性脚本规范 | 定义 SkillCard、离线试错、验证和入库流程。 |
| 07 | MVP 任务拆分与测试计划 | 形成可交给 Codex 分块执行的开发任务。 |

表 15：对象；统一规则；开发落点

| 对象 | 统一规则 | 开发落点 |
| --- | --- | --- |
| 柔性脚本 | 所有 Agent 均可通过 L3 Planner、Policy Engine 和 Tool Controller 调用已登记柔性脚本。柔性脚本的服务目标，是减少重复检索、重复解析、重复写脚本和重复校验。 | 脚本结果写成 ScriptRunRecord、EvidenceRef 或 ContextPatchDraft；关键材料、工艺、求解和结论字段仍由中心 Agent、Validator 或人工节点合并。 |
| 上下文结构体 | 上下文结构体服务共享上下文和提升协作效率。长文本、日志、PDF 正文和完整资料留在 C3 至 C5，C0 只放当前角色所需摘要、字段和展开入口。 | 每个 Agent 配置 read_scope、write_scope、expand_scope、token_budget 和 redaction_rule；视图构造结果记录 view_hash 与 redaction_report。 |
| 工艺数据库 | 工艺数据库作为全体 Agent 可调用的工程证据层，覆盖材料、零件、工序、参数、缺陷、案例、脚本、结果和评审意见。 | 所有查询经过 QueryRouter、ACL、来源等级、版本和审批状态过滤；输出保持候选证据、候选参数或候选规则身份。 |
| Agent 边界 | 各 Agent 通过卡片和补丁协作，避免直接改写彼此内部状态。共享对象包括 TaskCard、ContextView、EvidenceBundle、SkillCard、ProcessCard 和 StageSummary。 | 跨 Agent 依赖以字段路径、证据引用、风险等级和审批点表达；并行开发以契约测试和样例回放收束。 |
| 中心治理 | 中心 Agent 负责任务图、权限、补丁合并、工具申请、质量门控和阶段复盘，专业 Agent 负责候选产物和证据说明。 | P4 用于关键状态合并，P5 用于受控工具执行和系统治理；专业 Agent 默认围绕 P1 至 P3 运行。 |

表 16：Agent；主要读取；主要写入；柔性脚本调用；工艺数据库调用

| Agent | 主要读取 | 主要写入 | 柔性脚本调用 | 工艺数据库调用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心 Agent | C1、C2、C3、C5、C6 | 合并关键字段、写 StageSummary 和 DecisionRecord | 可调用治理、压缩、校验和编排脚本 | 可查询授权范围内全部子库 |
| 需求与工艺判定 Agent | C0、C1、C2 摘要、C5 | 写 DemandTriageCard、MissingInfoChecklist 和 PatchDraft | 可调用需求解析、分诊和路由脚本 | 可查询材料、工艺、缺陷、案例和技能子库 |
| 几何与数据 Agent | C0、C2 几何切片、C4 文件引用、C5 | 写 GeometryCheck、DataRequirementCard 和低风险检查项 | 可调用 CAD 元数据、单位检查和文件索引脚本 | 可查询标准、材料基础、几何案例和文件规则 |
| 材料 Agent | C0、C2 材料切片、C4 材料工件、C5 | 写 MaterialSuggestion、ValidationReport 和 ContextPatchDraft | 可调用材料字段清洗、曲线检查和来源核验脚本 | 可查询材料库、标准、AutoForm 材料资料和企业材料卡 |
| 工艺规划 Agent | C0、C2 零件材料摘要、C5 规则案例 | 写 ProcessCandidate、SimulationPlanDraft 和验证计划 | 可调用工艺参数表、规则匹配和候选方案生成脚本 | 可查询规则库、案例库、缺陷库、工具库和脚本库 |
| RAG 检索 Agent | C0 查询意图、C5 授权资料 | 写 EvidenceBundle、retrieval_run 和失败样例 | 可调用解析、分块、索引和重排脚本 | 作为数据库服务入口执行受控检索 |
| 柔性脚本与技能 Agent | C0、C5 SkillCard、C6 脚本审计 | 写 SkillCard、ValidationReport 和失败模式 | 负责登记、验证、淘汰和组合脚本 | 可查询 ToolCard、SkillCard、案例和失败记录 |
| 求解执行 Agent | C0、C2 求解计划、C4 工程日志、C6 | 写 SolverStatus、ToolLog 和候选结果引用 | 可调用提交前检查、日志解析和运行监控脚本 | 可查询求解案例、工具说明和失败修复记录 |
| 后处理 Agent | C0、C2 结果字段、C4 云图表格 | 写 ResultEvidenceCard 和低风险指标 | 可调用云图索引、表格抽取和指标汇总脚本 | 可查询结果证据库、缺陷规则和案例库 |
| 报告 Agent | C0、C2 已确认字段、C3 摘要、C4 证据 | 写 ReportDraft 和 CitationPlan，不合并工程结论 | 可调用证据汇总、图表清单和格式检查脚本 | 可查询已授权证据、标准摘要和报告模板 |

表 17：名称；含义；使用要求

| 名称 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求与工艺判定 Agent | 入口分诊、风险等级、缺失字段、下游路由。 | 避免与工艺规划 Agent 混名；上下文表中的旧称统一映射到该名称。 |
| 工艺规划 Agent | 工艺路线候选、参数窗口、仿真任务书和验证计划。 | 工艺设置可作为其内部能力或后续执行子模块，文档标题统一使用工艺规划 Agent。 |
| Script-L0 至 Script-L4 | 柔性脚本分层。 | 与分诊等级区分，所有脚本层级统一加 Script 前缀。 |
| Triage-L1 至 Triage-L5 | 需求分诊等级。 | 与脚本层级区分，所有分诊等级统一加 Triage 前缀。 |
| 几何与数据 Agent 的 P3 | 仅覆盖客观、低风险检查写入。 | 材料正式曲线、工艺参数、求解设置和工程结论仍走候选补丁与审批。 |

# 6. 本轮处理记录

• 已按开发文档用途重写首页结构，日常阅读先看核心判断、交付物和验收口径。

• 已保留原文表格，便于继续转成 schema、fixtures、policy、evals 和接口文档。

• 后续若新增外部资料，必须同步登记 URL、DOI、版本、访问日期、许可状态或内部文件路径。

# 7. 软件界面接入补充

界面状态需要作为 UIState 与 RunEvent 存储，避免把旧页面日志、动画状态和临时展示文本写入模型上下文。

• 新增 UIState、RunEvent、ConsoleLine、AgentGraphSnapshot 和 TokenUsageSnapshot 对象。

• 界面层读取 C1、C2、C3、C6 的摘要和引用，长日志和原始输出继续留在 C4。

• 界面交互产生的过滤、展开、折叠和选中节点只进入 UIState，不进入 C0。

| 接入对象 | 前端展示 | 后端来源 | 写回边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | 任务输入框、附件引用、约束选择 | UserRequestDraft、TaskCard | 提交到中心 Agent，不直接写 CanonicalState。 |
| 状态总结 | 阶段、缺失项、风险、下一步 | StageSummary、AgentStatus、DecisionRecord | 只读展示，确认动作生成 ContextPatch。 |
| Agent 图谱 | 节点状态、连接传输、高亮外圈 | RunEvent、AgentStatus、AgentEdgeStatus | 图谱状态进入 UIState。 |
| 命令输出 | 类似 cmd 的 ConsoleLine 流 | ScriptRunRecord、ToolRequest、AuditEvent | 日志只引用工件，不塞入 C0。 |
| API Key | 设置弹窗、掩码、连接测试 | CredentialProfile、后端密钥读取 | 前端不持久化明文 Key。 |
| token 用量 | 本轮总量、分 Agent 用量、预算条 | API response usage、Usage API、RunUsageAccumulator | 统计进入 RunUsageRecord。 |

资料依据：OpenAI API Overview、OpenAI Production Best Practices、OpenAI Usage API Reference、OpenAI Responses API Reference、Apple Human Interface Guidelines，以及本目录既有中心 Agent、上下文结构体、RAG、柔性脚本和整体 Vibecoding 开发文档。