# 项目中心 Agent 开发说明

# 0. 开发步骤与 P 级清单

本节为执行入口。P0 必须先完成，P1 紧随其后，P2 进入扩展阶段，P3 只做预留或后续增强。

| P级 | 顺序 | 开发步骤 | 开发清单 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1 | 实现任务入口 | UserRequestDraft 转 TaskCard，生成 task_id、risk_level、missing_fields | 用户输入能进入统一任务卡 |
| P0 | 2 | 实现任务 DAG 和路由 | Agent Router 分发需求、几何、材料、工艺、RAG、脚本任务 | 每次分发有输入摘要和责任 Agent |
| P0 | 3 | 实现 RunEventStream | 输出 agent_started、edge_transfer、console_line、token_usage_delta、approval_required | UI 能被中心 Agent 事件驱动 |
| P1 | 4 | 实现补丁审查 | ContextPatch 经过 schema、权限、证据、单位和风险检查 | 关键字段不被界面或专业 Agent 直接合并 |
| P2 | 5 | 实现阶段复盘 | 生成 DecisionRecord、AuditEvent、StageSummary、TaskBacklog | 下一轮开发可从阶段摘要恢复 |

| 文档用途 | 把用户目标转成任务图、上下文视图、候选补丁、证据约束和阶段复盘。 |
| --- | --- |
| 本轮处理 | 删除论文式包装，保留技术判断、任务拆分、验收口径、资料依据和原文表格资产。 |
| 备份位置 | tmp/original_docx_backup/20260531_225735/02_项目中心Agent详细架构计划与任务目标.docx |

# 1. 核心判断

• 中心 Agent 是调度和治理内核，负责项目入口、任务 DAG、Agent Router、Context View、补丁审查、工具权限和质量门控。

• 一阶段先跑通仿真准备闭环，求解提交、结果抽取、优化和正式报告生成保留接口。

• 专业 Agent 输出保持候选状态，中心 Agent 与 Validator 决定退回、合并低风险字段或提交人工审批。

• 每轮任务形成 DecisionRecord、AuditEvent 和 StageSummary，便于后续回归测试和复盘。

# 2. 优先交付物

• center_agent 模块，包含任务创建、路由、上下文视图分发、补丁审查和阶段摘要。

• Task DAG fixtures，覆盖低风险仿真准备任务。

• policy 配置，包含工具白名单、字段锁、权限等级和人工确认节点。

• handoff 记录模板，记录变更、验证命令、失败样例和下一步任务。

# 3. 验收口径

• 输入目标后能生成任务 DAG，并分发给材料、几何、工艺、RAG 和脚本相关 Agent。

• 专业 Agent 的候选补丁能经过 schema、权限和证据检查。

• 工具调用均绑定 TaskCard、权限等级、参数摘要和审计记录。

• 阶段结束后能形成可检索的 StageSummary 和后续任务列表。

# 4. 资料依据

本节只保留支撑开发判断的资料来源。论文写作格式标准已移出正文，后续正式论文再按学校或标准要求恢复。

| 编号 | 来源 |
| --- | --- |
| S01 | 本地项目资料. 5.28聊天记录总结.docx[Z]. /Users/tangxufeng/Desktop/EIT/Auto_Autoform思路整理/5.28聊天记录总结.docx. |
| S02 | Model Context Protocol. Specification[EB/OL]. (2025-11-25). https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25. |
| S03 | Model Context Protocol. Tools[EB/OL]. (2025-03-26). https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-03-26/server/tools. |
| S04 | AutoForm Engineering. AutoForm Forming[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/. |
| S05 | AutoForm Engineering. AutoForm-FormingSolver[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/autoform-formingsolver/. |
| S06 | AutoForm Engineering. AutoForm-Sigma[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/autoform-sigma/. |
| S07 | LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[EB/OL]. (2020-05-22). https://arxiv.org/abs/2005.11401. |
| S08 | YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[EB/OL]. (2022-10-06). https://arxiv.org/abs/2210.03629. |
| S09 | SHINN N, CASSANO F, BERMAN E, et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning[EB/OL]. (2023-03-20). https://arxiv.org/abs/2303.11366. |
| S10 | GAO L, MALLADI S, MADAAN A, et al. PAL: Program-aided Language Models[EB/OL]. (2022-11-18). https://arxiv.org/abs/2211.10435. |
| S11 | WANG X, CHEN Y, YUAN L, et al. Executable Code Actions Elicit Better LLM Agents[EB/OL]. (2024-02-01). https://arxiv.org/abs/2402.01030. |
| S12 | XU P, WU G, CHEN X, et al. Skill Discovery for Software Scripting Automation via Offline Simulations with LLMs[EB/OL]. (2025-04-29). https://arxiv.org/abs/2504.20406. |
| S13 | PACKER C, WOODERS S, LIN K, et al. MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems[EB/OL]. (2023-10-12). https://arxiv.org/abs/2310.08560. |
| S14 | WU Q, BANSAL G, ZHANG J, et al. AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation[EB/OL]. (2023-08-16). https://arxiv.org/abs/2308.08155. |
| S15 | WANG L, MA C, FENG X, et al. A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents[EB/OL]. (2023-08-22). https://arxiv.org/abs/2308.11432. |
| S16 | WANG J, CHEN Y, et al. MooseAgent: A LLM Based Multi-agent Framework for Automating Moose Simulation[EB/OL]. (2025-04-11). https://arxiv.org/abs/2504.08621. |

# 5. 原文表格与任务清单

以下表格来自原文件，作为开发对象、字段、权限、流程、风险和验收资产继续保留。

表 1：资料类型；代表来源；转译到项目中心Agent的设计原则

| 资料类型 | 代表来源 | 转译到项目中心Agent的设计原则 |
| --- | --- | --- |
| 本地项目资料 | 5.28聊天记录总结、项目总览文档 | 形成中心调度、专业分工、上下文治理、权限分层和RAG证据链。 |
| 工具协议 | Model Context Protocol规范 | 把AutoForm操作、检索、脚本和文件处理封装为可发现、可授权、可审计的工具。 |
| 工业软件资料 | AutoForm Forming、FormingSolver、Sigma | 按照项目、几何、材料、工艺、求解、稳健性和补偿划分工具组。 |
| 知识检索研究 | Retrieval-Augmented Generation | 把资料来源、适用条件、可信度和引用位置写入EvidenceCard。 |
| Agent行动研究 | ReAct、Reflexion、PAL、CodeAct | 建立规划、行动、观察、反思和执行反馈的可控循环。 |
| 脚本技能研究 | Skill Discovery | 优先建设离线验证技能库，运行时采用检索、组合和局部适配。 |
| 仿真Agent研究 | MooseAgent | 借鉴自然语言需求到仿真输入、错误反馈和结果验证的流程。 |

表 2：编号；任务目标；主要输入；主要输出；验收要点

| 编号 | 任务目标 | 主要输入 | 主要输出 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 项目入口与约束识别 | 用户目标、零件名称、材料信息、AutoForm工程引用 | ProjectCard、TaskCard、缺失信息清单 | 能够识别任务类型、风险等级和必要补充信息。 |
| T2 | 任务图规划 | TaskCard、阶段状态、可用Agent列表 | Task DAG、执行顺序、人工确认点 | 任务之间存在依赖关系，阶段推进可追踪。 |
| T3 | 上下文视图构建 | 规范状态、证据引用、角色权限、token预算 | Context View | 不同Agent仅接收完成任务所需信息。 |
| T4 | 专业Agent调度 | Task DAG、Agent Registry、Context View | 子任务结果、候选补丁、异常状态 | 能够记录调用对象、输入摘要和输出摘要。 |
| T5 | 证据检索与绑定 | 检索问题、资料库、材料或工艺字段 | EvidenceCard、引用片段、可信度 | 所有关键建议均带来源、适用条件和访问时间。 |
| T6 | ContextPatch审查 | 候选补丁、证据卡、权限策略 | 通过、退回或等待人工确认的补丁 | schema、单位、来源、字段权限和冲突检查可复现。 |
| T7 | MCP工具控制 | 工具请求、权限等级、工程状态 | 工具调用记录、日志引用、错误信息 | 只允许白名单工具，敏感操作需要审批记录。 |
| T8 | 阶段摘要与复盘 | 任务日志、补丁、证据、异常 | StageSummary、DecisionRecord、后续任务 | 阶段输出可以支撑下一轮开发和审计。 |

表 3：区域；内容

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入治理 | 用户目标、项目约束、零件与材料信息、既有AutoForm工程引用 |
| 任务规划 | 任务图生成、阶段状态、优先级、依赖关系、人工确认点 |
| 上下文治理 | Context Store、Context View Builder、ContextPatch、StageSummary、AuditLog |
| 协同调度 | Agent Registry、角色权限、任务派发、结果收敛、冲突处理 |
| 证据调度 | RAG Store、MaterialCard、RuleCard、CaseCard、SkillCard、EvidenceCard |
| 工具控制 | AutoForm MCP工具白名单、脚本沙箱、文件操作、日志回收 |
| 质量门控 | schema校验、单位校验、来源校验、物理规则校验、审批记录 |

表 4：模块；核心职责；输入；输出

| 模块 | 核心职责 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intent Intake | 识别用户目标、项目类型、零件阶段、缺失信息和风险等级。 | 用户输入、附件、历史项目摘要 | TaskCard、missing_fields、risk_level。 |
| Task DAG Planner | 生成阶段任务图、依赖关系、并行边界和人工确认点。 | TaskCard、Agent Registry、项目状态 | Task DAG、stage_plan、approval_points。 |
| Project State Kernel | 维护规范工程状态、版本、审计记录和阶段摘要。 | ContextPatch、工具日志、人工输入 | canonical_state、StageSummary、AuditLog。 |
| Agent Router | 选择专业Agent，生成局部任务说明，收敛返回结果。 | Task DAG、Context View、角色权限 | agent_call、agent_result、routing_log。 |
| Context View Builder | 按角色、任务、风险和预算生成最小必要上下文。 | canonical_state、evidence_refs、view_policy | Context View、redaction_log。 |
| Evidence Orchestrator | 将检索问题分发到文献、材料、规则、案例和技能库。 | query、field_path、task_type | EvidenceCard、source_bundle、confidence。 |
| Patch Gatekeeper | 审查候选补丁的schema、单位、来源、权限和冲突。 | ContextPatch、EvidenceCard、PermissionPolicy | accepted_patch、rejected_patch、review_reason。 |
| Tool Controller | 校验MCP工具白名单、参数、执行权限和日志回收。 | tool_request、permission_level、project_state | tool_result、log_ref、error_code。 |
| Quality Gate | 检查完整性、物理规则、资料依据、阶段出口和人工审批。 | canonical_state、accepted_patches、validation_rules | gate_status、blocking_issues。 |
| Review Memory | 将阶段经验写成复盘、失败模式和后续任务。 | AuditLog、DecisionRecord、test_result | StageSummary、TaskBacklog、method_note。 |

表 5：对象；用途；关键字段

| 对象 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| ProjectCard | 保存项目级元数据和开发阶段。 | project_id、part_name、vehicle_area、owner、stage、confidentiality、created_at。 |
| TaskCard | 定义当前任务目标、约束和验收标准。 | task_id、goal、stage、priority、inputs、constraints、acceptance、blocking_questions。 |
| PartCard | 描述零件、几何引用和检查结果。 | part_id、cad_ref、thickness、unit、normal_direction、feature_regions、geometry_checks。 |
| MaterialCard | 描述材料候选和材料卡完整性。 | grade、thickness、source、flow_curve_ref、r_value、n_value、fld_ref、confidence。 |
| ProcessCard | 描述工艺路线和关键参数候选。 | operation_seq、blank_ref、binder_force、drawbead、lubrication、die_face_ref、parameter_range。 |
| SolverPlanCard | 为后续求解保留提交方案。 | solver_type、mesh_policy、run_profile、license_need、expected_outputs、risk_notes。 |
| EvidenceCard | 绑定资料来源、引用位置和适用条件。 | source_id、title、url、access_date、quote_or_summary、field_path、applicability、confidence。 |
| SkillCard | 登记已验证脚本或工具链技能。 | skill_id、task_type、input_schema、tool_chain、permission、validation、failure_modes。 |
| ContextPatch | 表达专业Agent对规范状态的候选修改。 | patch_id、author_agent、field_path、old_value、new_value、reason、evidence_refs、risk_level。 |
| DecisionRecord | 记录中心Agent或人工节点的关键决策。 | decision_id、decision、alternatives、evidence_refs、approver、timestamp、rollback_ref。 |
| StageSummary | 压缩阶段过程并服务后续任务。 | stage_id、inputs、accepted_changes、open_risks、artifacts、next_tasks、lessons。 |

表 6：层级；名称；中心Agent职责

| 层级 | 名称 | 中心Agent职责 |
| --- | --- | --- |
| C0 | 当前模型窗口 | 组织当前任务、角色、证据摘要和允许动作，控制输入长度。 |
| C1 | 当前任务卡 | 维护目标、阶段、依赖、阻塞问题和验收标准。 |
| C2 | 规范工程状态 | 保存项目、零件、材料、工艺、求解和结果的正式字段。 |
| C3 | 阶段摘要 | 压缩长历史过程，提炼已接受变更、风险和下一步。 |
| C4 | 证据与工件 | 引用CAD、AutoForm工程、日志、云图、表格和资料片段。 |
| C5 | 长期知识 | 连接文献库、材料库、规则库、案例库和技能库。 |
| C6 | 审计版本 | 保存补丁、审批、回滚点、工具调用和人工确认记录。 |

表 7：权限；含义；可执行动作；中心Agent控制点

| 权限 | 含义 | 可执行动作 | 中心Agent控制点 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 只读 | 读取必要上下文和公开证据摘要。 | 限制字段范围，记录读取目的。 |
| P1 | 事实追加 | 追加日志、文件索引、客观检查结果。 | 校验来源、时间和文件引用。 |
| P2 | 候选建议 | 提交材料、工艺、诊断或脚本建议。 | 要求ContextPatch和EvidenceCard。 |
| P3 | 低风险写入 | 写入几何检查、后处理指标和求解状态。 | 限定字段路径，保留回滚点。 |
| P4 | 受控提交 | 合并材料、工艺、求解设置和阶段结论。 | 执行schema、证据、单位、冲突和审批检查。 |
| P5 | 执行治理 | 调用AutoForm、脚本沙箱、回滚和权限管理工具。 | 仅通过Tool Controller执行，敏感动作需要人工确认。 |

表 8：步骤；中心Agent动作；关键产物；质量要求

| 步骤 | 中心Agent动作 | 关键产物 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收用户目标，识别零件、材料、阶段和交付形式。 | TaskCard、ProjectCard | 缺失信息清晰列出，风险等级明确。 |
| 2 | 生成任务图，划分专业Agent任务和人工确认点。 | Task DAG | 任务依赖可解释，并行边界明确。 |
| 3 | 调用Context View Builder生成角色视图。 | Context View | 只包含完成任务所需字段和证据摘要。 |
| 4 | 派发几何、材料、工艺、RAG和技能检索任务。 | agent_call、agent_result | 每个结果带输入摘要和输出摘要。 |
| 5 | 将专业建议转化或收敛为ContextPatch。 | ContextPatch | 字段路径、单位、原因和证据齐全。 |
| 6 | 执行补丁审查和冲突检测。 | patch_review | 通过、退回和待确认均有理由。 |
| 7 | 运行质量门控，判断是否进入下一阶段。 | gate_status | 阻塞问题可操作，出口条件可验证。 |
| 8 | 生成阶段摘要和后续任务。 | StageSummary、TaskBacklog | 可支撑下一次开发或人工复核。 |

表 9：状态；含义；进入条件；退出条件

| 状态 | 含义 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| created | 项目已经建立，基础元数据可读取。 | 用户提交任务或导入项目。 | TaskCard完成。 |
| planning | 中心Agent正在生成任务图和缺失信息清单。 | TaskCard可用。 | Task DAG通过基本检查。 |
| waiting_input | 关键输入缺失，需要用户或资料库补充。 | 缺少材料、几何、工艺或权限信息。 | 阻塞字段补齐或被标记为待后续确认。 |
| agent_running | 专业Agent正在执行局部任务。 | Context View已生成。 | 所有子任务返回结果或异常。 |
| patch_review | 候选补丁正在审查。 | 存在待审ContextPatch。 | 补丁通过、退回或转人工确认。 |
| ready_for_stage_gate | 本阶段资料已汇总，等待质量门控。 | 关键补丁处理完成。 | gate_status生成。 |
| ready_for_solver | 仿真准备达到求解前置条件。 | 材料、几何、工艺和求解计划达到出口标准。 | 后续接入求解执行Agent。 |
| stage_closed | 阶段完成并写入摘要。 | 质量门控通过或阶段人工结束。 | 进入下一阶段任务。 |
| archived | 项目阶段归档。 | 交付物和审计记录齐全。 | 需要重新打开时生成新TaskCard。 |

表 10：异常类型；典型表现；处理策略

| 异常类型 | 典型表现 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 需求歧义 | 用户目标缺少零件阶段、材料牌号或交付形式。 | 生成blocking_questions，并给出最小可推进任务。 |
| 资料冲突 | 不同来源给出不同材料参数或工艺建议。 | 保留多个EvidenceCard，按来源等级、适用条件和人工确认状态排序。 |
| 字段冲突 | 两个Agent修改同一字段且结论不同。 | 进入patch_review，要求补充证据或转人工审批。 |
| 工具拒绝 | MCP工具参数错误、权限不足或执行失败。 | 记录tool_error，生成修复任务，限制重复尝试次数。 |
| 上下文膨胀 | 历史日志、资料片段和结果摘要超过预算。 | 触发StageSummary和按需再水化，仅保留当前任务证据。 |
| 脚本风险 | 脚本涉及材料、工艺或工程文件写入。 | 进入P5审批和沙箱执行，关键字段仍以ContextPatch合并。 |
| 物理规则异常 | 工艺建议违反常识范围或结果指标不可接受。 | 触发Quality Gate阻塞，要求诊断Agent提出验证计划。 |

表 11：阶段；建设内容；可交付物；验证方式

| 阶段 | 建设内容 | 可交付物 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 整理schema、权限矩阵、状态机和样例数据。 | architecture.md、context_schema.json、sample_project.json | schema校验和文档审查。 |
| D1 | 实现中心Agent核心流程，包括任务入口、任务图和阶段状态。 | center_agent_core、TaskCard、Task DAG | 离线样例任务回放。 |
| D2 | 实现Context Store、Context View Builder和ContextPatch审查。 | context_store、view_builder、patch_gate | 字段级权限和冲突测试。 |
| D3 | 接入RAG和证据卡片，形成资料来源绑定。 | rag_adapter、EvidenceCard、source_registry | 检索问题集和引用完整性检查。 |
| D4 | 接入专业Agent框架，完成几何、材料、工艺和RAG Agent的模拟运行。 | agent_registry、agent_router、mock_agents | 端到端仿真准备任务测试。 |
| D5 | 接入MCP工具白名单和脚本技能库入口。 | tool_controller、SkillCard、tool_policy | 只读工具、候选写入和拒绝路径测试。 |
| D6 | 形成MVP演示任务，生成阶段摘要和开发复盘。 | mvp_case、StageSummary、handoff_note | 固定测试用例通过并可人工复核。 |

表 12：用例；目标；通过标准

| 用例 | 目标 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| UC1 项目创建 | 从自然语言目标创建ProjectCard和TaskCard。 | 项目、阶段、缺失信息和验收标准字段完整。 |
| UC2 任务图 | 生成几何、材料、工艺、检索和补丁审查任务。 | 任务依赖无环，人工确认点存在。 |
| UC3 上下文视图 | 为材料Agent和工艺Agent生成不同视图。 | 材料Agent无法看到无关工具权限，工艺Agent能看到必要材料摘要。 |
| UC4 证据绑定 | 检索材料或工艺依据并生成EvidenceCard。 | 证据含标题、URL、访问日期、适用条件和字段路径。 |
| UC5 候选补丁 | 专业Agent提交材料或工艺建议。 | ContextPatch含old_value、new_value、reason和evidence_refs。 |
| UC6 补丁审查 | 中心Agent审查候选补丁。 | 权限、单位、来源和冲突检查结果可复现。 |
| UC7 阶段摘要 | 输出StageSummary和下一步任务。 | 摘要能支持后续求解执行Agent接入。 |
| UC8 禁止路径 | 模拟越权工具或无来源建议。 | 系统拒绝合并并记录原因。 |

表 13：指标；定义；建议阈值

| 指标 | 定义 | 建议阈值 |
| --- | --- | --- |
| 任务图完整率 | 必要子任务被生成且依赖关系正确的比例。 | MVP不低于90%。 |
| 证据覆盖率 | 关键建议带EvidenceCard的比例。 | 材料、工艺、求解关键字段达到100%。 |
| 补丁合规率 | ContextPatch通过schema、单位、来源和权限检查的比例。 | MVP不低于95%。 |
| 越权拦截率 | 无权限写入和敏感工具调用被拦截的比例。 | 应达到100%。 |
| 阶段可复现率 | 通过StageSummary和AuditLog复现阶段决策的比例。 | MVP不低于90%。 |
| 人工确认效率 | 需要用户确认的问题是否聚合、明确、可回答。 | 单阶段关键确认点不超过3组。 |
| 技能复用率 | 任务调用已登记SkillCard或工具链模板的比例。 | D5阶段开始统计。 |
| 失败沉淀率 | 工具失败、资料冲突和补丁退回是否形成失败模式记录。 | 阻塞级异常达到100%。 |

表 14：编号；文档名称；中心Agent相关输出

| 编号 | 文档名称 | 中心Agent相关输出 |
| --- | --- | --- |
| 03 | 共享上下文结构体与权限策略 | C0至C6、P0至P5、字段路径、ContextPatch合并规则。 |
| 04 | RAG数据层与索引方案 | EvidenceCard、DocumentCard、MaterialCard、RuleCard和CaseCard。 |
| 05 | AutoForm MCP工具白名单 | 工具分组、输入输出schema、只读与敏感动作标注。 |
| 06 | 柔性脚本与Skill Library | SkillCard、离线验证、脚本沙箱、失败模式和运行时检索。 |
| 07 | MVP开发任务拆分 | 任务编号、代码模块、验收命令、测试样例和交接记录。 |

表 15：对象；统一规则；开发落点

| 对象 | 统一规则 | 开发落点 |
| --- | --- | --- |
| 柔性脚本 | 所有 Agent 均可通过 L3 Planner、Policy Engine 和 Tool Controller 调用已登记柔性脚本。柔性脚本的服务目标，是减少重复检索、重复解析、重复写脚本和重复校验。 | 脚本结果写成 ScriptRunRecord、EvidenceRef 或 ContextPatchDraft；关键材料、工艺、求解和结论字段仍由中心 Agent、Validator 或人工节点合并。 |
| 上下文结构体 | 上下文结构体服务共享上下文和提升协作效率。长文本、日志、PDF 正文和完整资料留在 C3 至 C5，C0 只放当前角色所需摘要、字段和展开入口。 | 每个 Agent 配置 read_scope、write_scope、expand_scope、token_budget 和 redaction_rule；视图构造结果记录 view_hash 与 redaction_report。 |
| 工艺数据库 | 工艺数据库作为全体 Agent 可调用的工程证据层，覆盖材料、零件、工序、参数、缺陷、案例、脚本、结果和评审意见。 | 所有查询经过 QueryRouter、ACL、来源等级、版本和审批状态过滤；输出保持候选证据、候选参数或候选规则身份。 |
| Agent 边界 | 各 Agent 通过卡片和补丁协作，避免直接改写彼此内部状态。共享对象包括 TaskCard、ContextView、EvidenceBundle、SkillCard、ProcessCard 和 StageSummary。 | 跨 Agent 依赖以字段路径、证据引用、风险等级和审批点表达；并行开发以契约测试和样例回放收束。 |
| 中心治理 | 中心 Agent 负责任务图、权限、补丁合并、工具申请、质量门控和阶段复盘，专业 Agent 负责候选产物和证据说明。 | P4 用于关键状态合并，P5 用于受控工具执行和系统治理；专业 Agent 默认围绕 P1 至 P3 运行。 |

表 16：Agent；主要读取；主要写入；柔性脚本调用；工艺数据库调用

| Agent | 主要读取 | 主要写入 | 柔性脚本调用 | 工艺数据库调用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心 Agent | C1、C2、C3、C5、C6 | 合并关键字段、写 StageSummary 和 DecisionRecord | 可调用治理、压缩、校验和编排脚本 | 可查询授权范围内全部子库 |
| 需求与工艺判定 Agent | C0、C1、C2 摘要、C5 | 写 DemandTriageCard、MissingInfoChecklist 和 PatchDraft | 可调用需求解析、分诊和路由脚本 | 可查询材料、工艺、缺陷、案例和技能子库 |
| 几何与数据 Agent | C0、C2 几何切片、C4 文件引用、C5 | 写 GeometryCheck、DataRequirementCard 和低风险检查项 | 可调用 CAD 元数据、单位检查和文件索引脚本 | 可查询标准、材料基础、几何案例和文件规则 |
| 材料 Agent | C0、C2 材料切片、C4 材料工件、C5 | 写 MaterialSuggestion、ValidationReport 和 ContextPatchDraft | 可调用材料字段清洗、曲线检查和来源核验脚本 | 可查询材料库、标准、AutoForm 材料资料和企业材料卡 |
| 工艺规划 Agent | C0、C2 零件材料摘要、C5 规则案例 | 写 ProcessCandidate、SimulationPlanDraft 和验证计划 | 可调用工艺参数表、规则匹配和候选方案生成脚本 | 可查询规则库、案例库、缺陷库、工具库和脚本库 |
| RAG 检索 Agent | C0 查询意图、C5 授权资料 | 写 EvidenceBundle、retrieval_run 和失败样例 | 可调用解析、分块、索引和重排脚本 | 作为数据库服务入口执行受控检索 |
| 柔性脚本与技能 Agent | C0、C5 SkillCard、C6 脚本审计 | 写 SkillCard、ValidationReport 和失败模式 | 负责登记、验证、淘汰和组合脚本 | 可查询 ToolCard、SkillCard、案例和失败记录 |
| 求解执行 Agent | C0、C2 求解计划、C4 工程日志、C6 | 写 SolverStatus、ToolLog 和候选结果引用 | 可调用提交前检查、日志解析和运行监控脚本 | 可查询求解案例、工具说明和失败修复记录 |
| 后处理 Agent | C0、C2 结果字段、C4 云图表格 | 写 ResultEvidenceCard 和低风险指标 | 可调用云图索引、表格抽取和指标汇总脚本 | 可查询结果证据库、缺陷规则和案例库 |
| 报告 Agent | C0、C2 已确认字段、C3 摘要、C4 证据 | 写 ReportDraft 和 CitationPlan，不合并工程结论 | 可调用证据汇总、图表清单和格式检查脚本 | 可查询已授权证据、标准摘要和报告模板 |

表 17：名称；含义；使用要求

| 名称 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求与工艺判定 Agent | 入口分诊、风险等级、缺失字段、下游路由。 | 避免与工艺规划 Agent 混名；上下文表中的旧称统一映射到该名称。 |
| 工艺规划 Agent | 工艺路线候选、参数窗口、仿真任务书和验证计划。 | 工艺设置可作为其内部能力或后续执行子模块，文档标题统一使用工艺规划 Agent。 |
| Script-L0 至 Script-L4 | 柔性脚本分层。 | 与分诊等级区分，所有脚本层级统一加 Script 前缀。 |
| Triage-L1 至 Triage-L5 | 需求分诊等级。 | 与脚本层级区分，所有分诊等级统一加 Triage 前缀。 |
| 几何与数据 Agent 的 P3 | 仅覆盖客观、低风险检查写入。 | 材料正式曲线、工艺参数、求解设置和工程结论仍走候选补丁与审批。 |

# 6. 本轮处理记录

• 已按开发文档用途重写首页结构，日常阅读先看核心判断、交付物和验收口径。

• 已保留原文表格，便于继续转成 schema、fixtures、policy、evals 和接口文档。

• 后续若新增外部资料，必须同步登记 URL、DOI、版本、访问日期、许可状态或内部文件路径。

# 7. 软件界面接入补充

中心 Agent 需要成为界面事件源，向前端提供任务状态、Agent 状态、连接传输、审批需求和 token 用量。

• 新增 RunEventStream，输出 run_started、agent_started、agent_delta、edge_transfer、console_line、token_usage_delta、approval_required 和 run_completed。

• 中心 Agent 输出给界面的内容必须来自 TaskCard、ContextView、AgentStatus、AuditEvent 和 TokenUsageSnapshot。

• 界面只展示状态和证据，不允许绕过中心 Agent 直接合并正式工程字段。

| 接入对象 | 前端展示 | 后端来源 | 写回边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | 任务输入框、附件引用、约束选择 | UserRequestDraft、TaskCard | 提交到中心 Agent，不直接写 CanonicalState。 |
| 状态总结 | 阶段、缺失项、风险、下一步 | StageSummary、AgentStatus、DecisionRecord | 只读展示，确认动作生成 ContextPatch。 |
| Agent 图谱 | 节点状态、连接传输、高亮外圈 | RunEvent、AgentStatus、AgentEdgeStatus | 图谱状态进入 UIState。 |
| 命令输出 | 类似 cmd 的 ConsoleLine 流 | ScriptRunRecord、ToolRequest、AuditEvent | 日志只引用工件，不塞入 C0。 |
| API Key | 设置弹窗、掩码、连接测试 | CredentialProfile、后端密钥读取 | 前端不持久化明文 Key。 |
| token 用量 | 本轮总量、分 Agent 用量、预算条 | API response usage、Usage API、RunUsageAccumulator | 统计进入 RunUsageRecord。 |

资料依据：OpenAI API Overview、OpenAI Production Best Practices、OpenAI Usage API Reference、OpenAI Responses API Reference、Apple Human Interface Guidelines，以及本目录既有中心 Agent、上下文结构体、RAG、柔性脚本和整体 Vibecoding 开发文档。