# RAG 工艺数据库开发说明

# 0. 开发步骤与 P 级清单

本节为执行入口。P0 必须先完成，P1 紧随其后，P2 进入扩展阶段，P3 只做预留或后续增强。

| P级 | 顺序 | 开发步骤 | 开发清单 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1 | 建立来源登记 | source_registry.csv 记录标题、URL、DOI、版本、许可、访问日期、checksum | 每条证据能追溯来源 |
| P0 | 2 | 建立卡片 schema | SourceCard、MaterialCard、RuleCard、CaseCard、SkillCard、EvidenceCard | 卡片字段能通过 schema 校验 |
| P0 | 3 | 建立 MVP 检索 fixtures | 30 至 50 个检索问题、黄金证据、禁止证据、来源过滤条件 | 检索评测可重复运行 |
| P1 | 4 | 实现混合检索原型 | SQL 过滤、全文检索、向量召回、融合排序、证据打包 | EvidenceBundle 含来源、适用条件和限制 |
| P2 | 5 | 接入证据抽屉 | 为 UI 提供来源标题、类型、可信等级、展开入口 | 用户能检查材料和工艺建议依据 |

| 文档用途 | 把资料检索能力落到可追溯的工艺证据层和长期工艺记忆层。 |
| --- | --- |
| 本轮处理 | 删除论文式包装，保留技术判断、任务拆分、验收口径、资料依据和原文表格资产。 |
| 备份位置 | tmp/original_docx_backup/20260531_225735/02_RAG工艺数据库详细架构计划与任务目标.docx |

# 1. 核心判断

• 数据库输出作为证据候选、参数候选和规则候选，进入正式状态前需要通过 ContextPatch、规则校验、仿真验证或人工确认。

• MVP 采用 PostgreSQL、全文检索、pgvector 和对象存储，后续再接入 OpenSearch、图数据库、多模态检索和专用 reranker。

• 数据域按材料、工艺、案例、结果、脚本和资料片段组织，每条记录都要保留来源、适用条件、版本、许可和审核状态。

• 检索链路采用查询归一化、目录路由、并行召回、融合排序、重排过滤和证据打包。

# 2. 优先交付物

• card_schema.yaml，约束 SourceCard、MaterialCard、RuleCard、CaseCard、SkillCard 和 EvidenceCard。

• source_registry.csv，记录 URL、DOI、许可、访问日期、版本和校验值。

• eval_queries.jsonl，保存 30 至 50 个真实检索问题、黄金证据和禁止证据。

• retrieval_api.md，定义 EvidenceQuery、EvidenceBundle、过滤字段和排序解释。

# 3. 验收口径

• 每条证据都能追溯到原始文件、URL 或内部资料编号。

• 材料牌号、标准号、参数名和工具名能走精确召回。

• 自然语言缺陷描述能走向量召回和案例召回。

• 检索结果必须给出来源等级、适用条件、限制说明和人工确认需求。

# 4. 资料依据

本节只保留支撑开发判断的资料来源。论文写作格式标准已移出正文，后续正式论文再按学校或标准要求恢复。

| 编号 | 来源 |
| --- | --- |
| S01 | Lewis 等，Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks，2020。 https://arxiv.org/abs/2005.11401 |
| S02 | Karpukhin 等，Dense Passage Retrieval for Open-Domain Question Answering，2020。 https://arxiv.org/abs/2004.04906 |
| S03 | Khattab 和 Zaharia，ColBERT: Efficient and Effective Passage Search via Contextualized Late Interaction over BERT，2020。 https://arxiv.org/abs/2004.12832 |
| S04 | Thakur 等，BEIR: A Heterogeneous Benchmark for Zero-shot Evaluation of Information Retrieval Models，2021。 https://arxiv.org/abs/2104.08663 |
| S05 | Cormack 等，Reciprocal Rank Fusion outperforms Condorcet and individual Rank Learning Methods，2009。 https://doi.org/10.1145/1571941.1572114 |
| S06 | Sarthi 等，RAPTOR: Recursive Abstractive Processing for Tree-Organized Retrieval，2024。 https://arxiv.org/abs/2401.18059 |
| S07 | Edge 等，From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization，2024。 https://arxiv.org/abs/2404.16130 |
| S08 | Model Context Protocol Specification，2024-11-05。 https://modelcontextprotocol.io/specification/2024-11-05/index |
| S09 | Model Context Protocol Basic Concepts，2024-11-05。 https://modelcontextprotocol.io/specification/2024-11-05/basic |
| S10 | AutoForm Forming 官方资料。 https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/ |
| S11 | AutoForm FormingSolver 官方资料。 https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/autoform-formingsolver/ |
| S12 | PostgreSQL Full Text Search 官方文档。 https://www.postgresql.org/docs/current/textsearch.html |
| S13 | pgvector 项目文档。 https://github.com/pgvector/pgvector |
| S14 | NIST Materials Data Repository。 https://www.nist.gov/programs-projects/materials-data-repository |
| S15 | NIMS MatNavi。 https://mits.nims.go.jp/en/ |
| S16 | Materials Project API 文档。 https://docs.materialsproject.org/downloading-data/using-the-api |
| S17 | MatWeb 材料数据入口。 https://www.matweb.com/ |

# 5. 原文表格与任务清单

以下表格来自原文件，作为开发对象、字段、权限、流程、风险和验收资产继续保留。

表 1：核心架构判断 本项目建议采用混合分层检索架构：树形目录承担工艺分类、权限边界、版

核心架构判断 / 本项目建议采用混合分层检索架构：树形目录承担工艺分类、权限边界、版本治理和检索路由；神经向量承担语义召回；BM25 承担关键词、牌号和工具名召回；SQL 与规则表承担材料参数、单位、状态和审批字段过滤；图关系承担零件、材料、工序、缺陷、案例和技能之间的关联扩展；重排器承担最终证据排序。该方案保留工程可解释性，同时提升自然语言问题和历史案例问题的召回能力。

表 2：依据类别；代表资料；对本项目的作用

| 依据类别 | 代表资料 | 对本项目的作用 |
| --- | --- | --- |
| 本地项目依据 | 5.28聊天记录总结.docx | 确定 RAG-K1 至 RAG-K6 子库、C0 至 C6 上下文分层、P0 至 P5 权限和 AutoForm Agent 总体边界。 |
| RAG 与检索论文 | RAG、DPR、ColBERT、BEIR、RRF、RAPTOR、GraphRAG | 支撑神经召回、混合召回、树形摘要、图关系扩展和检索评测方法。 |
| 工程工具规范 | Model Context Protocol 规范、AutoForm 官方产品资料 | 支撑工具暴露、资源引用、权限治理和 AutoForm 工程模块拆分。 |
| 数据库与索引资料 | PostgreSQL 全文检索、pgvector、材料数据平台入口 | 支撑 MVP 阶段的结构化字段、向量索引、对象存储和材料资料来源管理。 |

表 3：目标编号；任务目标；可验收产物

| 目标编号 | 任务目标 | 可验收产物 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 建立可追溯资料库，所有条目保留来源、版本、适用条件、许可状态、抽取方式和校验状态。 | SourceCard、DocumentCard、EvidenceCard、来源登记表。 |
| G2 | 建立工艺对象模型，把材料、零件、工序、参数、缺陷、案例、脚本和结果统一成卡片结构。 | MaterialCard、ProcessRuleCard、CaseCard、SkillCard、ResultEvidenceCard。 |
| G3 | 建立混合分层检索链路，支持精确查询、语义查询、案例相似查询、规则查询和脚本技能查询。 | QueryRouter、BM25 索引、向量索引、SQL 过滤、关系扩展、重排接口。 |
| G4 | 建立评测集与质量门控，先定义问题再建库，避免入库资料堆积后缺少检索目标。 | 30 至 50 个 MVP 检索问题、黄金证据、Recall@k、MRR、nDCG、来源覆盖率。 |
| G5 | 建立开发交接边界，使 Word 框架文档、数据 schema、API 契约和测试脚本相互对应。 | ARCHITECTURE、DATA_SCHEMA、RETRIEVAL_API、EVAL_QUERIES、CODEX_HANDOFF。 |

表 4：方案；适用能力；主要风险；本文采用策略

| 方案 | 适用能力 | 主要风险 | 本文采用策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 树形目录检索 | 适合按材料、工序、缺陷、资料类型、权限和版本进行路由，也便于人工维护和审计。 | 同义词、隐含工艺关系和跨案例相似问题召回不足；目录维护成本随资料增长上升。 | 作为主干分类、权限过滤和召回路由使用。 |
| 神经向量检索 | 适合处理自然语言问题、缺陷原因描述、案例相似度和长文档语义召回。 | 可能忽略牌号、单位、数值边界和审批状态；单独使用时解释性较弱。 | 作为语义召回通道使用，并受结构化过滤和来源评分约束。 |
| BM25 与全文检索 | 适合标准号、材料牌号、工具名、日志报错、文件名和术语精确匹配。 | 对语义改写、跨语言表达和复杂关系问题支持有限。 | 作为关键词召回通道保留，参与 RRF 融合。 |
| SQL 与规则表 | 适合板厚、强度、n 值、r 值、FLD、工艺参数、权限和状态过滤。 | 对非结构化知识和长文本解释能力有限。 | 作为硬约束过滤与证据一致性检查层。 |
| 图关系与树形摘要 | 适合材料、零件、工艺、缺陷、案例、技能之间的关系扩展，以及跨文档综合问题。 | 图谱构建和摘要质量需要持续校验。 | MVP 做轻量关系表，二期引入 GraphRAG 与 RAPTOR 类型摘要索引。 |

表 5：推荐结论 第一阶段以 PostgreSQL、全文检索、pgvector 和对象存

推荐结论 / 第一阶段以 PostgreSQL、全文检索、pgvector 和对象存储构成基础平台；目录树作为治理与路由层，SQL 作为事实约束层，BM25 和向量作为并行召回层，RRF 或加权融合形成候选集，重排器和证据打包器输出 Evidence Bundle。待企业案例和仿真结果积累后，再引入图数据库、多模态检索和专门的几何相似检索。

表 6：子库；内容范围；核心卡片；首批索引字段

| 子库 | 内容范围 | 核心卡片 | 首批索引字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| RAG-K1 文献与标准库 | 冲压成形、FLD、回弹、CAE 自动化、Agent、RAG 与检索论文；合法使用的标准摘要。 | DocumentCard、ChunkCard、TheoryEvidenceCard | 题名、作者、年份、DOI、标准号、主题词、适用阶段、许可状态。 |
| RAG-K2 材料与成形极限库 | 材料牌号、板厚、强度、n 值、r 值、流动曲线、FLC、摩擦、温度和来源可信度。 | MaterialCard、CurveCard、FLCcard | 牌号、供应商、板厚范围、强度等级、曲线编号、单位、验证状态。 |
| RAG-K3 AutoForm 与技能库 | AutoForm 工具说明、MCP schema、脚本模板、已验证 SkillCard、失败修复记录。 | ToolCard、SkillCard、ScriptEvidenceCard | 工具名、输入字段、输出字段、权限等级、风险等级、验证状态。 |
| RAG-K4 缺陷诊断与规则库 | 开裂、起皱、减薄、回弹、面品缺陷、润滑、压边力、拉延筋和坯料调整规则。 | ProcessRuleCard、DefectCard | 缺陷类型、影响区域、参数方向、适用条件、证据来源、置信等级。 |
| RAG-K5 仿真案例库 | 公开或企业案例的零件、材料、工艺、结果、诊断、调整动作和结局。 | CaseCard、ActionCard、OutcomeCard | 零件类型、材料、板厚、工序、风险指标、调整动作、结果改善。 |
| RAG-K6 证据与结果库 | 云图、日志、测点表、截面线、对比表、报告截图、人工评审意见。 | EvidenceCard、ResultCard、ReviewCard | case_id、metric、artifact_uri、测点、阈值、评审人、审批状态。 |

表 7：步骤；输入；处理逻辑；输出

| 步骤 | 输入 | 处理逻辑 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 查询归一化 | 用户问题、Agent 任务卡、当前 Context View | 抽取材料、板厚、工序、缺陷、参数、工具名、项目权限和语言信息。 | NormalizedQuery。 |
| 2 意图识别 | NormalizedQuery | 将问题分为资料解释、材料补全、工艺规则、案例相似、脚本技能、结果证据、报告引用。 | QueryType 与召回配方。 |
| 3 目录路由 | QueryType、权限、项目阶段 | 根据树形目录选择子库、工艺阶段、资料类型和权限范围。 | CandidateScope。 |
| 4 并行召回 | CandidateScope | 同时执行 BM25、向量检索、SQL 过滤、规则表查询和关系扩展。 | CandidateSet。 |
| 5 融合排序 | CandidateSet | 使用 RRF 或加权融合合并多路结果，保留召回来源和分数。 | FusedCandidates。 |
| 6 重排过滤 | FusedCandidates、硬约束 | 按来源等级、适用范围、单位一致性、版本、审批状态和相似度进行重排。 | RankedEvidence。 |
| 7 证据打包 | RankedEvidence | 生成 Evidence Bundle，包括摘要、原文片段引用、卡片字段、限制条件和建议用途。 | 可供 Agent 使用的证据包。 |

表 8：模块；第一阶段职责；主要表或接口

| 模块 | 第一阶段职责 | 主要表或接口 |
| --- | --- | --- |
| Source Registry | 登记资料来源、访问日期、版本、许可、密级和校验状态。 | sources、source_versions、source_reviews。 |
| Document Ingestion | 解析 PDF、Word、Excel、网页和脚本，生成规范文本、表格和卡片草稿。 | documents、chunks、tables_extracted、ingestion_jobs。 |
| Card Store | 保存材料、规则、案例、技能、证据和结果卡片。 | cards_material、cards_rule、cards_case、cards_skill、cards_evidence。 |
| Index Store | 保存全文索引、向量索引、关系索引和目录节点。 | fts_index、embeddings、relations、taxonomy_nodes。 |
| Retrieval Service | 提供 query、retrieve、rerank、evidence_bundle、feedback 接口。 | retrieval_api、query_logs、retrieval_runs。 |
| Evaluation Service | 保存评测问题、黄金证据、人工判定、指标结果和回归记录。 | eval_queries、eval_labels、eval_runs。 |
| Governance Service | 管理 P0 至 P5 权限、字段锁、审批流、废弃版本和回滚点。 | permission_policies、approvals、audit_log。 |

表 9：阶段；处理动作；质量检查

| 阶段 | 处理动作 | 质量检查 |
| --- | --- | --- |
| S1 来源登记 | 记录 URL、DOI、文件名、发布方、访问日期、许可、密级、hash 和版本。 | 来源字段完整；文件可打开；重复资料识别。 |
| S2 文档解析 | 提取正文、标题、目录、表格、图片说明、公式说明和页码引用。 | 页码与章节可回溯；表格单元格不异常拉长；乱码率可接受。 |
| S3 实体抽取 | 抽取材料牌号、板厚、强度、r 值、n 值、FLC、工序、缺陷、参数和工具名。 | 单位规范化；实体置信度记录；低置信实体待人工确认。 |
| S4 卡片生成 | 生成 DocumentCard、MaterialCard、RuleCard、CaseCard、SkillCard 和 EvidenceCard。 | 必填字段不缺失；适用范围明确；证据引用回挂到原文。 |
| S5 索引构建 | 写入目录、全文索引、向量索引、SQL 字段和关系表。 | 索引数量与卡片一致；权限过滤生效；嵌入文本可审查。 |
| S6 检索回归 | 用评测问题执行召回，记录指标和失败样例。 | 黄金证据进入 Top k；错误召回可解释；失败进入修复队列。 |

表 10：任务编号；任务名称；输出物；验收标准

| 任务编号 | 任务名称 | 输出物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 检索问题集建设 | eval_queries.xlsx 或 eval_queries.jsonl | 至少覆盖材料、工艺、缺陷、案例、脚本、报告六类问题；每题绑定黄金证据。 |
| T2 | 卡片 schema 定义 | card_schema.yaml、示例 JSON | MaterialCard、RuleCard、CaseCard、SkillCard、EvidenceCard 均有必填字段和样例。 |
| T3 | 来源登记与入库样例 | sources 表、documents 表、对象存储目录 | 每条资料有来源、版本、访问日期、许可和 hash。 |
| T4 | 混合检索原型 | retrieve 接口、query_logs | 同一问题可返回 BM25、向量、SQL 和融合结果，证据包带来源。 |
| T5 | 权限与字段过滤 | permission_policies、测试用例 | 低权限查询无法读取受限案例；材料参数查询受单位和状态过滤。 |
| T6 | 评测与回归报告 | eval_report.md、失败样例库 | 输出 Recall@5、MRR、nDCG、来源覆盖率和失败原因分类。 |
| T7 | 开发文档回写 | ARCHITECTURE、DATA_SCHEMA、RETRIEVAL_API、CODEX_HANDOFF | 文档与代码接口字段一致，下一轮开发可直接接续。 |

表 11：指标；含义；MVP 目标

| 指标 | 含义 | MVP 目标 |
| --- | --- | --- |
| Recall@5 | 前 5 条检索结果中是否包含黄金证据。 | 核心问题达到 0.80 以上，失败样例进入修复队列。 |
| MRR | 黄金证据出现位置越靠前得分越高。 | 材料与规则问题优先追求靠前，因为会影响参数建议。 |
| nDCG@10 | 考虑多条证据的相关等级和排序质量。 | 用于评价案例相似、缺陷诊断和报告引用问题。 |
| 来源覆盖率 | 证据包中具有 URL、DOI、文件路径、版本和访问日期的比例。 | 可用证据达到 100%，候选资料缺字段则保留候选状态。 |
| 字段一致性 | 材料、单位、板厚、工序和权限字段是否与查询约束一致。 | 关键字段不允许冲突，冲突时返回需人工确认。 |
| 审计完整性 | 查询、召回、融合、重排和证据打包是否写入日志。 | 所有开发环境检索请求均保留 query_log。 |

表 12：风险；表现；治理措施

| 风险 | 表现 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 来源合法性风险 | 论文、网页、标准和企业资料许可边界不同，直接混用会影响后续交付。 | Source Registry 必填 license_status 和 confidentiality_level；受限资料只进入受限目录。 |
| 材料参数误用 | 材料牌号相近、热处理状态不同、单位转换错误会造成错误建议。 | MaterialCard 必填牌号、规格、单位、适用条件、企业验证状态和人工确认字段。 |
| 向量召回漂移 | 语义相似内容可能忽略板厚、单位、版本和审批状态。 | 先执行结构化过滤，再使用向量召回和重排；证据包显示硬约束命中情况。 |
| 表格与曲线丢失 | PDF 或 Word 解析后表格结构、曲线编号和图片说明可能断裂。 | 表格单独抽取，曲线和图片进入对象存储，卡片保留 artifact_uri 与页码。 |
| 目录维护负担 | 人工目录随资料增加可能不一致。 | 目录节点采用固定主干和可扩展标签，新增标签需要评审。 |
| 企业案例泄露 | 历史案例包含客户、零件和工艺参数敏感信息。 | 项目 ACL、字段脱敏、权限测试和审计日志并行使用。 |
| 结论自动化过度 | 检索结果被直接当成正式工艺结论。 | RAG 只输出候选证据；正式字段通过 ContextPatch、校验和审批合并。 |

表 13：阶段；周期建议；建设重点；退出条件

| 阶段 | 周期建议 | 建设重点 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 原型阶段 | 2 至 3 周 | 问题集、schema、来源登记、基础入库、混合检索 API。 | 30 个问题可跑通，证据包带来源，评测报告可复现。 |
| P2 工艺知识阶段 | 3 至 5 周 | 材料卡、规则卡、案例卡、技能卡、权限过滤。 | 材料与工艺问题 Recall@5 达到目标，失败样例有修复记录。 |
| P3 工程集成阶段 | 5 至 8 周 | Context Store、MCP 工具白名单、AutoForm 工件引用、审计日志。 | 中心 Agent 可基于 Evidence Bundle 生成 ContextPatch。 |
| P4 增强阶段 | 持续迭代 | GraphRAG、RAPTOR 摘要、多模态云图、几何相似和企业知识闭环。 | 复杂诊断问题能跨案例、规则和结果证据综合检索。 |

表 14：对象；统一规则；开发落点

| 对象 | 统一规则 | 开发落点 |
| --- | --- | --- |
| 柔性脚本 | 所有 Agent 均可通过 L3 Planner、Policy Engine 和 Tool Controller 调用已登记柔性脚本。柔性脚本的服务目标，是减少重复检索、重复解析、重复写脚本和重复校验。 | 脚本结果写成 ScriptRunRecord、EvidenceRef 或 ContextPatchDraft；关键材料、工艺、求解和结论字段仍由中心 Agent、Validator 或人工节点合并。 |
| 上下文结构体 | 上下文结构体服务共享上下文和提升协作效率。长文本、日志、PDF 正文和完整资料留在 C3 至 C5，C0 只放当前角色所需摘要、字段和展开入口。 | 每个 Agent 配置 read_scope、write_scope、expand_scope、token_budget 和 redaction_rule；视图构造结果记录 view_hash 与 redaction_report。 |
| 工艺数据库 | 工艺数据库作为全体 Agent 可调用的工程证据层，覆盖材料、零件、工序、参数、缺陷、案例、脚本、结果和评审意见。 | 所有查询经过 QueryRouter、ACL、来源等级、版本和审批状态过滤；输出保持候选证据、候选参数或候选规则身份。 |
| Agent 边界 | 各 Agent 通过卡片和补丁协作，避免直接改写彼此内部状态。共享对象包括 TaskCard、ContextView、EvidenceBundle、SkillCard、ProcessCard 和 StageSummary。 | 跨 Agent 依赖以字段路径、证据引用、风险等级和审批点表达；并行开发以契约测试和样例回放收束。 |
| 中心治理 | 中心 Agent 负责任务图、权限、补丁合并、工具申请、质量门控和阶段复盘，专业 Agent 负责候选产物和证据说明。 | P4 用于关键状态合并，P5 用于受控工具执行和系统治理；专业 Agent 默认围绕 P1 至 P3 运行。 |

表 15：Agent；主要读取；主要写入；柔性脚本调用；工艺数据库调用

| Agent | 主要读取 | 主要写入 | 柔性脚本调用 | 工艺数据库调用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心 Agent | C1、C2、C3、C5、C6 | 合并关键字段、写 StageSummary 和 DecisionRecord | 可调用治理、压缩、校验和编排脚本 | 可查询授权范围内全部子库 |
| 需求与工艺判定 Agent | C0、C1、C2 摘要、C5 | 写 DemandTriageCard、MissingInfoChecklist 和 PatchDraft | 可调用需求解析、分诊和路由脚本 | 可查询材料、工艺、缺陷、案例和技能子库 |
| 几何与数据 Agent | C0、C2 几何切片、C4 文件引用、C5 | 写 GeometryCheck、DataRequirementCard 和低风险检查项 | 可调用 CAD 元数据、单位检查和文件索引脚本 | 可查询标准、材料基础、几何案例和文件规则 |
| 材料 Agent | C0、C2 材料切片、C4 材料工件、C5 | 写 MaterialSuggestion、ValidationReport 和 ContextPatchDraft | 可调用材料字段清洗、曲线检查和来源核验脚本 | 可查询材料库、标准、AutoForm 材料资料和企业材料卡 |
| 工艺规划 Agent | C0、C2 零件材料摘要、C5 规则案例 | 写 ProcessCandidate、SimulationPlanDraft 和验证计划 | 可调用工艺参数表、规则匹配和候选方案生成脚本 | 可查询规则库、案例库、缺陷库、工具库和脚本库 |
| RAG 检索 Agent | C0 查询意图、C5 授权资料 | 写 EvidenceBundle、retrieval_run 和失败样例 | 可调用解析、分块、索引和重排脚本 | 作为数据库服务入口执行受控检索 |
| 柔性脚本与技能 Agent | C0、C5 SkillCard、C6 脚本审计 | 写 SkillCard、ValidationReport 和失败模式 | 负责登记、验证、淘汰和组合脚本 | 可查询 ToolCard、SkillCard、案例和失败记录 |
| 求解执行 Agent | C0、C2 求解计划、C4 工程日志、C6 | 写 SolverStatus、ToolLog 和候选结果引用 | 可调用提交前检查、日志解析和运行监控脚本 | 可查询求解案例、工具说明和失败修复记录 |
| 后处理 Agent | C0、C2 结果字段、C4 云图表格 | 写 ResultEvidenceCard 和低风险指标 | 可调用云图索引、表格抽取和指标汇总脚本 | 可查询结果证据库、缺陷规则和案例库 |
| 报告 Agent | C0、C2 已确认字段、C3 摘要、C4 证据 | 写 ReportDraft 和 CitationPlan，不合并工程结论 | 可调用证据汇总、图表清单和格式检查脚本 | 可查询已授权证据、标准摘要和报告模板 |

表 16：名称；含义；使用要求

| 名称 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求与工艺判定 Agent | 入口分诊、风险等级、缺失字段、下游路由。 | 避免与工艺规划 Agent 混名；上下文表中的旧称统一映射到该名称。 |
| 工艺规划 Agent | 工艺路线候选、参数窗口、仿真任务书和验证计划。 | 工艺设置可作为其内部能力或后续执行子模块，文档标题统一使用工艺规划 Agent。 |
| Script-L0 至 Script-L4 | 柔性脚本分层。 | 与分诊等级区分，所有脚本层级统一加 Script 前缀。 |
| Triage-L1 至 Triage-L5 | 需求分诊等级。 | 与脚本层级区分，所有分诊等级统一加 Triage 前缀。 |
| 几何与数据 Agent 的 P3 | 仅覆盖客观、低风险检查写入。 | 材料正式曲线、工艺参数、求解设置和工程结论仍走候选补丁与审批。 |

# 6. 本轮处理记录

• 已按开发文档用途重写首页结构，日常阅读先看核心判断、交付物和验收口径。

• 已保留原文表格，便于继续转成 schema、fixtures、policy、evals 和接口文档。

• 后续若新增外部资料，必须同步登记 URL、DOI、版本、访问日期、许可状态或内部文件路径。

# 7. 软件界面接入补充

RAG 证据需要在界面中可追溯展示，支撑用户判断材料、工艺和脚本建议的来源。

• EvidenceBundle 需要提供前端可读字段：来源标题、类型、可信等级、适用条件、限制说明和展开入口。

• 界面新增证据抽屉，用于查看来源、版本、访问日期、许可状态和引用对象。

• 检索评测新增 UI 用例：同一问题下证据排序、来源过滤和冲突提示可被人工复核。

| 接入对象 | 前端展示 | 后端来源 | 写回边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | 任务输入框、附件引用、约束选择 | UserRequestDraft、TaskCard | 提交到中心 Agent，不直接写 CanonicalState。 |
| 状态总结 | 阶段、缺失项、风险、下一步 | StageSummary、AgentStatus、DecisionRecord | 只读展示，确认动作生成 ContextPatch。 |
| Agent 图谱 | 节点状态、连接传输、高亮外圈 | RunEvent、AgentStatus、AgentEdgeStatus | 图谱状态进入 UIState。 |
| 命令输出 | 类似 cmd 的 ConsoleLine 流 | ScriptRunRecord、ToolRequest、AuditEvent | 日志只引用工件，不塞入 C0。 |
| API Key | 设置弹窗、掩码、连接测试 | CredentialProfile、后端密钥读取 | 前端不持久化明文 Key。 |
| token 用量 | 本轮总量、分 Agent 用量、预算条 | API response usage、Usage API、RunUsageAccumulator | 统计进入 RunUsageRecord。 |

资料依据：OpenAI API Overview、OpenAI Production Best Practices、OpenAI Usage API Reference、OpenAI Responses API Reference、Apple Human Interface Guidelines，以及本目录既有中心 Agent、上下文结构体、RAG、柔性脚本和整体 Vibecoding 开发文档。