# 几何与数据 Agent 开发说明

# 0. 开发步骤与 P 级清单

本节为执行入口。P0 必须先完成，P1 紧随其后，P2 进入扩展阶段，P3 只做预留或后续增强。

| P级 | 顺序 | 开发步骤 | 开发清单 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1 | 定义 PartCard | 零件、板料、文件引用、单位、材料基础、任务目标 | 几何与数据输入可结构化保存 |
| P0 | 2 | 建立 DataChecklist | 必填字段、缺失字段、单位检查、文件哈希、基础合理性 | 用户知道先补哪些数据 |
| P1 | 3 | 实现候选值流程 | CandidateValue 带来源、置信等级、适用条件、用户确认 | 候选值通过 ContextPatch 写回 |
| P1 | 4 | 接入 UI 状态区 | 展示 PartCard、GeometryInputCard、DataChecklist、检查结果 | 状态总结能显示几何准备进度 |
| P2 | 5 | 预留 CAD 深层检查 | 曲面、法向、开边、特征识别只预留工具接口 | 一阶段不阻塞主流程 |

| 文档用途 | 把自由输入、CAD 引用和基础材料数据整理为可检查、可追溯、可写回的工程准备信息。 |
| --- | --- |
| 本轮处理 | 删除论文式包装，保留技术判断、任务拆分、验收口径、资料依据和原文表格资产。 |
| 备份位置 | tmp/original_docx_backup/20260531_225735/03_几何与数据Agent详细架构计划与任务目标.docx |

# 1. 核心判断

• 该 Agent 负责 PartCard、GeometryInputCard、DataChecklist、CandidateValue 和 ContextPatch。

• 一阶段先做文件定位、字段完整性、单位一致性、基础合理性和候选值确认，深层 CAD 特征识别留到工具层稳定后接入。

• 当用户无法提供字段时，Agent 可请求 RAG 形成候选建议，正式写回需要用户或责任工程师确认。

• 规则对象应包含 rule_id、目标字段、条件、严重等级、依据、动作和责任 Agent。

# 2. 优先交付物

• part_schema.json，定义零件、板料、材料基础、文件引用、单位和缺失项。

• data_check_rules.yaml，沉淀文件级、几何级、数据级、证据级和任务级检查。

• input_wizard.md，保存填报引导问题和停止条件。

• candidate_value_api.md，说明候选值、可信度、证据和用户确认记录。

# 3. 验收口径

• 给定零件描述和材料基础信息后，能生成必填字段清单。

• 单位、板厚、材料牌号、CAD 引用和任务目标能通过基础检查。

• 缺失字段能触发证据检索或追问。

• 候选值写回前必须绑定来源、适用条件、置信等级和确认状态。

# 4. 资料依据

本节只保留支撑开发判断的资料来源。论文写作格式标准已移出正文，后续正式论文再按学校或标准要求恢复。

| 编号 | 来源 |
| --- | --- |
| S01 | 本项目内部资料. 5.28聊天记录总结.docx[Z]. Auto_Autoform思路整理, 2026. |
| S02 | 本项目内部资料. AutoForm 冲压仿真 Agent 项目总览与系统架构[Z]. Auto_Autoform思路整理, 2026. |
| S03 | 本项目内部资料. AutoForm Agent 上下文信息结构体详细架构计划与任务目标[Z]. Auto_Autoform思路整理, 2026. |
| S04 | International Organization for Standardization. ISO 10303-242:2025 Industrial automation systems and integration, Product data representation and exchange, Part 242: Managed model-based 3D engineering[S/OL]. . https://www.iso.org/standard/84300.html. |
| S05 | International Organization for Standardization. ISO 6892-1:2019 Metallic materials, Tensile testing, Part 1: Method of test at room temperature[S/OL]. . https://www.iso.org/standard/78322.html. |
| S06 | International Organization for Standardization. ISO 10113:2020 Metallic materials, Sheet and strip, Determination of plastic strain ratio[S/OL]. . https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:10113:ed-3:v1:en. |
| S07 | International Organization for Standardization. ISO 10275:2020 Metallic materials, Sheet and strip, Determination of tensile strain hardening exponent[S/OL]. . https://www.iso.org/standard/75451.html. |
| S08 | International Organization for Standardization. ISO 12004-2:2021 Metallic materials, Determination of forming-limit curves for sheet and strip, Part 2: Determination of forming-limit curves in the laboratory[S/OL]. . https://www.iso.org/standard/78138.html. |
| S09 | AutoForm Engineering. AutoForm-FormingSolver[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/autoform-formingsolver/. |
| S10 | AutoForm Engineering. AutoForm-FormingSolver Product Information[EB/OL]. . https://www.autoform.com/media/autoform-forming/AutoForm-FormingSolver_en.pdf. |
| S11 | National Institute of Standards and Technology. Materials Data Curation System[EB/OL]. . https://www.nist.gov/services-resources/software/materials-data-curation-system. |
| S12 | WILKINSON M D, DUMONTIER M, AALBERSBERG I J, et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship[J/OL]. Scientific Data, 2016, 3: 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18. |
| S13 | LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[EB/OL]. (2020-05-22). https://arxiv.org/abs/2005.11401. |
| S14 | YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[EB/OL]. (2022-10-06). https://arxiv.org/abs/2210.03629. |
| S15 | Model Context Protocol. Architecture overview[EB/OL]. . https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture. |

# 5. 原文表格与任务清单

以下表格来自原文件，作为开发对象、字段、权限、流程、风险和验收资产继续保留。

表 1：编号；目标；说明；阶段产物

| 编号 | 目标 | 说明 | 阶段产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 引导用户填报 | 将零件、几何、材料基础信息和仿真目标拆成可回答的问题，减少一次性长描述造成的信息缺口。 | 数据填报会话、缺失项清单 |
| G2 | 检查基础合理性 | 对单位、尺寸、板厚、坐标、文件版本、数据来源和字段冲突进行规则化检查。 | GeometryCheck、DataCheck |
| G3 | 发起证据检索 | 针对缺失或冲突字段生成检索问题，召回标准、文献、材料数据库、历史案例和内部资料。 | EvidenceQuery、EvidenceRef |
| G4 | 生成候选建议 | 将检索结果转化为可解释的候选值、适用条件、可信度和确认请求。 | DataSuggestionPatch |
| G5 | 支持上下文写回 | 通过 ContextPatch 写入候选字段或低风险检查结果，保留审批、回滚和来源。 | ContextPatch、AuditEvent |

表 2：资料类型；代表依据；落到本 Agent 的设计位置

| 资料类型 | 代表依据 | 落到本 Agent 的设计位置 |
| --- | --- | --- |
| 工业软件资料 | AutoForm FormingSolver 与相关官方资料 | 定义仿真准备所需的几何、材料、工艺和结果字段边界。 |
| CAD 数据标准 | ISO 10303 AP242 | 支撑 CAD 引用、版本、单位、产品结构和几何属性治理。 |
| 材料测试标准 | ISO 6892-1、ISO 10113、ISO 10275、ISO 12004-2 | 支撑拉伸、r 值、n 值、FLC 等字段的来源和适用条件检查。 |
| 数据治理方法 | FAIR 原则与 NIST 材料数据整理方案 | 支撑模板化录入、元数据、检索接口和可复用数据卡。 |
| Agent 方法 | RAG、ReAct、MCP 架构 | 支撑证据检索、工具行动、用户确认和可审计写回。 |

表 3：接口方向；输入或输出；主要对象；治理要求

| 接口方向 | 输入或输出 | 主要对象 | 治理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来自中心 Agent | 任务目标、风险等级、允许动作、字段范围。 | TaskCard、ContextView | 必须带 task_id、permission_level 和完成定义。 |
| 来自用户 | CAD 文件、零件说明、板厚、材料牌号、工艺目标、已有报告。 | UserInputBundle | 用户输入均保留时间、来源和原始文本引用。 |
| 来自工具层 | 文件哈希、尺寸包围盒、单位元数据、曲面或实体检查摘要。 | ArtifactRef、GeometryProbeResult | 工具结果只能追加为客观事实或低风险检查项。 |
| 来自 RAG | 标准、论文、材料库、案例和企业资料的候选证据。 | EvidenceRef | 每条证据需标明来源等级、适用条件和访问状态。 |
| 输出到 Context Store | 检查结果、缺失项、候选建议、用户确认记录。 | GeometryCheck、DataSuggestionPatch | 正式字段经 Validator 与中心 Agent 合并。 |
| 输出到专业 Agent | PartCard、GeometryCard、DataRequirementCard。 | ContextView 切片 | 后续 Agent 仅读取与自身任务相关的字段。 |

表 4：模块；职责；第一阶段实现；后续扩展

| 模块 | 职责 | 第一阶段实现 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intake Dialogue Manager | 把用户目标转为分阶段问题，控制追问顺序和已答字段。 | 实现必填字段追问和跳过理由记录。 | 接入多轮澄清、语音或表单前端。 |
| Data Requirement Planner | 根据任务类型生成字段需求和最小信息集。 | 支持拉延成形性准备任务。 | 扩展到回弹、包边、级进模和稳健性分析。 |
| Geometry Evidence Adapter | 读取 CAD 文件引用、哈希、单位、包围盒、层级和基础检查摘要。 | 先接入文件元数据和人工描述。 | 接入 AutoForm 或 CAD 内核工具进行曲面、法向和开边检查。 |
| Reasonableness Validator | 按规则检查单位、范围、冲突、来源和适用条件。 | 实现字段级规则和冲突提示。 | 加入统计异常检测和企业规则学习。 |
| Retrieval Planner | 把缺失字段转为标准、文献、材料库和案例检索问题。 | 生成 EvidenceQuery 和检索约束。 | 加入多源 reranker 与相似案例检索。 |
| Suggestion Synthesizer | 从证据中生成候选值、置信区间、适用范围和风险说明。 | 输出需用户确认的数据建议。 | 根据企业历史项目形成经验先验。 |
| Confirmation Manager | 向用户展示候选值、来源和差异，记录确认、拒绝或待定。 | 实现确认记录和原因。 | 接入审批流与签核角色。 |
| Patch Writer | 生成 ContextPatch 并绑定 EvidenceRef、ArtifactRef 和回滚说明。 | 支持候选补丁和低风险检查写入。 | 接入自动回放与变更对比。 |

表 5：步骤；动作；输出；停止条件

| 步骤 | 动作 | 输出 | 停止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心 Agent 下发任务卡，明确零件类型、仿真目的和风险等级。 | GeometryDataTask | 任务目标与角色权限明确。 |
| 2 | Agent 读取 ContextView，生成必填字段和可选字段清单。 | DataRequirementCard | 字段清单通过 schema 校验。 |
| 3 | Agent 引导用户上传 CAD 或描述数据来源，并记录原始回答。 | UserInputBundle | 已有信息形成可追溯引用。 |
| 4 | 工具层读取文件元数据或人工输入，形成基础几何检查结果。 | GeometryProbeResult | 文件引用、版本和单位可定位。 |
| 5 | Validator 执行合理性规则，产生缺失项、冲突项和风险项。 | GeometryCheck、DataCheck | 每项问题都有责任字段和处理建议。 |
| 6 | 缺失或冲突字段触发 RAG 检索，返回证据候选。 | EvidenceRef | 证据带来源、适用条件和访问状态。 |
| 7 | Agent 汇总候选值，向用户请求确认。 | DataSuggestionPatch | 用户选择确认、拒绝或延期处理。 |
| 8 | 中心 Agent 合并通过校验的补丁，写入审计记录和阶段摘要。 | CanonicalState、AuditEvent | 正式状态可回放到证据和确认记录。 |

表 6：对象；用途；关键字段

| 对象 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| PartCard | 描述零件和任务背景。 | part_name、vehicle_program、part_role、forming_objective、quality_target |
| GeometryCard | 描述 CAD 与几何基础字段。 | cad_ref、unit、coordinate_system、forming_direction、surface_type、thickness、blank_ref |
| DataRequirementCard | 列出当前任务所需字段。 | required_fields、optional_fields、missing_fields、owner_agent、priority |
| GeometryCheck | 记录几何与文件检查。 | check_id、rule_id、target、result、severity、artifact_ref、recommendation |
| DataCheck | 记录数据一致性与来源检查。 | field_path、value、unit、source_ref、range_check、conflict_check、status |
| EvidenceQuery | 表达检索需求。 | query_text、field_path、source_scope、filters、expected_evidence_type |
| EvidenceRef | 绑定资料来源和适用条件。 | source_type、uri、citation、scope、confidence、license_or_access、retrieved_at |
| DataSuggestionPatch | 表达候选数据建议。 | path、candidate_value、unit、basis、confidence、risk、needs_confirmation |
| UserConfirmationRecord | 记录用户确认结果。 | field_path、candidate_id、decision、comment、confirmed_by、confirmed_at |

表 7：信息域；字段；填报方式；检查重点；后续责任

| 信息域 | 字段 | 填报方式 | 检查重点 | 后续责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目与零件 | 项目号、零件名称、版本、使用场景、质量目标。 | 用户填报或项目文件导入。 | 版本一致性、命名重复、目标缺失。 | 中心 Agent |
| CAD 与文件 | 文件路径、格式、哈希、来源、创建时间、关联图片或说明。 | 上传或路径引用。 | 文件存在性、哈希变化、格式支持状态。 | 几何与数据 Agent |
| 几何基础 | 单位、坐标系、成形方向、零件包围盒、法向、开边、重复面。 | 工具读取与用户确认。 | 尺度异常、方向冲突、曲面质量问题。 | 几何与数据 Agent |
| 板料基础 | 名义板厚、厚度公差、轧制方向、坯料形状、初始网格要求。 | 用户填报、图纸或材料单。 | 单位冲突、厚度与材料数据不匹配。 | 材料 Agent、工艺 Agent |
| 材料基础 | 牌号、供应商、标准、热处理状态、已有曲线和试验报告。 | 用户填报或资料检索。 | 来源等级、试验条件、曲线完整性。 | 材料 Agent |
| 工艺目标 | 目标工序、开裂、起皱、减薄、回弹或面品关注点。 | 用户选择与文字说明。 | 目标和输入字段是否匹配。 | 工艺设置 Agent |
| 证据资料 | 标准、论文、材料库、企业案例和人工说明。 | RAG 或文件索引。 | 适用条件、发布日期、访问权限、确认状态。 | RAG 检索 Agent |

表 8：阶段；问题意图；示例问题；写入对象

| 阶段 | 问题意图 | 示例问题 | 写入对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位 | 确认任务和零件。 | 本次准备面向哪个零件版本，目标是成形性初判、材料补齐，还是后续 AutoForm 求解准备。 | TaskCard、PartCard |
| 文件 | 确认 CAD 和资料来源。 | 请提供 CAD 文件路径、格式和版本；若暂时无法提供，请说明可用的图纸、截图或已有报告。 | ArtifactRef、GeometryCard |
| 尺度 | 确认单位和板厚。 | 该零件几何单位是毫米还是英寸，名义板厚和厚度公差分别是多少。 | GeometryCard、DataCheck |
| 方向 | 确认坐标系和成形方向。 | 请确认全局坐标系、成形方向、轧制方向和关键区域标注方式。 | GeometryCard |
| 材料 | 确认材料基础信息。 | 请提供材料牌号、供应商或标准号；若只有近似牌号，系统将检索候选材料并请求确认。 | MaterialBasicCard、EvidenceQuery |
| 证据 | 确认数据可用性。 | 当前材料曲线、r 值、n 值、FLC 和摩擦信息来自试验报告、材料库、论文，还是经验值。 | EvidenceRef、DataRequirementCard |
| 确认 | 确认候选值。 | 系统根据资料给出候选值和适用条件，请选择采用、拒绝、待补试验或转人工评审。 | UserConfirmationRecord、ContextPatch |

表 9：层级；检查内容；规则示例；处理动作

| 层级 | 检查内容 | 规则示例 | 处理动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件级 | 路径、格式、哈希、版本、访问权限。 | CAD 文件路径存在；哈希变化后需重新检查；同一零件版本只能绑定一个主 CAD 引用。 | 追加 ArtifactRef，异常进入缺失项。 |
| 几何级 | 单位、包围盒、坐标系、成形方向、法向、开边、重复面、异常小圆角。 | 包围盒尺度与单位匹配；成形方向需用户确认；工具无法判断时生成待确认项。 | 写入 GeometryCheck。 |
| 板料级 | 板厚、厚度公差、坯料边界、轧制方向。 | 板厚必须带单位；厚度来源与材料试验报告需一致；轧制方向缺失时提示后续 r 值风险。 | 生成 DataCheck 和追问。 |
| 材料级 | 牌号、拉伸曲线、r 值、n 值、FLC、摩擦条件。 | 拉伸字段参考 ISO 6892-1；r 值参考 ISO 10113；n 值参考 ISO 10275；FLC 适用条件参考 ISO 12004-2。 | 提交材料缺失项给材料 Agent。 |
| 证据级 | 来源、发布日期、标准版本、试验条件、许可和访问状态。 | 公开资料建议只能作为候选值；企业试验报告优先级高于一般网页摘要。 | 生成 EvidenceRef 和可信度。 |
| 任务级 | 输入字段是否支撑当前任务。 | 成形性初判至少需要几何引用、单位、板厚、材料牌号和成形目标；求解准备还需要完整材料卡和工艺候选。 | 生成阶段通过或待补清单。 |

表 10：rule_id；目标字段；检查逻辑；依据；结果动作

| rule_id | 目标字段 | 检查逻辑 | 依据 | 结果动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GD-R001 | geometry.unit | CAD 单位缺失时禁止进入求解准备阶段；若包围盒尺度与单位明显冲突，要求用户确认。 | ISO 10303 AP242 的数据交换治理思路 | 生成高优先级追问。 |
| GD-R002 | geometry.thickness | 板厚必须为正数并带单位；若与材料试验报告厚度冲突，记录冲突来源。 | 材料试验与 FLC 字段依赖厚度条件 | 生成 DataCheck。 |
| GD-R003 | material.basic.grade | 材料牌号缺失时生成检索问题；同名牌号来自不同标准或供应商时要求确认。 | FAIR 与材料数据元数据治理 | 生成 EvidenceQuery。 |
| GD-R004 | material.flc | 引用 FLC 时记录试验方法、厚度范围、温度、应变路径和来源；公开 FLC 只进入候选建议。 | ISO 12004-2 | 提交 DataSuggestionPatch。 |
| GD-R005 | evidence.source | 每条候选值必须绑定来源、访问日期、适用范围和确认状态。 | RAG 与项目证据链要求 | 缺失来源时退回。 |

表 11：环节；处理内容；输出字段；质量门控

| 环节 | 处理内容 | 输出字段 | 质量门控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段识别 | 根据缺失项定位目标字段、单位、任务阶段和风险等级。 | target_path、risk | 风险等级决定能否自动写入。 |
| 查询生成 | 生成中文、英文、标准号、牌号别名和材料族查询。 | EvidenceQuery | 查询需保留生成依据。 |
| 资料召回 | 从企业库、标准索引、论文库、材料数据库和网页资料召回候选。 | retrieval_trace | 记录检索时间和过滤条件。 |
| 证据筛选 | 按来源等级、发布日期、适用范围和可访问性筛选。 | EvidenceRef | 低质量来源只能作补充说明。 |
| 候选合成 | 把证据转为候选值、范围、适用条件和置信度。 | DataSuggestionPatch | 需区分建议值和已确认值。 |
| 用户确认 | 展示候选值、来源和风险，记录确认、拒绝或待补资料。 | UserConfirmationRecord | 未确认字段保留 pending 状态。 |
| 写回审计 | 通过 Validator 后写入 Context Store，并记录审计事件。 | AuditEvent | 支持回滚和复核。 |

表 12：维度；高可信；中可信；低可信

| 维度 | 高可信 | 中可信 | 低可信 |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源等级 | 企业试验报告、经审批材料卡、正式标准。 | 同行评议论文、供应商公开资料、软件官方说明。 | 一般网页、无版本材料摘录、无法追溯的经验输入。 |
| 适用条件 | 牌号、板厚、温度、应变路径、加工状态均匹配。 | 材料族或厚度范围接近，仍需人工确认。 | 只给出相近材料或缺少试验条件。 |
| 数据完整性 | 值、单位、试验方法、日期、来源和版本完整。 | 关键字段完整，少量元数据缺失。 | 缺单位、缺版本或缺试验条件。 |
| 冲突状态 | 与现有工程字段和企业历史一致。 | 存在轻微差异，可由用户选择。 | 与正式字段或高等级证据冲突。 |
| 确认状态 | 责任工程师已确认。 | 用户初步确认，待材料或工艺 Agent 复核。 | 尚未确认。 |

表 13：里程碑；开发任务；主要产物；验收方式

| 里程碑 | 开发任务 | 主要产物 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 定义对象 schema。 | PartCard、GeometryCard、DataRequirementCard、GeometryCheck、EvidenceRef、DataSuggestionPatch。 | schema 校验脚本通过。 |
| M2 | 实现字段需求规划器。 | 按任务类型生成必填字段和缺失项。 | 给定 5 个样例任务，输出字段清单稳定。 |
| M3 | 实现用户填报引导。 | 多轮问题、跳过原因和原始回答记录。 | 缺失字段能被追问并回写 pending 状态。 |
| M4 | 实现基础合理性规则。 | 单位、板厚、文件引用、来源和冲突规则。 | 异常样例能生成 DataCheck。 |
| M5 | 接入 RAG 检索接口。 | EvidenceQuery、EvidenceRef、retrieval_trace。 | 每个候选建议至少绑定 1 条来源。 |
| M6 | 实现候选建议和确认机制。 | DataSuggestionPatch、UserConfirmationRecord。 | 用户确认前字段保持候选状态。 |
| M7 | 接入 ContextPatch 校验。 | 字段路径、单位、权限、证据和风险检查。 | 非法补丁被退回，合法补丁写入审计。 |
| M8 | 形成样例任务包。 | 3 个几何与数据准备案例。 | 可从输入回放到确认记录和阶段摘要。 |

表 14：指标；判定方法；通过标准

| 指标 | 判定方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 字段完整率 | 统计必填字段中已确认、候选、缺失三类状态。 | 成形性准备任务的最小字段均有明确状态。 |
| 来源覆盖率 | 检查所有候选建议的 EvidenceRef。 | 关键候选值全部带来源、访问日期和适用条件。 |
| 规则命中可解释性 | 检查 DataCheck 的 rule_id 和说明。 | 每条异常都能定位到字段、规则和处理动作。 |
| 确认闭环 | 检查 UserConfirmationRecord。 | 候选值进入正式状态前有确认或审批记录。 |
| 权限合规 | 检查 ContextPatch 与 AuditEvent。 | 几何与数据 Agent 只写低风险检查或候选补丁。 |
| 可复用性 | 将同一规则用于新样例任务。 | 字段规划、检查和证据绑定可复用。 |

表 15：沉淀对象；具体内容；形成的壁垒

| 沉淀对象 | 具体内容 | 形成的壁垒 |
| --- | --- | --- |
| 字段字典 | PartCard、GeometryCard、MaterialBasicCard、EvidenceRef 的字段、单位、枚举和状态。 | 把冲压仿真准备问题转为稳定数据接口。 |
| 填报模板 | 不同任务类型的问题顺序、必填条件和跳过理由。 | 提升用户输入质量，减少项目早期反复沟通。 |
| 规则库 | 单位、板厚、材料来源、FLC 适用条件、证据完整性等规则。 | 将专家判断转化为可执行检查。 |
| 证据卡 | 标准、论文、材料库、案例和软件资料的结构化引用。 | 让数据建议可追溯、可复核、可升级。 |
| 样例任务包 | 带输入、缺失项、检索证据、用户确认和审计日志的案例。 | 用于回归测试、演示和新 Agent 训练。 |
| 方法论文档 | 本文件及后续 schema、MVP 任务、测试计划和复盘。 | 形成跨对话、跨开发阶段的项目记忆。 |

表 16：对象；统一规则；开发落点

| 对象 | 统一规则 | 开发落点 |
| --- | --- | --- |
| 柔性脚本 | 所有 Agent 均可通过 L3 Planner、Policy Engine 和 Tool Controller 调用已登记柔性脚本。柔性脚本的服务目标，是减少重复检索、重复解析、重复写脚本和重复校验。 | 脚本结果写成 ScriptRunRecord、EvidenceRef 或 ContextPatchDraft；关键材料、工艺、求解和结论字段仍由中心 Agent、Validator 或人工节点合并。 |
| 上下文结构体 | 上下文结构体服务共享上下文和提升协作效率。长文本、日志、PDF 正文和完整资料留在 C3 至 C5，C0 只放当前角色所需摘要、字段和展开入口。 | 每个 Agent 配置 read_scope、write_scope、expand_scope、token_budget 和 redaction_rule；视图构造结果记录 view_hash 与 redaction_report。 |
| 工艺数据库 | 工艺数据库作为全体 Agent 可调用的工程证据层，覆盖材料、零件、工序、参数、缺陷、案例、脚本、结果和评审意见。 | 所有查询经过 QueryRouter、ACL、来源等级、版本和审批状态过滤；输出保持候选证据、候选参数或候选规则身份。 |
| Agent 边界 | 各 Agent 通过卡片和补丁协作，避免直接改写彼此内部状态。共享对象包括 TaskCard、ContextView、EvidenceBundle、SkillCard、ProcessCard 和 StageSummary。 | 跨 Agent 依赖以字段路径、证据引用、风险等级和审批点表达；并行开发以契约测试和样例回放收束。 |
| 中心治理 | 中心 Agent 负责任务图、权限、补丁合并、工具申请、质量门控和阶段复盘，专业 Agent 负责候选产物和证据说明。 | P4 用于关键状态合并，P5 用于受控工具执行和系统治理；专业 Agent 默认围绕 P1 至 P3 运行。 |

表 17：Agent；主要读取；主要写入；柔性脚本调用；工艺数据库调用

| Agent | 主要读取 | 主要写入 | 柔性脚本调用 | 工艺数据库调用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心 Agent | C1、C2、C3、C5、C6 | 合并关键字段、写 StageSummary 和 DecisionRecord | 可调用治理、压缩、校验和编排脚本 | 可查询授权范围内全部子库 |
| 需求与工艺判定 Agent | C0、C1、C2 摘要、C5 | 写 DemandTriageCard、MissingInfoChecklist 和 PatchDraft | 可调用需求解析、分诊和路由脚本 | 可查询材料、工艺、缺陷、案例和技能子库 |
| 几何与数据 Agent | C0、C2 几何切片、C4 文件引用、C5 | 写 GeometryCheck、DataRequirementCard 和低风险检查项 | 可调用 CAD 元数据、单位检查和文件索引脚本 | 可查询标准、材料基础、几何案例和文件规则 |
| 材料 Agent | C0、C2 材料切片、C4 材料工件、C5 | 写 MaterialSuggestion、ValidationReport 和 ContextPatchDraft | 可调用材料字段清洗、曲线检查和来源核验脚本 | 可查询材料库、标准、AutoForm 材料资料和企业材料卡 |
| 工艺规划 Agent | C0、C2 零件材料摘要、C5 规则案例 | 写 ProcessCandidate、SimulationPlanDraft 和验证计划 | 可调用工艺参数表、规则匹配和候选方案生成脚本 | 可查询规则库、案例库、缺陷库、工具库和脚本库 |
| RAG 检索 Agent | C0 查询意图、C5 授权资料 | 写 EvidenceBundle、retrieval_run 和失败样例 | 可调用解析、分块、索引和重排脚本 | 作为数据库服务入口执行受控检索 |
| 柔性脚本与技能 Agent | C0、C5 SkillCard、C6 脚本审计 | 写 SkillCard、ValidationReport 和失败模式 | 负责登记、验证、淘汰和组合脚本 | 可查询 ToolCard、SkillCard、案例和失败记录 |
| 求解执行 Agent | C0、C2 求解计划、C4 工程日志、C6 | 写 SolverStatus、ToolLog 和候选结果引用 | 可调用提交前检查、日志解析和运行监控脚本 | 可查询求解案例、工具说明和失败修复记录 |
| 后处理 Agent | C0、C2 结果字段、C4 云图表格 | 写 ResultEvidenceCard 和低风险指标 | 可调用云图索引、表格抽取和指标汇总脚本 | 可查询结果证据库、缺陷规则和案例库 |
| 报告 Agent | C0、C2 已确认字段、C3 摘要、C4 证据 | 写 ReportDraft 和 CitationPlan，不合并工程结论 | 可调用证据汇总、图表清单和格式检查脚本 | 可查询已授权证据、标准摘要和报告模板 |

表 18：名称；含义；使用要求

| 名称 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求与工艺判定 Agent | 入口分诊、风险等级、缺失字段、下游路由。 | 避免与工艺规划 Agent 混名；上下文表中的旧称统一映射到该名称。 |
| 工艺规划 Agent | 工艺路线候选、参数窗口、仿真任务书和验证计划。 | 工艺设置可作为其内部能力或后续执行子模块，文档标题统一使用工艺规划 Agent。 |
| Script-L0 至 Script-L4 | 柔性脚本分层。 | 与分诊等级区分，所有脚本层级统一加 Script 前缀。 |
| Triage-L1 至 Triage-L5 | 需求分诊等级。 | 与脚本层级区分，所有分诊等级统一加 Triage 前缀。 |
| 几何与数据 Agent 的 P3 | 仅覆盖客观、低风险检查写入。 | 材料正式曲线、工艺参数、求解设置和工程结论仍走候选补丁与审批。 |

# 6. 本轮处理记录

• 已按开发文档用途重写首页结构，日常阅读先看核心判断、交付物和验收口径。

• 已保留原文表格，便于继续转成 schema、fixtures、policy、evals 和接口文档。

• 后续若新增外部资料，必须同步登记 URL、DOI、版本、访问日期、许可状态或内部文件路径。

# 7. 软件界面接入补充

几何与数据 Agent 的文件引用、字段完整性和基础检查结果需要进入界面状态区。

• 界面显示 PartCard、GeometryInputCard、DataChecklist 和 CandidateValue。

• 文件哈希、单位、包围盒、缺失字段和基础合理性检查以只读状态呈现。

• 用户确认的候选值生成 ContextPatch，由中心 Agent 统一审查。

| 接入对象 | 前端展示 | 后端来源 | 写回边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | 任务输入框、附件引用、约束选择 | UserRequestDraft、TaskCard | 提交到中心 Agent，不直接写 CanonicalState。 |
| 状态总结 | 阶段、缺失项、风险、下一步 | StageSummary、AgentStatus、DecisionRecord | 只读展示，确认动作生成 ContextPatch。 |
| Agent 图谱 | 节点状态、连接传输、高亮外圈 | RunEvent、AgentStatus、AgentEdgeStatus | 图谱状态进入 UIState。 |
| 命令输出 | 类似 cmd 的 ConsoleLine 流 | ScriptRunRecord、ToolRequest、AuditEvent | 日志只引用工件，不塞入 C0。 |
| API Key | 设置弹窗、掩码、连接测试 | CredentialProfile、后端密钥读取 | 前端不持久化明文 Key。 |
| token 用量 | 本轮总量、分 Agent 用量、预算条 | API response usage、Usage API、RunUsageAccumulator | 统计进入 RunUsageRecord。 |

资料依据：OpenAI API Overview、OpenAI Production Best Practices、OpenAI Usage API Reference、OpenAI Responses API Reference、Apple Human Interface Guidelines，以及本目录既有中心 Agent、上下文结构体、RAG、柔性脚本和整体 Vibecoding 开发文档。