# 材料 Agent 开发说明

# 0. 开发步骤与 P 级清单

本节为执行入口。P0 必须先完成，P1 紧随其后，P2 进入扩展阶段，P3 只做预留或后续增强。

| P级 | 顺序 | 开发步骤 | 开发清单 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1 | 定义 MaterialCard | 材料牌号、板厚、曲线引用、FLC、r 值、n 值、来源和审核状态 | 材料字段能被程序读取 |
| P0 | 2 | 建立材料缺失清单 | MaterialGapList 标注缺失字段、风险和责任人 | UI 能提示用户补充材料信息 |
| P1 | 3 | 实现材料检索优先级 | 企业材料库、已审核材料卡、官方资料、标准、供应商资料、公开文献 | 证据等级清晰 |
| P1 | 4 | 实现冲突处理 | 字段、来源、适用条件、建议动作和人工确认 | 冲突材料不直接进入正式状态 |
| P2 | 5 | 接入材料证据抽屉 | 展示 EvidenceBundle、ReviewRequest、确认状态 | 用户能检查材料建议来源 |

| 文档用途 | 把材料牌号、试验数据、曲线、FLC 和材料卡候选组织为可审计的 MaterialCard 与补丁。 |
| --- | --- |
| 本轮处理 | 删除论文式包装，保留技术判断、任务拆分、验收口径、资料依据和原文表格资产。 |
| 备份位置 | tmp/original_docx_backup/20260531_225735/03_材料Agent详细架构计划与任务目标.docx |

# 1. 核心判断

• 材料 Agent 默认采用候选建议权限，不能直接覆盖正式材料字段。

• 检索优先级为企业材料库、已审核材料卡、AutoForm 资料、材料数据库、标准页面、供应商数据表和公开文献。

• 输出需要包含 MaterialCard、MaterialGapList、EvidenceBundle、MaterialPatch 和 ReviewRequest。

• 材料曲线、FLC、r 值、n 值和摩擦相关建议都要记录单位、适用条件、来源等级和验证状态。

# 2. 优先交付物

• material_schema.json，定义材料基础字段、曲线引用、成形极限、来源和审核状态。

• material_rules.yaml，沉淀单位检查、字段完整性、来源优先级和冲突处理。

• material_fixture.xlsx，保存 MVP 材料样例和缺失字段样例。

• material_review.md，说明材料候选如何进入人工确认和正式状态。

# 3. 验收口径

• 输入材料牌号后能返回候选材料卡、缺失字段和证据包。

• 高风险材料字段必须要求人工确认。

• 来源冲突时能列出冲突字段、来源等级、适用范围和建议动作。

• 任何材料建议都能追溯到材料卡、试验报告、标准页面、官方资料、供应商资料或内部记录。

# 4. 资料依据

本节只保留支撑开发判断的资料来源。论文写作格式标准已移出正文，后续正式论文再按学校或标准要求恢复。

| 编号 | 来源 |
| --- | --- |
| S01 | 本项目内部资料. 5.28聊天记录总结.docx[Z]. Auto_Autoform思路整理, 2026. |
| S02 | International Organization for Standardization. ISO 6892-1:2019 Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature[S/OL]. . https://www.iso.org/standard/78322.html |
| S03 | International Organization for Standardization. ISO 10113:2020 Metallic materials - Sheet and strip - Determination of plastic strain ratio[S/OL]. . https://www.iso.org/standard/69770.html |
| S04 | International Organization for Standardization. ISO 10275:2020 Metallic materials - Sheet and strip - Determination of tensile strain hardening exponent[S/OL]. . https://www.iso.org/standard/69804.html |
| S05 | International Organization for Standardization. ISO 12004-2:2021 Metallic materials - Sheet and strip - Determination of forming-limit curves - Part 2[S/OL]. . https://www.iso.org/standard/78138.html |
| S06 | AutoForm Engineering. AutoForm-FormingSolver[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/autoform-formingsolver/ |
| S07 | AutoForm Engineering. Material Databases for AutoForm-Forming[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/services-review/material-databases/autoform-forming/ |
| S08 | AutoForm Engineering. TriboForm[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/triboform/ |
| S09 | LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[EB/OL]. (2020-05-22). https://arxiv.org/abs/2005.11401 |
| S10 | YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[EB/OL]. (2022-10-06). https://arxiv.org/abs/2210.03629 |
| S11 | Model Context Protocol. Architecture overview[EB/OL]. . https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture |
| S12 | National Institute of Standards and Technology. Materials Data Repository[EB/OL]. . https://www.nist.gov/programs-projects/materials-data-repository |
| S13 | National Institute for Materials Science. MatNavi[EB/OL]. . https://mits.nims.go.jp/en/ |
| S14 | MatWeb. Material Property Data[EB/OL]. . https://www.matweb.com/ |
| S15 | Materials Project. API documentation[EB/OL]. . https://docs.materialsproject.org/downloading-data/using-the-api |

# 5. 原文表格与任务清单

以下表格来自原文件，作为开发对象、字段、权限、流程、风险和验收资产继续保留。

表 1：核心架构判断 材料 Agent 的首要价值在于把用户零散输入、材料试验数据、公开

核心架构判断 / 材料 Agent 的首要价值在于把用户零散输入、材料试验数据、公开材料资料、企业材料库和 AutoForm 材料卡要求组织成可追溯候选。它负责引导用户补齐数据、检查字段与物理合理性、检索文献和数据源、生成材料建议包，并把建议以 ContextPatch 形式提交给中心 Agent 或用户确认。材料 Agent 在第一阶段默认拥有 P2 候选建议权限，不直接合并关键材料字段。

表 2：依据类别；代表资料；对材料 Agent 的作用

| 依据类别 | 代表资料 | 对材料 Agent 的作用 |
| --- | --- | --- |
| 本地项目资料 | 5.28聊天记录总结.docx | 确定材料 Agent 职责、P2 候选建议权限、ContextPatch 写入流程和 RAG 证据候选原则。 |
| 试验与数据标准 | ISO 6892、ISO 10113、ISO 10275、ISO 12004 | 确定拉伸性能、塑性应变比、加工硬化指数和成形极限曲线等字段来源。 |
| 软件资料 | AutoForm FormingSolver、AutoForm 材料数据库、TriboForm | 确定材料卡、成形求解、摩擦润滑和材料数据文件在 AutoForm 流程中的位置。 |
| 材料数据源 | NIST MDR、NIMS MatNavi、MatWeb、Materials Project | 提供可接入的外部材料资料入口，并要求记录来源、适用范围和校验状态。 |
| Agent 与 RAG 方法 | RAG、ReAct、MCP 架构文档 | 支撑检索生成、工具调用、证据打包和受控执行边界。 |

表 3：模块；主要职责；输入；输出

| 模块 | 主要职责 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户引导填报 | 根据项目阶段和已有字段生成分步问题，减少用户一次性填写负担。 | TaskCard、ContextView、当前 MaterialCard | QuestionPlan、MissingFieldList |
| 字段规范化 | 统一牌号、单位、板厚、方向、温度、曲线编号和来源格式。 | 用户输入、文件导入、检索结果 | NormalizedMaterialInput |
| 材料知识检索 | 检索标准、论文、材料库、企业库和 AutoForm 资料。 | EvidenceQuery、材料实体、字段缺口 | EvidenceBundle |
| 合理性 Validator | 检查 schema、单位、字段完整性、曲线一致性、适用范围和冲突来源。 | MaterialCard、EvidenceBundle、规则表 | ValidationReport |
| 建议生成 | 形成可解释的候选材料数据、缺失项说明和风险提示。 | ValidationReport、EvidenceBundle | SuggestionCard、ContextPatchDraft |
| 用户确认回写 | 把用户确认结果转为候选补丁，并提交中心 Agent 审核。 | 用户选择、SuggestionCard | ContextPatch、ConfirmationRecord |
| 审计与学习 | 沉淀失败问题、确认偏好、企业规则和材料卡复用经验。 | AuditEvent、ValidationReport | MaterialCaseCard、RuleUpdateDraft |

表 4：运行原则 材料 Agent 的回答应尽量形成可执行对象。对用户而言，它输出清晰问

运行原则 / 材料 Agent 的回答应尽量形成可执行对象。对用户而言，它输出清晰问题、候选值、证据和确认选项；对系统而言，它输出 MaterialCard、ValidationReport、EvidenceBundle 和 ContextPatchDraft；对后续开发而言，它沉淀字段字典、校验规则、检索问题和样例材料卡。

表 5：编号；目标；说明；验收对象

| 编号 | 目标 | 说明 | 验收对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| M-G1 | 引导用户补齐材料信息 | 根据用户已知信息动态生成最少问题，优先询问牌号、板厚、供应商、材料卡来源和可用试验数据。 | QuestionPlan、MissingFieldList |
| M-G2 | 检查数据格式和单位 | 识别强度、应变、厚度、温度、方向、摩擦和曲线数据的单位，并记录换算过程。 | NormalizedMaterialInput |
| M-G3 | 检查物理与工程合理性 | 检查必填项、方向一致性、曲线单调性、来源冲突、FLC 适用条件和 AutoForm 材料卡可用性。 | ValidationReport |
| M-G4 | 检索文献与材料资料 | 按材料牌号、材料族、板厚、强度等级和字段缺口检索标准、论文、数据库和企业资料。 | EvidenceBundle |
| M-G5 | 生成候选数据建议 | 给出候选值、来源、适用条件、可信度、风险和需要用户确认的字段。 | SuggestionCard |
| M-G6 | 提交受控候选补丁 | 把用户确认的建议转成 ContextPatchDraft，并由中心 Agent 或人工节点合并。 | ContextPatch |
| M-G7 | 沉淀复用资料 | 将确认过的材料、冲突案例和验证规则沉淀为企业 MaterialCard 与 RuleCard。 | MaterialCaseCard、RuleCard |

表 6：场景；用户输入；材料 Agent 处理；用户确认点

| 场景 | 用户输入 | 材料 Agent 处理 | 用户确认点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 只有牌号和板厚 | 用户给出 DC04、0.8 mm 或类似信息。 | 检索材料库和文献，提示缺失拉伸曲线、r 值、n 值、FLC、摩擦条件和来源。 | 确认材料族、供应商、板厚范围和是否使用默认候选。 |
| 已有试验报告 | 用户上传拉伸报告、Excel 曲线或材料卡截图。 | 抽取字段，检查单位和曲线，生成 MaterialCard 和缺失项。 | 确认曲线来源、测试方向、温度和材料批次。 |
| 材料参数冲突 | 企业库与公开资料给出不同强度或曲线。 | 标记冲突字段，按来源等级、版本、试验条件和项目适用性排序。 | 选择采用来源，或标记为需材料工程师复核。 |
| 缺少 FLC | 用户没有成形极限曲线。 | 检索相近材料与标准资料，提供候选方法、适用限制和风险说明。 | 确认是否仅用于初始方案，正式仿真是否需试验或企业库数据。 |
| 摩擦条件未知 | 用户只知道润滑油或模具材料。 | 将摩擦建模拆成板料、模具、润滑、表面和工况组合，检索 TriboForm 或企业经验。 | 确认摩擦模型或默认摩擦系数的适用范围。 |

表 7：对象；用途；核心字段

| 对象 | 用途 | 核心字段 |
| --- | --- | --- |
| MaterialCard | 保存材料正式或候选状态。 | material_id、name、grade、family、supplier、thickness、temper、source_refs、validation_status |
| TensileTestRecord | 保存拉伸测试数据。 | test_standard、direction、temperature、yield_strength、tensile_strength、elongation、sample_geometry |
| CurveCard | 保存流动曲线和拟合信息。 | curve_id、stress_strain_type、data_uri、fit_model、fit_params、strain_range、residual_summary |
| AnisotropyCard | 保存 r 值和方向信息。 | r0、r45、r90、r_mean、delta_r、direction_basis、test_standard |
| HardeningCard | 保存 n 值和加工硬化描述。 | n_value、strain_range、fit_method、test_standard、confidence |
| FLCcard | 保存 FLC 或 FLD 相关信息。 | flc_id、test_method、thickness_range、curve_uri、interpolation_method、applicability |
| FrictionCard | 保存摩擦润滑系统。 | sheet_material、tool_material、lubricant、surface_texture、temperature、friction_model、source_refs |
| SourceCard | 保存来源与许可。 | source_type、title、url_or_doi、publisher、access_date、license_status、evidence_grade |
| SuggestionCard | 保存候选建议。 | field_path、candidate_value、unit、evidence_refs、confidence、risk、user_confirmation |
| ValidationReport | 保存校验结果。 | passed_checks、warnings、conflicts、missing_fields、blocking_issues、next_questions |

表 8：字段层级；字段内容；进入正式状态条件

| 字段层级 | 字段内容 | 进入正式状态条件 |
| --- | --- | --- |
| 基础必填 | 材料牌号、材料族、板厚、单位、来源、适用项目。 | 用户确认且来源登记完成。 |
| 仿真建议必填 | 流动曲线、屈服准则所需参数、r 值、n 值、FLC 或替代说明。 | 存在试验来源、企业库来源或明确的候选风险说明。 |
| 工况相关字段 | 摩擦、润滑、温度、表面状态、模具材料和板料方向。 | 与工艺 Agent 的 process 字段一致，并由用户确认。 |
| 证据字段 | SourceCard、EvidenceRef、曲线文件引用、版本、访问日期和审批记录。 | 每个关键字段至少绑定一条来源或用户确认记录。 |
| 审计字段 | 生成时间、生成者、Validator 状态、ContextPatch id、确认人。 | 自动写入 C6 审计层。 |

表 9：步骤；动作；材料 Agent 输出；开发要点

| 步骤 | 动作 | 材料 Agent 输出 | 开发要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 识别已有信息 | KnownFieldList、MissingFieldList | 读取用户输入、文件、ContextView 和历史 MaterialCard。 |
| 2 | 判断项目阶段 | QuestionPriority | 准备阶段优先材料卡可用性；优化阶段优先差异来源和结果关联。 |
| 3 | 生成最小问题集 | QuestionPlan | 一次只问当前最关键的 3 至 5 个问题，支持用户跳过并记录原因。 |
| 4 | 接收用户回答 | NormalizedMaterialInput | 自动单位识别、方向识别、牌号别名归一化和来源登记。 |
| 5 | 执行缺失补全检索 | EvidenceQuery | 对用户未知字段生成检索问题，并保留检索路由。 |
| 6 | 形成候选建议 | SuggestionCard | 将候选值、证据、限制条件和确认选项打包。 |
| 7 | 写入候选补丁 | ContextPatchDraft | 经用户确认后提交中心 Agent 或人工节点。 |

表 10：问询样例 当用户只提供材料牌号与板厚时，材料 Agent 可依次询问：材料供应商

问询样例 / 当用户只提供材料牌号与板厚时，材料 Agent 可依次询问：材料供应商或企业材料库编号是否已知；是否已有 AutoForm 可用材料文件；是否有拉伸曲线或试验报告；板料轧制方向与零件成形方向是否已确定；润滑和摩擦条件是否沿用项目默认值。若用户无法回答，Agent 生成带来源的候选项并标记为需确认。

表 11：规则组；检查内容；失败处理

| 规则组 | 检查内容 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| Schema 检查 | 字段路径、数据类型、单位、方向、来源、状态枚举。 | 退回输入，生成修正问题。 |
| 来源检查 | 是否存在 SourceCard、访问日期、版本、许可状态、证据等级和适用范围。 | 标记来源不足，禁止自动合并正式字段。 |
| 曲线检查 | 曲线文件可访问、应力应变类型明确、塑性段定义清楚、拟合范围记录完整。 | 要求补充曲线或标记为候选。 |
| 各向异性检查 | r0、r45、r90 的方向定义与轧制方向一致，平均值和面内各向异性计算来源明确。 | 提示方向冲突并要求确认。 |
| n 值检查 | n 值必须绑定应变范围、拟合方法和试验标准。 | 缺少范围时只作为弱证据。 |
| FLC 检查 | 曲线方法、厚度范围、材料状态、试验方法和插值方式明确。 | 不满足时标记为高风险候选。 |
| 摩擦检查 | 摩擦条件需绑定板料、模具材料、润滑剂、表面和温度。 | 缺少组合条件时提示工艺 Agent 联动确认。 |
| AutoForm 可用性检查 | 材料卡格式、字段映射、曲线引用和版本与目标工具兼容。 | 生成转换问题或工具检查任务。 |

表 12：来源等级；来源类型；用途；进入建议条件

| 来源等级 | 来源类型 | 用途 | 进入建议条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 企业已审核材料卡、AutoForm 可用材料文件、项目指定材料库。 | 可作为优先候选。 | 版本、项目适用性和审批状态明确。 |
| S2 | 供应商试验报告、标准试验报告、企业试模数据。 | 可作为曲线、r 值、n 值和 FLC 的强证据。 | 测试方法、批次、板厚、温度和方向明确。 |
| S3 | AutoForm 官方资料、TriboForm 资料、公开材料数据库。 | 可用于字段解释、候选补全和工具边界说明。 | 来源 URL、访问日期和适用范围明确。 |
| S4 | 论文、会议文章、公开案例和网页资料。 | 可用于方法依据、相近材料参考和风险说明。 | 不得直接覆盖正式字段，需人工确认。 |
| S5 | 模型推断或无明确来源的经验值。 | 仅可用于生成待询问问题。 | 不能进入候选参数建议。 |

表 13：建议类型；示例字段；确认方式

| 建议类型 | 示例字段 | 确认方式 |
| --- | --- | --- |
| 直接确认 | material.grade、material.thickness、material.supplier | 用户核对字段并确认。 |
| 证据候选 | material.r_values、material.n_value、material.fld_ref | 展示来源、条件、限制和冲突来源，由用户选择或退回。 |
| 文件引用 | material.curve_ref、material.autoform_material_file | 检查文件存在、版本和字段映射后提交。 |
| 风险提示 | material.friction、material.flicandidate_note | 提示风险等级和后续验证方式，不作为正式数值。 |
| 人工复核 | source_conflict、out_of_scope、high_risk_default | 转入材料工程师或中心 Agent 审批队列。 |

表 14：集成对象；读写关系；关键接口

| 集成对象 | 读写关系 | 关键接口 |
| --- | --- | --- |
| 中心 Agent | 接收材料任务、返回候选补丁、等待合并决策。 | MaterialTask、ContextPatchDraft、MergeDecision |
| Context Store | 读取项目状态，写入候选补丁和验证报告引用。 | ContextView、MaterialCard、AuditEvent |
| RAG Store | 检索标准、文献、材料库、企业材料卡和案例。 | EvidenceQuery、EvidenceBundle |
| 工艺 Agent | 共享摩擦、润滑、材料方向和工况假设。 | ProcessConstraint、FrictionQuestion |
| 几何与数据 Agent | 共享板厚、坐标、成形方向、轧制方向和文件引用。 | PartCard、GeometryCheck |
| AutoForm MCP 工具 | 后续读取材料库、校验材料卡格式、转换或导入材料文件。 | MaterialToolRequest、ToolResult |
| 人工确认节点 | 确认高风险候选、冲突来源和正式材料选择。 | ConfirmationRecord、ApprovalRef |

表 15：里程碑；开发内容；产物；验收标准

| 里程碑 | 开发内容 | 产物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 定义 MaterialCard 与相关对象 schema。 | material_schema.json、示例材料卡。 | 通过 schema 校验，覆盖基础字段、曲线、FLC、摩擦、来源和审计字段。 |
| M2 | 实现用户引导填报器。 | QuestionPlanner、MissingFieldDetector。 | 给定不同输入能生成差异化问题计划。 |
| M3 | 实现单位和字段规范化。 | Normalizer、unit_map、grade_alias_map。 | 能识别常见单位、牌号别名和方向字段。 |
| M4 | 实现材料 Validator。 | ValidationRuleSet、ValidationReport。 | 能拦截来源缺失、单位缺失、曲线引用缺失和方向冲突。 |
| M5 | 接入基础 RAG 检索。 | MaterialEvidenceSearch、EvidenceBundle。 | 每条候选建议至少绑定一条可追溯来源。 |
| M6 | 实现 SuggestionCard 与 ContextPatchDraft。 | SuggestionGenerator、PatchBuilder。 | 用户确认后能生成候选补丁，不直接写正式字段。 |
| M7 | 建立评测集与复盘机制。 | 20 个材料填报样例、20 个检索问题、10 个冲突案例。 | 能输出命中率、来源覆盖率、校验通过率和人工确认记录。 |

表 16：指标；判定方法；最低验收

| 指标 | 判定方法 | 最低验收 |
| --- | --- | --- |
| 字段覆盖 | 统计 MaterialCard 中基础必填、仿真建议必填和证据字段覆盖情况。 | MVP 样例中基础必填字段覆盖率达到 100%。 |
| 来源覆盖 | 检查 SuggestionCard 是否存在 SourceCard 或用户确认记录。 | 所有关键建议均有来源或确认记录。 |
| 校验有效 | 对故意构造的单位缺失、来源缺失、方向冲突和曲线缺失样例进行测试。 | 阻塞类问题全部被拦截。 |
| 问询效率 | 统计典型场景下用户需要回答的问题数量。 | 能在 3 至 5 个优先问题内推动材料卡进入候选状态。 |
| 检索质量 | 用材料牌号、字段缺失、FLC、摩擦条件等问题测试召回。 | Top 5 结果中至少出现一条可用来源。 |
| 权限控制 | 检查材料 Agent 是否只提交候选补丁。 | 正式 material 字段只能由中心 Agent 或人工审批合并。 |
| 审计追溯 | 从正式字段回溯 ContextPatch、SuggestionCard、SourceCard 和确认记录。 | 任一关键字段均可回溯完整链路。 |

表 17：沉淀物；内容；复用价值

| 沉淀物 | 内容 | 复用价值 |
| --- | --- | --- |
| Material Schema | 字段字典、单位表、枚举表、对象关系和 JSON Schema。 | 支撑代码开发、数据导入、表单生成和自动校验。 |
| Evidence Library | 材料标准、材料库、供应商资料、论文、企业材料卡和来源等级。 | 支撑可追溯建议和报告引用。 |
| Validation RuleSet | 来源、单位、曲线、方向、FLC、摩擦和 AutoForm 兼容性规则。 | 降低材料输入错误和无来源建议风险。 |
| Material CaseCard | 材料选择、冲突处理、用户确认、仿真结果和后续修正。 | 支持相似项目复用和企业经验积累。 |
| Question Templates | 按材料族、数据缺失、项目阶段和风险等级生成的问题模板。 | 提高用户交互效率，减少重复问答。 |

表 18：对象；统一规则；开发落点

| 对象 | 统一规则 | 开发落点 |
| --- | --- | --- |
| 柔性脚本 | 所有 Agent 均可通过 L3 Planner、Policy Engine 和 Tool Controller 调用已登记柔性脚本。柔性脚本的服务目标，是减少重复检索、重复解析、重复写脚本和重复校验。 | 脚本结果写成 ScriptRunRecord、EvidenceRef 或 ContextPatchDraft；关键材料、工艺、求解和结论字段仍由中心 Agent、Validator 或人工节点合并。 |
| 上下文结构体 | 上下文结构体服务共享上下文和提升协作效率。长文本、日志、PDF 正文和完整资料留在 C3 至 C5，C0 只放当前角色所需摘要、字段和展开入口。 | 每个 Agent 配置 read_scope、write_scope、expand_scope、token_budget 和 redaction_rule；视图构造结果记录 view_hash 与 redaction_report。 |
| 工艺数据库 | 工艺数据库作为全体 Agent 可调用的工程证据层，覆盖材料、零件、工序、参数、缺陷、案例、脚本、结果和评审意见。 | 所有查询经过 QueryRouter、ACL、来源等级、版本和审批状态过滤；输出保持候选证据、候选参数或候选规则身份。 |
| Agent 边界 | 各 Agent 通过卡片和补丁协作，避免直接改写彼此内部状态。共享对象包括 TaskCard、ContextView、EvidenceBundle、SkillCard、ProcessCard 和 StageSummary。 | 跨 Agent 依赖以字段路径、证据引用、风险等级和审批点表达；并行开发以契约测试和样例回放收束。 |
| 中心治理 | 中心 Agent 负责任务图、权限、补丁合并、工具申请、质量门控和阶段复盘，专业 Agent 负责候选产物和证据说明。 | P4 用于关键状态合并，P5 用于受控工具执行和系统治理；专业 Agent 默认围绕 P1 至 P3 运行。 |

表 19：Agent；主要读取；主要写入；柔性脚本调用；工艺数据库调用

| Agent | 主要读取 | 主要写入 | 柔性脚本调用 | 工艺数据库调用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心 Agent | C1、C2、C3、C5、C6 | 合并关键字段、写 StageSummary 和 DecisionRecord | 可调用治理、压缩、校验和编排脚本 | 可查询授权范围内全部子库 |
| 需求与工艺判定 Agent | C0、C1、C2 摘要、C5 | 写 DemandTriageCard、MissingInfoChecklist 和 PatchDraft | 可调用需求解析、分诊和路由脚本 | 可查询材料、工艺、缺陷、案例和技能子库 |
| 几何与数据 Agent | C0、C2 几何切片、C4 文件引用、C5 | 写 GeometryCheck、DataRequirementCard 和低风险检查项 | 可调用 CAD 元数据、单位检查和文件索引脚本 | 可查询标准、材料基础、几何案例和文件规则 |
| 材料 Agent | C0、C2 材料切片、C4 材料工件、C5 | 写 MaterialSuggestion、ValidationReport 和 ContextPatchDraft | 可调用材料字段清洗、曲线检查和来源核验脚本 | 可查询材料库、标准、AutoForm 材料资料和企业材料卡 |
| 工艺规划 Agent | C0、C2 零件材料摘要、C5 规则案例 | 写 ProcessCandidate、SimulationPlanDraft 和验证计划 | 可调用工艺参数表、规则匹配和候选方案生成脚本 | 可查询规则库、案例库、缺陷库、工具库和脚本库 |
| RAG 检索 Agent | C0 查询意图、C5 授权资料 | 写 EvidenceBundle、retrieval_run 和失败样例 | 可调用解析、分块、索引和重排脚本 | 作为数据库服务入口执行受控检索 |
| 柔性脚本与技能 Agent | C0、C5 SkillCard、C6 脚本审计 | 写 SkillCard、ValidationReport 和失败模式 | 负责登记、验证、淘汰和组合脚本 | 可查询 ToolCard、SkillCard、案例和失败记录 |
| 求解执行 Agent | C0、C2 求解计划、C4 工程日志、C6 | 写 SolverStatus、ToolLog 和候选结果引用 | 可调用提交前检查、日志解析和运行监控脚本 | 可查询求解案例、工具说明和失败修复记录 |
| 后处理 Agent | C0、C2 结果字段、C4 云图表格 | 写 ResultEvidenceCard 和低风险指标 | 可调用云图索引、表格抽取和指标汇总脚本 | 可查询结果证据库、缺陷规则和案例库 |
| 报告 Agent | C0、C2 已确认字段、C3 摘要、C4 证据 | 写 ReportDraft 和 CitationPlan，不合并工程结论 | 可调用证据汇总、图表清单和格式检查脚本 | 可查询已授权证据、标准摘要和报告模板 |

表 20：名称；含义；使用要求

| 名称 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求与工艺判定 Agent | 入口分诊、风险等级、缺失字段、下游路由。 | 避免与工艺规划 Agent 混名；上下文表中的旧称统一映射到该名称。 |
| 工艺规划 Agent | 工艺路线候选、参数窗口、仿真任务书和验证计划。 | 工艺设置可作为其内部能力或后续执行子模块，文档标题统一使用工艺规划 Agent。 |
| Script-L0 至 Script-L4 | 柔性脚本分层。 | 与分诊等级区分，所有脚本层级统一加 Script 前缀。 |
| Triage-L1 至 Triage-L5 | 需求分诊等级。 | 与脚本层级区分，所有分诊等级统一加 Triage 前缀。 |
| 几何与数据 Agent 的 P3 | 仅覆盖客观、低风险检查写入。 | 材料正式曲线、工艺参数、求解设置和工程结论仍走候选补丁与审批。 |

# 6. 本轮处理记录

• 已按开发文档用途重写首页结构，日常阅读先看核心判断、交付物和验收口径。

• 已保留原文表格，便于继续转成 schema、fixtures、policy、evals 和接口文档。

• 后续若新增外部资料，必须同步登记 URL、DOI、版本、访问日期、许可状态或内部文件路径。

# 7. 软件界面接入补充

材料 Agent 的候选材料卡、缺失项、来源等级和冲突信息需要进入右侧状态总结和证据抽屉。

• 界面展示 MaterialCard、MaterialGapList、EvidenceBundle、ReviewRequest 和材料字段确认状态。

• 材料冲突以字段、来源、适用条件和建议动作四列展示。

• 材料字段写回仍走候选补丁，不由界面直接改正式状态。

| 接入对象 | 前端展示 | 后端来源 | 写回边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | 任务输入框、附件引用、约束选择 | UserRequestDraft、TaskCard | 提交到中心 Agent，不直接写 CanonicalState。 |
| 状态总结 | 阶段、缺失项、风险、下一步 | StageSummary、AgentStatus、DecisionRecord | 只读展示，确认动作生成 ContextPatch。 |
| Agent 图谱 | 节点状态、连接传输、高亮外圈 | RunEvent、AgentStatus、AgentEdgeStatus | 图谱状态进入 UIState。 |
| 命令输出 | 类似 cmd 的 ConsoleLine 流 | ScriptRunRecord、ToolRequest、AuditEvent | 日志只引用工件，不塞入 C0。 |
| API Key | 设置弹窗、掩码、连接测试 | CredentialProfile、后端密钥读取 | 前端不持久化明文 Key。 |
| token 用量 | 本轮总量、分 Agent 用量、预算条 | API response usage、Usage API、RunUsageAccumulator | 统计进入 RunUsageRecord。 |

资料依据：OpenAI API Overview、OpenAI Production Best Practices、OpenAI Usage API Reference、OpenAI Responses API Reference、Apple Human Interface Guidelines，以及本目录既有中心 Agent、上下文结构体、RAG、柔性脚本和整体 Vibecoding 开发文档。