# 需求与工艺判定 Agent 开发说明

# 0. 开发步骤与 P 级清单

本节为执行入口。P0 必须先完成，P1 紧随其后，P2 进入扩展阶段，P3 只做预留或后续增强。

| P级 | 顺序 | 开发步骤 | 开发清单 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1 | 定义分诊 schema | DemandTriageCard、MissingInfoChecklist、RouteDecision、PatchDraft | 用户输入能转成结构化需求 |
| P0 | 2 | 实现低风险分诊规则 | 识别仿真准备、材料缺失、几何缺失、证据冲突和高风险请求 | 输出明确责任 Agent |
| P1 | 3 | 实现追问清单 | 缺失字段、字段说明、责任 Agent、证据需求、确认状态 | UI 能展示待补信息 |
| P1 | 4 | 实现路由策略 | 需求进入几何、材料、工艺、RAG、脚本或人工节点 | 停止条件和下一步清晰 |
| P2 | 5 | 沉淀样例库 | sample_requests.jsonl 覆盖常见输入和异常输入 | 分诊回归可重复执行 |

| 文档用途 | 把用户自然语言需求转换为任务类型、缺失信息清单、风险判断和后续 Agent 路由。 |
| --- | --- |
| 本轮处理 | 删除论文式包装，保留技术判断、任务拆分、验收口径、资料依据和原文表格资产。 |
| 备份位置 | tmp/original_docx_backup/20260531_225735/03_需求与工艺判定Agent详细架构计划与任务目标.docx |

# 1. 核心判断

• 该 Agent 读取 C0、C1、C2 和 C5 摘要，输出 DemandTriageCard、MissingInfoChecklist、RouteDecision 和 PatchDraft。

• 判断范围覆盖需求完整性、仿真目标、工艺阶段、材料和几何缺口、证据等级、风险等级和人工确认需求。

• 工艺判断需要说明来源类型，公开资料和经验结论只能进入候选或低证据等级。

• 输出结果服务中心 Agent 调度，不能直接合并关键材料、工艺和求解字段。

# 2. 优先交付物

• demand_triage_schema.json，定义需求类型、工艺阶段、缺失项、风险和路由字段。

• triage_rules.yaml，沉淀需求分类、工艺判定和停止条件。

• sample_requests.jsonl，覆盖低风险准备、材料缺失、几何缺失、证据冲突和高风险执行请求。

• route_policy.md，说明何时交给材料、几何、工艺、RAG、脚本或人工节点。

# 3. 验收口径

• 用户输入能被稳定归类到可执行任务或缺失信息状态。

• 缺失项能映射到具体字段、责任 Agent 和追问模板。

• 风险升高时能停止自动推进，并要求中心 Agent 或人工确认。

• 所有判断均能回挂到本地文档、官方资料、材料卡、规则卡、案例卡或人工经验记录。

# 4. 资料依据

本节只保留支撑开发判断的资料来源。论文写作格式标准已移出正文，后续正式论文再按学校或标准要求恢复。

| 编号 | 来源 |
| --- | --- |
| S01 | 本项目内部资料. 5.28聊天记录总结.docx[Z]. Auto_Autoform思路整理, 2026. local://5.28聊天记录总结.docx |
| S02 | 本项目内部资料. 01_项目总览与系统架构.docx[Z]. Auto_Autoform思路整理, 2026. local://01_项目总览与系统架构.docx |
| S03 | 本项目内部资料. 02_上下文信息结构体详细架构计划与任务目标.docx[Z]. Auto_Autoform思路整理, 2026. local://02_上下文信息结构体详细架构计划与任务目标.docx |
| S04 | 本项目内部资料. 02_RAG工艺数据库详细架构计划与任务目标.docx[Z]. Auto_Autoform思路整理, 2026. local://02_RAG工艺数据库详细架构计划与任务目标.docx |
| S05 | Emergency Nurses Association. Emergency Severity Index Handbook, Fifth Edition[EB/OL]. . https://media.emscimprovement.center/documents/Emergency_Severity_Index_Handbook.pdf |
| S06 | ISO. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering[EB/OL]. . https://www.iso.org/standard/72089.html |
| S07 | MARRI H B, GUNASEKARAN A, GRIEVE R J. Computer aided process planning: A state of art review[J/OL]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 1998, 14: 261-268. https://doi.org/10.1007/BF01199818 |
| S08 | AutoForm Engineering. AutoForm Forming[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/ |
| S09 | AutoForm Engineering. AutoForm FormingSolver[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/autoform-formingsolver/ |
| S10 | AutoForm Engineering. AutoForm DieDesigner[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/autoform-diedesigner/ |
| S11 | LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval Augmented Generation for Knowledge Intensive NLP Tasks[EB/OL]. (2020-05-22). https://arxiv.org/abs/2005.11401 |
| S12 | Model Context Protocol. Architecture overview[EB/OL]. . https://modelcontextprotocol.io/docs/learn/architecture |
| S13 | YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[EB/OL]. (2022-10-06). https://arxiv.org/abs/2210.03629 |
| S14 | XU P, WU G, CHEN X, et al. Skill Discovery for Software Scripting Automation via Offline Simulations with LLMs[EB/OL]. (2025-04-29). https://arxiv.org/abs/2504.20406 |

# 5. 原文表格与任务清单

以下表格来自原文件，作为开发对象、字段、权限、流程、风险和验收资产继续保留。

表 1：核心定位 需求与工艺判定Agent承担前置分诊职责。它把模糊用户需求转化为可审计

核心定位 / 需求与工艺判定Agent承担前置分诊职责。它把模糊用户需求转化为可审计的任务分类、风险等级、信息缺口、工艺路线候选和下游任务路由，并把所有关键判断绑定到来源、规则或项目上下文。

表 2：目标；说明；可验收产物

| 目标 | 说明 | 可验收产物 |
| --- | --- | --- |
| G1 需求归一化 | 把自然语言需求转为任务类型、对象范围、输出期待和约束条件。 | DemandTriageCard |
| G2 分诊定级 | 依据风险、完备性、资源消耗和证据可信度形成 L1 至 L5 等级。 | TriageDecision |
| G3 工艺初筛 | 判断任务可能涉及拉延、修边、翻边、回弹或报告整理等路径。 | ProcessJudgementCard |
| G4 缺口提问 | 识别 CAD、材料、板厚、工序、目标和边界条件缺失项。 | MissingInfoChecklist |
| G5 下游路由 | 把任务分配给几何、材料、工艺、RAG、求解或报告模块。 | RoutingPlan |
| G6 审计追溯 | 保存来源、规则命中、置信度、人工确认需求和版本记录。 | AuditEvent |

表 3：依据；迁移到本项目；开发对象

| 依据 | 迁移到本项目 | 开发对象 |
| --- | --- | --- |
| 需求工程 | 需求需具备来源、边界、约束、验收和追溯关系。 | DemandTriageCard |
| 急诊分诊 | 先判严重程度和资源消耗，再决定处理通道。 | TriageDecision |
| CAPP | 从零件、材料和制造约束推导工艺路线候选。 | ProcessJudgementCard |
| AutoForm | 按官方模块边界拆分工艺、求解和结果任务。 | RoutingPlan |
| RAG | 关键判断绑定资料、案例、规则或官方文档证据。 | EvidenceBundle |
| MCP 与技能库 | 工具需求和脚本需求进入受控申请流程。 | ToolNeed 与 SkillNeed |

表 4：组件；职责；主要输出

| 组件 | 职责 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 需求入口解析器 | 抽取零件、材料、板厚、目标、附件和交付期待。 | RawIntent |
| 需求归一化器 | 把自然语言映射为任务类型和对象范围。 | NormalizedDemand |
| 硬门控器 | 检查越权、缺失核心字段、证据冲突和高风险动作。 | GateResult |
| 分诊分类器 | 综合风险、完备性、资源和置信度形成等级。 | TriageDecision |
| 工艺初筛器 | 给出工序链、关键参数域和潜在缺陷关注点。 | ProcessJudgementCard |
| 证据调度器 | 为材料、工艺、规则和案例生成检索请求。 | EvidenceQuery |
| 路由规划器 | 生成下游 Agent、输入视图和停止条件。 | RoutingPlan |
| 卡片写入器 | 提交 ContextPatch 草案、问题清单和审计记录。 | PatchDraft |

表 5：步骤；输入；处理；输出

| 步骤 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 用户原始需求 | 抽取意图、对象、文件、材料、板厚、目标和期限。 | RawIntent |
| S2 | RawIntent | 归一化为任务类型、约束、交付形式和已知字段。 | NormalizedDemand |
| S3 | NormalizedDemand | 执行高风险、缺字段和权限硬门控。 | GateResult |
| S4 | GateResult | 计算风险、资源、完备性和证据置信度。 | TriageDecision |
| S5 | TriageDecision | 生成工艺路线候选、缺口问题和证据查询。 | JudgementPackage |
| S6 | JudgementPackage | 形成下游任务图、ContextPatch 草案和审计事件。 | RoutingPlan |

表 6：特征组；关键字段；判定用途

| 特征组 | 关键字段 | 判定用途 |
| --- | --- | --- |
| 需求特征 | intent、deliverable、deadline、user_role | 识别任务类型和紧急度。 |
| 对象特征 | part_type、cad_ref、material、thickness、quality_goal | 判断仿真准备是否具备基础输入。 |
| 工艺特征 | operation、blank、bhf、drawbead、lubrication | 判断可能工艺路线和参数域。 |
| 证据特征 | source_count、evidence_grade、conflict_flag | 判断是否需要 RAG 补证或人工确认。 |
| 风险特征 | permission_risk、execution_risk、physics_risk | 决定分诊等级和下游审批需求。 |

表 7：等级；判定条件；处理通道；典型输出

| 等级 | 判定条件 | 处理通道 | 典型输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 立即拦截 | 涉及正式工程修改、缺少关键输入、证据冲突或物理风险高。 | 中心 Agent 与人工确认。 | 风险说明、停止条件、资料清单。 |
| L2 优先补全 | 目标明确但 CAD、材料、板厚、工序或质量指标缺失。 | 需求追问、RAG 补证、几何和材料预检。 | 缺口问题、证据查询、预路由。 |
| L3 标准准备 | 输入较完整，可开展仿真准备和初始工艺判断。 | 几何、材料、工艺设置 Agent。 | 任务卡、工艺候选、补丁草案。 |
| L4 轻量处理 | 以资料解释、模板整理、报告草稿或规则检索为主。 | RAG、报告或知识整理模块。 | 证据包、说明文本、引用列表。 |
| L5 澄清归档 | 需求过于笼统、对象范围不清或超出 AutoForm 场景。 | 澄清问题或归档为外部任务。 | 澄清提纲、外部依赖。 |

表 8：类型；触发语义；下游 Agent；核心输出

| 类型 | 触发语义 | 下游 Agent | 核心输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 可行性快筛 | 用户询问能否成形、风险区或是否值得建模。 | RAG、几何、材料。 | 初筛结论与缺口清单。 |
| D2 数据准备 | 用户给出 CAD、材料或板厚，希望整理仿真输入。 | 几何、材料。 | PartCard 与 MaterialCard。 |
| D3 工艺路线 | 用户要求拉延、修边、翻边或多工序方案。 | 工艺设置、RAG。 | ProcessJudgementCard。 |
| D4 参数调整 | 用户关注开裂、起皱、减薄、回弹或面品。 | 诊断、工艺、RAG。 | 调整候选与验证计划。 |
| D5 求解准备 | 用户希望提交求解或复制算例。 | 中心、求解执行。 | RunPlan 与审批需求。 |
| D6 报告说明 | 用户要求形成报告、结论或证据说明。 | 报告、RAG。 | EvidenceBundle 与报告提纲。 |
| D7 资料建库 | 用户要求整理文献、标准、案例或技能卡。 | RAG、技能库。 | SourceCard 与入库任务。 |

表 9：推进层级；必需信息；缺失时动作

| 推进层级 | 必需信息 | 缺失时动作 |
| --- | --- | --- |
| 资料解释 | 主题、资料范围、期望输出形式。 | 追问范围并执行 RAG 检索。 |
| 仿真准备 | 零件、CAD、材料、板厚、目标工序、指标。 | 进入 L2，生成缺口清单。 |
| 工艺候选 | 工艺阶段、缺陷目标、约束、可用案例或规则。 | RAG 补证并标记置信度。 |
| 求解动作 | 工程文件、参数依据、工具权限、审批状态。 | 进入 L1 或人工确认。 |

表 10：对象；用途；关键字段

| 对象 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| DemandTriageCard | 保存归一化需求和分诊等级。 | intent、known_inputs、missing_inputs、level |
| TriageDecision | 记录硬门控、评分和分类理由。 | gate_hits、risk_score、resource_need、confidence |
| ProcessJudgementCard | 保存工艺路线候选和初步约束。 | route_candidates、key_parameters、defect_focus |
| MissingInfoChecklist | 保存追问问题和字段状态。 | question、field_path、priority、blocking |
| RoutingPlan | 保存下游 Agent、输入视图和停止条件。 | agent_id、context_scope、acceptance、handoff |
| EvidenceBundle | 保存证据摘要、来源、限制和适用范围。 | evidence_refs、summary、scope、grade |
| PatchDraft | 保存候选写入和审计信息。 | path、value、reason、risk、approval_need |

表 11：字段；含义；约束

| 字段 | 含义 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| request_id | 一次需求判定的唯一编号。 | 由中心 Agent 生成。 |
| raw_request | 用户原始需求摘要。 | 保留可追溯文本，不写入敏感长文本。 |
| normalized_intent | 归一化任务意图。 | 限定在 D1 至 D7 或澄清状态。 |
| known_inputs | 已确认工程输入。 | 字段需带来源和单位。 |
| missing_inputs | 阻塞或非阻塞缺失项。 | 阻塞项必须生成问题。 |
| triage_level | L1 至 L5 分诊等级。 | 须记录命中规则和置信度。 |
| routing_plan | 下游 Agent 与任务顺序。 | 不得包含未经审批的执行动作。 |
| evidence_queries | 需要 RAG 补证的问题。 | 每条查询绑定目的。 |

表 12：字段组；内容；主责检查

| 字段组 | 内容 | 主责检查 |
| --- | --- | --- |
| part_family | 覆盖件、加强件、支架类、盒形件或其他归类。 | 几何 Agent |
| route_candidates | 拉延、修边、翻边、整形、回弹补偿等候选。 | 工艺 Agent |
| key_parameters | 坯料、压边力、拉延筋、摩擦、板厚和材料。 | 工艺与材料 Agent |
| defect_focus | 开裂、起皱、减薄、回弹、面品和尺寸偏差。 | 诊断 Agent |
| evidence_refs | 官方资料、规则卡、案例卡或材料卡引用。 | RAG Agent |
| validation_plan | 建议的仿真准备、检查项和停止条件。 | 中心 Agent |

表 13：层级；可读内容；可写内容

| 层级 | 可读内容 | 可写内容 |
| --- | --- | --- |
| C0 | 当前视图、任务目标、允许动作。 | 无持久写入，只保存视图哈希。 |
| C1 | 当前任务卡和完成定义。 | DemandTriageCard、RoutingPlan。 |
| C2 | 已确认零件、材料、工艺和项目字段。 | 仅提交 PatchDraft。 |
| C5 | 规则、案例、材料、技能和官方资料摘要。 | EvidenceQuery 与引用关系。 |
| C6 | 审计记录、审批状态和规则命中。 | AuditEvent 与判定版本。 |

表 14：动作；权限要求；处理规则

| 动作 | 权限要求 | 处理规则 |
| --- | --- | --- |
| 归一化需求 | P2 | 允许写入任务卡候选字段。 |
| 生成缺口问题 | P2 | 允许写入 MissingInfoChecklist。 |
| 提出工艺候选 | P2 | 必须绑定证据或标记假设。 |
| 申请 RAG 展开 | P1 或 P2 | 写入 EvidenceQuery 和检索目的。 |
| 申请工具执行 | P5 | 只能形成 ToolNeed，由中心 Agent 审批。 |
| 合并正式字段 | P4 | 由中心 Agent 或人工审批执行。 |

表 15：里程碑；任务；输出物；验收

| 里程碑 | 任务 | 输出物 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 定义分诊标签 | triage_labels.yaml | L1 至 L5、D1 至 D7 可校验。 |
| M2 | 建设需求样本 | demand_cases.jsonl | 覆盖完整、缺失、冲突和越权样例。 |
| M3 | 实现字段抽取 | intent_parser.py | 能抽取材料、板厚、文件和目标。 |
| M4 | 实现硬门控 | gate_rules.yaml | 高风险样例进入 L1 或 L2。 |
| M5 | 实现路由规划 | routing_planner.py | 每类任务生成下游 Agent 序列。 |
| M6 | 接入 RAG 查询 | evidence_query接口 | 关键工艺判断带 EvidenceQuery。 |
| M7 | 生成补丁草案 | PatchDraft schema | 候选字段通过 schema 校验。 |
| M8 | 建立评测报告 | triage_eval_report.md | 输出分类、缺口和路由指标。 |

表 16：指标；判定方法；目标

| 指标 | 判定方法 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 分类一致性 | 样例集人工标签与模型输出对比。 | 核心类型稳定通过回归。 |
| 缺口召回 | 检查阻塞字段是否被列入问题清单。 | 关键字段不遗漏。 |
| 路由正确性 | 下游 Agent 序列与任务类型匹配。 | D1 至 D7 均覆盖。 |
| 证据覆盖 | 工艺候选是否绑定 EvidenceQuery 或 EvidenceRef。 | 关键判断全部带依据。 |
| 权限合规 | L1 与求解动作是否被自动执行。 | 不得绕过审批。 |
| 审计完整性 | 规则命中、置信度、版本和人工确认是否记录。 | 每次判定可回放。 |

表 17：样例层；数量建议；覆盖重点

| 样例层 | 数量建议 | 覆盖重点 |
| --- | --- | --- |
| 基础需求 | 20 至 30 条 | 常见可行性、材料、工艺和报告需求。 |
| 缺失需求 | 15 至 20 条 | 缺 CAD、材料、板厚、目标指标和工序信息。 |
| 冲突需求 | 10 至 15 条 | 材料与板厚冲突、目标与工艺阶段冲突。 |
| 高风险需求 | 10 至 15 条 | 正式工程修改、求解提交和参数合并请求。 |
| 边界需求 | 5 至 10 条 | 超出 AutoForm 场景或需要外部系统处理。 |

表 18：资产；用途；优先级

| 资产 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| demand_cases.jsonl | 保存真实和合成需求样例、人工标签和期望路由。 | 高 |
| triage_rules.yaml | 保存 L1 至 L5 硬门控和评分规则。 | 高 |
| process_route_catalog.yaml | 保存 D1 至 D7 到 Agent 和工艺对象的映射。 | 高 |
| missing_info_checklist.yaml | 保存不同任务类型的最小信息集。 | 高 |
| evidence_query_templates.md | 保存材料、工艺、缺陷和案例检索模板。 | 中 |
| triage_eval_report.md | 保存每轮分类、缺口、路由和权限评测结果。 | 中 |

表 19：对象；统一规则；开发落点

| 对象 | 统一规则 | 开发落点 |
| --- | --- | --- |
| 柔性脚本 | 所有 Agent 均可通过 L3 Planner、Policy Engine 和 Tool Controller 调用已登记柔性脚本。柔性脚本的服务目标，是减少重复检索、重复解析、重复写脚本和重复校验。 | 脚本结果写成 ScriptRunRecord、EvidenceRef 或 ContextPatchDraft；关键材料、工艺、求解和结论字段仍由中心 Agent、Validator 或人工节点合并。 |
| 上下文结构体 | 上下文结构体服务共享上下文和提升协作效率。长文本、日志、PDF 正文和完整资料留在 C3 至 C5，C0 只放当前角色所需摘要、字段和展开入口。 | 每个 Agent 配置 read_scope、write_scope、expand_scope、token_budget 和 redaction_rule；视图构造结果记录 view_hash 与 redaction_report。 |
| 工艺数据库 | 工艺数据库作为全体 Agent 可调用的工程证据层，覆盖材料、零件、工序、参数、缺陷、案例、脚本、结果和评审意见。 | 所有查询经过 QueryRouter、ACL、来源等级、版本和审批状态过滤；输出保持候选证据、候选参数或候选规则身份。 |
| Agent 边界 | 各 Agent 通过卡片和补丁协作，避免直接改写彼此内部状态。共享对象包括 TaskCard、ContextView、EvidenceBundle、SkillCard、ProcessCard 和 StageSummary。 | 跨 Agent 依赖以字段路径、证据引用、风险等级和审批点表达；并行开发以契约测试和样例回放收束。 |
| 中心治理 | 中心 Agent 负责任务图、权限、补丁合并、工具申请、质量门控和阶段复盘，专业 Agent 负责候选产物和证据说明。 | P4 用于关键状态合并，P5 用于受控工具执行和系统治理；专业 Agent 默认围绕 P1 至 P3 运行。 |

表 20：Agent；主要读取；主要写入；柔性脚本调用；工艺数据库调用

| Agent | 主要读取 | 主要写入 | 柔性脚本调用 | 工艺数据库调用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心 Agent | C1、C2、C3、C5、C6 | 合并关键字段、写 StageSummary 和 DecisionRecord | 可调用治理、压缩、校验和编排脚本 | 可查询授权范围内全部子库 |
| 需求与工艺判定 Agent | C0、C1、C2 摘要、C5 | 写 DemandTriageCard、MissingInfoChecklist 和 PatchDraft | 可调用需求解析、分诊和路由脚本 | 可查询材料、工艺、缺陷、案例和技能子库 |
| 几何与数据 Agent | C0、C2 几何切片、C4 文件引用、C5 | 写 GeometryCheck、DataRequirementCard 和低风险检查项 | 可调用 CAD 元数据、单位检查和文件索引脚本 | 可查询标准、材料基础、几何案例和文件规则 |
| 材料 Agent | C0、C2 材料切片、C4 材料工件、C5 | 写 MaterialSuggestion、ValidationReport 和 ContextPatchDraft | 可调用材料字段清洗、曲线检查和来源核验脚本 | 可查询材料库、标准、AutoForm 材料资料和企业材料卡 |
| 工艺规划 Agent | C0、C2 零件材料摘要、C5 规则案例 | 写 ProcessCandidate、SimulationPlanDraft 和验证计划 | 可调用工艺参数表、规则匹配和候选方案生成脚本 | 可查询规则库、案例库、缺陷库、工具库和脚本库 |
| RAG 检索 Agent | C0 查询意图、C5 授权资料 | 写 EvidenceBundle、retrieval_run 和失败样例 | 可调用解析、分块、索引和重排脚本 | 作为数据库服务入口执行受控检索 |
| 柔性脚本与技能 Agent | C0、C5 SkillCard、C6 脚本审计 | 写 SkillCard、ValidationReport 和失败模式 | 负责登记、验证、淘汰和组合脚本 | 可查询 ToolCard、SkillCard、案例和失败记录 |
| 求解执行 Agent | C0、C2 求解计划、C4 工程日志、C6 | 写 SolverStatus、ToolLog 和候选结果引用 | 可调用提交前检查、日志解析和运行监控脚本 | 可查询求解案例、工具说明和失败修复记录 |
| 后处理 Agent | C0、C2 结果字段、C4 云图表格 | 写 ResultEvidenceCard 和低风险指标 | 可调用云图索引、表格抽取和指标汇总脚本 | 可查询结果证据库、缺陷规则和案例库 |
| 报告 Agent | C0、C2 已确认字段、C3 摘要、C4 证据 | 写 ReportDraft 和 CitationPlan，不合并工程结论 | 可调用证据汇总、图表清单和格式检查脚本 | 可查询已授权证据、标准摘要和报告模板 |

表 21：名称；含义；使用要求

| 名称 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求与工艺判定 Agent | 入口分诊、风险等级、缺失字段、下游路由。 | 避免与工艺规划 Agent 混名；上下文表中的旧称统一映射到该名称。 |
| 工艺规划 Agent | 工艺路线候选、参数窗口、仿真任务书和验证计划。 | 工艺设置可作为其内部能力或后续执行子模块，文档标题统一使用工艺规划 Agent。 |
| Script-L0 至 Script-L4 | 柔性脚本分层。 | 与分诊等级区分，所有脚本层级统一加 Script 前缀。 |
| Triage-L1 至 Triage-L5 | 需求分诊等级。 | 与脚本层级区分，所有分诊等级统一加 Triage 前缀。 |
| 几何与数据 Agent 的 P3 | 仅覆盖客观、低风险检查写入。 | 材料正式曲线、工艺参数、求解设置和工程结论仍走候选补丁与审批。 |

# 6. 本轮处理记录

• 已按开发文档用途重写首页结构，日常阅读先看核心判断、交付物和验收口径。

• 已保留原文表格，便于继续转成 schema、fixtures、policy、evals 和接口文档。

• 后续若新增外部资料，必须同步登记 URL、DOI、版本、访问日期、许可状态或内部文件路径。

# 7. 软件界面接入补充

用户输入区直接服务需求分诊，输出缺失项、风险等级、追问模板和下一步路由。

• 用户输入面板提交 UserRequestDraft，中心 Agent 创建 TaskCard 后交给需求与工艺判定 Agent。

• 缺失信息清单在界面中以表单形式展示，每个字段带责任 Agent、证据需求和确认状态。

• 高风险或信息不足时，界面显示停止原因和人工确认入口。

| 接入对象 | 前端展示 | 后端来源 | 写回边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | 任务输入框、附件引用、约束选择 | UserRequestDraft、TaskCard | 提交到中心 Agent，不直接写 CanonicalState。 |
| 状态总结 | 阶段、缺失项、风险、下一步 | StageSummary、AgentStatus、DecisionRecord | 只读展示，确认动作生成 ContextPatch。 |
| Agent 图谱 | 节点状态、连接传输、高亮外圈 | RunEvent、AgentStatus、AgentEdgeStatus | 图谱状态进入 UIState。 |
| 命令输出 | 类似 cmd 的 ConsoleLine 流 | ScriptRunRecord、ToolRequest、AuditEvent | 日志只引用工件，不塞入 C0。 |
| API Key | 设置弹窗、掩码、连接测试 | CredentialProfile、后端密钥读取 | 前端不持久化明文 Key。 |
| token 用量 | 本轮总量、分 Agent 用量、预算条 | API response usage、Usage API、RunUsageAccumulator | 统计进入 RunUsageRecord。 |

资料依据：OpenAI API Overview、OpenAI Production Best Practices、OpenAI Usage API Reference、OpenAI Responses API Reference、Apple Human Interface Guidelines，以及本目录既有中心 Agent、上下文结构体、RAG、柔性脚本和整体 Vibecoding 开发文档。