# 柔性脚本 L0 至 L4 开发说明

# 0. 开发步骤与 P 级清单

本节为执行入口。P0 必须先完成，P1 紧随其后，P2 进入扩展阶段，P3 只做预留或后续增强。

| P级 | 顺序 | 开发步骤 | 开发清单 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1 | 定义 SkillCard | 脚本名称、输入、输出、权限、依赖、验证器、失败模式 | 每个脚本有可审查说明 |
| P0 | 2 | 建立脚本注册表 | script_registry.yaml 标注 L0 至 L4、调用 Agent、允许动作、禁用动作 | 脚本权限边界清晰 |
| P1 | 3 | 实现 ConsoleLine 输出 | timestamp、level、source_agent、tool_id、message、artifact_ref、redaction_status | 命令输出窗口可追溯 |
| P1 | 4 | 实现验证器 | 参数检查、结果检查、日志检查、回滚检查 | 脚本失败能生成 FailureSummary |
| P2 | 5 | 接入 Skill Retriever | 按任务、工具、输入对象和风险等级召回脚本 | 脚本复用进入 RAG 和中心治理链路 |

| 文档用途 | 把高频操作沉淀为可发现、可验证、可审计、可复用的脚本技能层。 |
| --- | --- |
| 本轮处理 | 删除论文式包装，保留技术判断、任务拆分、验收口径、资料依据和原文表格资产。 |
| 备份位置 | tmp/original_docx_backup/20260531_225735/04_柔性脚本L0至L4详细架构计划与任务目标.docx |

# 1. 核心判断

• 柔性脚本服务 Agent 便捷执行，正式工程写入仍由中心治理链路控制。

• L0 至 L4 分层用于区分提示模板、只读工具、低风险处理、受控工程动作和高风险自动化流程。

• 脚本技能需要 SkillCard、输入输出 schema、权限等级、验证器、失败模式和回滚策略。

• 运行记录进入 ScriptRunRecord，保存版本、参数摘要、日志、工件引用和验证结果。

# 2. 优先交付物

• skill_card_schema.json，定义脚本名称、能力、入参、出参、权限、依赖、测试和失败模式。

• script_registry.yaml，登记 L0 至 L4 脚本、调用 Agent、允许动作和禁用动作。

• validators 目录，保存参数检查、结果检查、日志检查和回滚检查。

• script_eval_cases.jsonl，覆盖成功、权限拒绝、参数错误、执行失败和结果异常样例。

# 3. 验收口径

• 任一脚本调用都能追溯到 SkillCard、调用者、参数摘要、输出工件和验证结果。

• 高风险脚本需要人工确认或中心 Agent 审批。

• 脚本失败能生成 FailureSummary 和下一步建议。

• 脚本库可被 RAG 或 Skill Retriever 按任务、工具、输入对象和风险等级召回。

# 4. 资料依据

本节只保留支撑开发判断的资料来源。论文写作格式标准已移出正文，后续正式论文再按学校或标准要求恢复。

| 编号 | 来源 |
| --- | --- |
| S01 | Model Context Protocol. Specification[EB/OL]. . https://modelcontextprotocol.io/specification/2024-11-05/index. |
| S02 | AutoForm Engineering. AutoForm Forming[EB/OL]. . https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/. |
| S03 | AutoForm Engineering. AutoForm-FormingSolver[R/OL]. . https://www.autoform.com/media/autoform-forming/AutoForm-FormingSolver_en.pdf. |
| S04 | AutoForm Engineering. AutoForm-Sigma Systematic Process Improvement[R/OL]. . https://www.autoform.com/media/autoform-forming/AutoForm-Sigma_Systematic_Process_Improvement_en.pdf. |
| S05 | AutoForm Engineering. AutoForm-Compensator[R/OL]. . https://www.autoform.com/media/autoform-forming/AutoForm-Compensator_en.pdf. |
| S06 | YAO S, ZHAO J, YU D, et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models[EB/OL]. (2022-10-06). https://arxiv.org/abs/2210.03629. |
| S07 | WANG X, SONG Y, ZHANG S, et al. Executable Code Actions Elicit Better LLM Agents[EB/OL]. (2024-02-01). https://arxiv.org/abs/2402.01030. |
| S08 | GAO L, MALLADI S, CHEN J, et al. PAL: Program-aided Language Models[EB/OL]. (2022-11-18). https://arxiv.org/abs/2211.10435. |
| S09 | SHINN N, CASSANO F, GONZALEZ A, et al. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning[EB/OL]. (2023-03-20). https://arxiv.org/abs/2303.11366. |
| S10 | SCHICK T, DWIVEDI-YU J, DESSI R, et al. Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools[EB/OL]. (2023-02-09). https://arxiv.org/abs/2302.04761. |
| S11 | WANG G, XIE Y, JIANG Y, et al. Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models[EB/OL]. (2023-05-25). https://arxiv.org/abs/2305.16291. |
| S12 | HUANG S, RAY A, et al. Skill Discovery for Software Scripting Automation via Offline Simulations with LLMs[EB/OL]. (2025-04-28). https://arxiv.org/abs/2504.20406. |
| S13 | LEWIS P, PEREZ E, PIKTUS A, et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks[EB/OL]. (2020-05-22). https://arxiv.org/abs/2005.11401. |

# 5. 原文表格与任务清单

以下表格来自原文件，作为开发对象、字段、权限、流程、风险和验收资产继续保留。

表 1：源文档主题；本文承接方式；开发产物

| 源文档主题 | 本文承接方式 | 开发产物 |
| --- | --- | --- |
| 柔性脚本与离线技能库 | 扩展为L0至L4分层架构。 | 脚本库目录、SkillCard schema、验证器。 |
| C0至C6上下文分层 | 用于脚本输入、证据引用和阶段摘要。 | Context View、ContextPatch、EvidenceRef。 |
| P0至P5权限治理 | 控制脚本可读、可写、可执行范围。 | 权限矩阵、执行白名单、审批记录。 |
| RAG建库与索引 | 支撑脚本检索、案例检索和方法依据检索。 | BM25索引、向量索引、工具图索引。 |
| Codex分块工作流 | 转化为可验收开发任务和复盘文件。 | 任务清单、测试命令、复盘MD。 |

表 2：资料方向；可借鉴机制；在本项目中的落点

| 资料方向 | 可借鉴机制 | 在本项目中的落点 |
| --- | --- | --- |
| MCP工具协议 | 资源、提示、工具和安全边界。 | AutoForm MCP工具白名单与脚本调用入口。 |
| AutoForm产品资料 | 成形、稳健性分析、补偿等模块化能力。 | 按工程功能划分脚本目录和工具组。 |
| ReAct与CodeAct | 推理行动循环和代码动作接口。 | 任务规划后调用脚本，并用执行结果更新上下文。 |
| PAL与Toolformer | 程序辅助推理和工具使用选择。 | 将重复计算、文件处理和参数表操作交给脚本。 |
| Reflexion与Skill Discovery | 反馈反思、离线试错和技能沉淀。 | 建立L4技能工厂和失败修复记录。 |
| RAG | 面向知识密集任务的检索增强。 | 脚本、案例、材料和规则统一入库检索。 |

表 3：层级；名称；核心职责；主要产物；节省Agent工作的方式

| 层级 | 名称 | 核心职责 | 主要产物 | 节省Agent工作的方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L0 | 工具原子层 | 封装单个MCP工具或本地文件动作。 | ToolSpec、ToolLog、最小验证器。 | 减少工具schema反复解释。 |
| L1 | 参数化脚本层 | 封装高频单任务脚本。 | ScriptSpec、参数模板、单元测试。 | 减少重复写导入、解析、转换脚本。 |
| L2 | 场景流程层 | 组合多步脚本形成工程流程。 | WorkflowSpec、任务DAG、回滚点。 | 减少反复编排常见流程。 |
| L3 | 检索规划层 | 根据任务和上下文选择脚本。 | PlanCard、检索结果、调用计划。 | 减少盲目搜索和上下文堆叠。 |
| L4 | 技能工厂层 | 离线发现、试错、验证和入库。 | SkillCard、验证报告、失败模式库。 | 把一次经验变成长期资产。 |

表 4：目标；说明；验收方式

| 目标 | 说明 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 工具白名单 | 列出允许Agent调用的AutoForm、文件和上下文工具。 | 每个工具均有名称、schema、权限和风险等级。 |
| 最小封装 | 每个封装只执行一个确定性动作。 | 输入输出可用JSON Schema检查。 |
| 错误归一 | 将软件错误、文件错误和权限错误归为统一错误码。 | 错误码能触发上层修复策略。 |
| 日志返回 | 每次调用返回tool_id、版本、参数摘要和artifact_ref。 | 审计记录可回放。 |
| 最小验证 | 检查文件存在、字段存在、单位一致和返回状态。 | 失败时停止上层流程。 |

表 5：脚本类型；典型输入；典型输出；优先级

| 脚本类型 | 典型输入 | 典型输出 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程摘要提取 | 项目路径、版本、零件编号。 | ProjectCard、PartCard。 | 高 |
| 材料字段清洗 | 材料牌号、板厚、流动曲线引用。 | MaterialCard候选。 | 高 |
| 工艺参数生成 | 工序、压边力范围、润滑条件。 | ProcessDraft。 | 高 |
| 日志解析 | 求解日志、错误码、运行时间。 | SolverLogSummary。 | 中 |
| 结果表转换 | 减薄、FLD、回弹、测点表。 | ResultTable、EvidenceRef。 | 中 |
| 报告片段生成 | 阶段摘要、证据卡、结论候选。 | ReportBlock草案。 | 中 |

表 6：流程名称；步骤概述；关键验证；输出

| 流程名称 | 步骤概述 | 关键验证 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目初始化流程 | 建立任务卡、读取工程摘要、创建上下文目录。 | 路径、版本、零件编号完整。 | ProjectContext。 |
| 材料核验流程 | 检索材料候选、检查字段、生成缺失项。 | 牌号、板厚、曲线和来源可追溯。 | MaterialReview。 |
| 初始工艺准备流程 | 汇总零件、材料和目标，生成工艺候选。 | 参数范围有来源和风险等级。 | ProcessPatch。 |
| 求解前检查流程 | 检查输入完整性、权限和关键文件。 | 缺失项为零或有人工确认。 | PreRunGate。 |
| 结果摘要流程 | 解析结果表、生成证据卡和指标摘要。 | 指标单位、文件引用和阈值一致。 | ResultSummary。 |

表 7：字段；用途；示例

| 字段 | 用途 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| task_intent | 描述用户当前目标。 | 核验材料卡并生成缺失项。 |
| context_requirements | 列出调用脚本所需字段。 | material.grade、thickness、source_ref。 |
| retrieved_skills | 按分数列出候选SkillCard。 | material_card_review_v1。 |
| call_sequence | 给出脚本调用顺序。 | extract、normalize、validate、patch。 |
| risk_gate | 标注需要审批的节点。 | 材料正式字段合并需P4。 |
| fallback | 说明无命中或失败时的处理。 | 转人工补充材料曲线来源。 |

表 8：阶段；输入；处理；输出

| 阶段 | 输入 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现 | 历史任务、失败日志、人工操作记录。 | 统计高频任务和工具组合。 | SkillCandidate。 |
| 生成 | 官方资料、既有脚本、工具schema。 | 生成最小脚本或流程草案。 | DraftScript。 |
| 试错 | 沙箱工程、复制算例、测试材料。 | 限制轮次执行并记录错误。 | TrialReport。 |
| 验证 | schema、上下文、流程和物理规则。 | 四级验证并标注适用边界。 | ValidationReport。 |
| 入库 | 脚本、验证报告、失败模式。 | 生成SkillCard并建立索引。 | VerifiedSkill。 |

表 9：字段组；字段；说明

| 字段组 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 身份信息 | skill_id、name、version | 稳定标识、中文名称和版本号。 |
| 适用范围 | intent_tags、part_type、stage | 任务意图、零件类型和仿真阶段。 |
| 输入输出 | inputs、outputs、context_reads、context_writes | 明确需要读取和写入的上下文字段。 |
| 执行依赖 | tools、scripts、workflow | 列出依赖的L0、L1和L2资产。 |
| 治理属性 | permission、risk_level、approval_required | 绑定P0至P5权限和审批要求。 |
| 验证信息 | validators、test_cases、last_passed_at | 记录验证器和最近通过时间。 |
| 检索信息 | keywords、embedding_text、related_skills | 服务BM25、向量和图检索。 |
| 经验信息 | failure_modes、repair_notes、source_refs | 记录失败模式、修复经验和资料来源。 |

表 10：索引；适用对象；主要字段；作用

| 索引 | 适用对象 | 主要字段 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键词索引 | 脚本、工具、技能卡。 | name、keywords、tool_name。 | 快速定位明确工具和脚本。 |
| 向量索引 | 任务描述、失败记录、资料片段。 | embedding_text、summary。 | 召回语义相近经验。 |
| 结构化索引 | 材料、工艺、权限、阶段。 | stage、permission、risk_level。 | 过滤不可用或越权资产。 |
| 图索引 | 工具协同关系和流程依赖。 | depends_on、follows、replaces。 | 支持组合和替代方案。 |
| 证据索引 | 文献、标准、产品资料、测试记录。 | source_ref、date、license。 | 保证资料可追溯。 |

表 11：步骤；执行者；产物；质量门槛

| 步骤 | 执行者 | 产物 | 质量门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务识别 | 中心Agent | TaskCard。 | 任务类型和风险等级明确。 |
| 检索规划 | L3规划器 | PlanCard。 | 候选技能有验证状态。 |
| 权限检查 | Policy Engine | PermissionDecision。 | 读写执行权限匹配。 |
| 脚本执行 | L1或L2脚本 | ScriptRunRecord。 | 参数、版本和日志完整。 |
| 结果验证 | Validator | ValidationReport。 | schema和业务规则通过。 |
| 上下文写回 | Context Store | Patch或EvidenceRef。 | 字段路径和来源可追溯。 |
| 阶段摘要 | Context Compactor | StageSummary。 | 关键输入输出压缩保存。 |

表 12：层级；默认权限；允许动作；限制动作

| 层级 | 默认权限 | 允许动作 | 限制动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | P1至P3 | 读取工具状态、追加日志、低风险检查。 | 不得直接合并关键工程结论。 |
| L1 | P2至P3 | 生成候选卡片、候选补丁和证据引用。 | 不得越过验证器写正式字段。 |
| L2 | P2至P4 | 执行多步流程并在审批点暂停。 | 高风险工具调用需显式授权。 |
| L3 | P0至P2 | 检索、排序、提出调用计划。 | 不直接执行AutoForm写操作。 |
| L4 | 沙箱权限 | 离线生成、试错、验证和入库。 | 不接触正式项目文件。 |

表 13：验证级别；检查对象；失败处理

| 验证级别 | 检查对象 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| V1脚本级 | JSON Schema、参数类型、文件存在、返回码。 | 停止执行并记录ScriptError。 |
| V2上下文级 | ContextPath、EvidenceRef、单位、权限。 | 转为候选状态或请求补充来源。 |
| V3流程级 | 步骤依赖、审批点、回滚点、重复执行幂等性。 | 中断流程并回滚到最近检查点。 |
| V4物理级 | 材料曲线、板厚、摩擦、FLD、减薄和回弹规则。 | 标记工程风险并触发人工确认。 |

表 14：指标；定义；用途

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 复用率 | 脚本调用次数除以同类任务总次数。 | 衡量脚本库覆盖度。 |
| 时间节省率 | 人工或Agent基线耗时与脚本耗时的差值比例。 | 衡量效率收益。 |
| 一次通过率 | 无需修复即可通过验证的比例。 | 衡量脚本稳定性。 |
| 检索命中率 | L3规划器能找到有效技能的比例。 | 衡量索引质量。 |
| 人工介入率 | 执行过程中需要审批或补充资料的比例。 | 衡量风险和资料缺口。 |
| 回写合格率 | 写入上下文后通过schema和来源检查的比例。 | 衡量数据治理质量。 |

表 15：任务组；目标产物；验收标准

| 任务组 | 目标产物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 脚本库骨架 | flex_script_library目录和README。 | 目录、命名、版本和运行记录规范可用。 |
| L0工具原子 | 10个ToolSpec和最小封装。 | schema检查、日志返回和错误码通过。 |
| L1脚本 | 10至15个参数化脚本。 | fixtures回归测试通过。 |
| L2流程 | 3至5个场景流程。 | 可执行dry run并生成WorkflowRunRecord。 |
| L3规划器 | 任务分类和多路召回原型。 | 能对30个测试问题给出候选技能。 |
| L4工厂 | 离线试错模板和入库流程。 | 能把失败修复生成新版SkillCard。 |
| 验证器 | V1至V3基础验证。 | 能阻断schema、权限和流程错误。 |
| 指标看板 | 脚本调用和节省时间记录。 | 能输出复用率、通过率和失败原因。 |

表 16：阶段；重点；交付物；进入下一阶段条件

| 阶段 | 重点 | 交付物 | 进入下一阶段条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1基础骨架 | 目录、schema、日志和测试样例。 | ToolSpec、ScriptSpec、SkillCard草案。 | 基础脚本能在fixtures上运行。 |
| S2高频脚本 | 项目、材料、工艺和日志类脚本。 | L1脚本和单元测试。 | 一次通过率达到可接受阈值。 |
| S3流程组合 | 场景流程、审批点和回滚点。 | L2 WorkflowSpec。 | dry run和真实样例均可记录。 |
| S4检索规划 | 多路召回、重排和PlanCard。 | L3 Planner原型。 | 测试问题命中有效技能。 |
| S5离线工厂 | 失败修复、沙箱试错和版本入库。 | L4 TrialReport和Skill版本链。 | 新增技能可复测并可追溯。 |
| S6工程接入 | 与中心Agent、Context Store和MCP工具层联动。 | 端到端演示流程。 | 上下文写回和审计记录完整。 |

表 17：编号；脚本名称；层级；目标

| 编号 | 脚本名称 | 层级 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 工程摘要提取 | L1 | 读取项目路径、版本和零件基本信息。 |
| 02 | 上下文初始化 | L1 | 创建TaskCard、ProjectCard和审计记录。 |
| 03 | 材料字段核验 | L1 | 检查牌号、板厚、曲线和来源字段。 |
| 04 | 材料候选补丁生成 | L1 | 生成可审批的MaterialPatch。 |
| 05 | 工艺参数表生成 | L1 | 输出压边力、润滑、拉延筋候选表。 |
| 06 | 求解前缺失项检查 | L2 | 组合项目、材料和工艺检查。 |
| 07 | 日志错误归一 | L1 | 将求解或工具错误映射为统一错误码。 |
| 08 | 结果表标准化 | L1 | 把结果CSV转换为ResultTable。 |
| 09 | 证据卡生成 | L1 | 将文件、图表和指标登记为EvidenceRef。 |
| 10 | 阶段摘要压缩 | L2 | 生成StageSummary并控制上下文容量。 |

表 18：风险；表现；控制措施

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 接口风险 | 工具能力和授权边界不清。 | 先建工具白名单和最小封装。 |
| 越权风险 | 脚本直接改关键工程字段。 | 候选补丁加P4审批。 |
| 幻觉风险 | 运行时生成不存在的API调用。 | 优先调用已验证SkillCard。 |
| 证据风险 | 资料来源缺失或适用条件不明。 | 强制source_ref和访问日期。 |
| 物理风险 | 参数虽可运行但工程上不合理。 | V4规则和人工复核逐步增强。 |
| 膨胀风险 | 脚本库数量多但检索质量下降。 | 记录成功率并淘汰低价值技能。 |

表 19：对象；统一规则；开发落点

| 对象 | 统一规则 | 开发落点 |
| --- | --- | --- |
| 柔性脚本 | 所有 Agent 均可通过 L3 Planner、Policy Engine 和 Tool Controller 调用已登记柔性脚本。柔性脚本的服务目标，是减少重复检索、重复解析、重复写脚本和重复校验。 | 脚本结果写成 ScriptRunRecord、EvidenceRef 或 ContextPatchDraft；关键材料、工艺、求解和结论字段仍由中心 Agent、Validator 或人工节点合并。 |
| 上下文结构体 | 上下文结构体服务共享上下文和提升协作效率。长文本、日志、PDF 正文和完整资料留在 C3 至 C5，C0 只放当前角色所需摘要、字段和展开入口。 | 每个 Agent 配置 read_scope、write_scope、expand_scope、token_budget 和 redaction_rule；视图构造结果记录 view_hash 与 redaction_report。 |
| 工艺数据库 | 工艺数据库作为全体 Agent 可调用的工程证据层，覆盖材料、零件、工序、参数、缺陷、案例、脚本、结果和评审意见。 | 所有查询经过 QueryRouter、ACL、来源等级、版本和审批状态过滤；输出保持候选证据、候选参数或候选规则身份。 |
| Agent 边界 | 各 Agent 通过卡片和补丁协作，避免直接改写彼此内部状态。共享对象包括 TaskCard、ContextView、EvidenceBundle、SkillCard、ProcessCard 和 StageSummary。 | 跨 Agent 依赖以字段路径、证据引用、风险等级和审批点表达；并行开发以契约测试和样例回放收束。 |
| 中心治理 | 中心 Agent 负责任务图、权限、补丁合并、工具申请、质量门控和阶段复盘，专业 Agent 负责候选产物和证据说明。 | P4 用于关键状态合并，P5 用于受控工具执行和系统治理；专业 Agent 默认围绕 P1 至 P3 运行。 |

表 20：Agent；主要读取；主要写入；柔性脚本调用；工艺数据库调用

| Agent | 主要读取 | 主要写入 | 柔性脚本调用 | 工艺数据库调用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心 Agent | C1、C2、C3、C5、C6 | 合并关键字段、写 StageSummary 和 DecisionRecord | 可调用治理、压缩、校验和编排脚本 | 可查询授权范围内全部子库 |
| 需求与工艺判定 Agent | C0、C1、C2 摘要、C5 | 写 DemandTriageCard、MissingInfoChecklist 和 PatchDraft | 可调用需求解析、分诊和路由脚本 | 可查询材料、工艺、缺陷、案例和技能子库 |
| 几何与数据 Agent | C0、C2 几何切片、C4 文件引用、C5 | 写 GeometryCheck、DataRequirementCard 和低风险检查项 | 可调用 CAD 元数据、单位检查和文件索引脚本 | 可查询标准、材料基础、几何案例和文件规则 |
| 材料 Agent | C0、C2 材料切片、C4 材料工件、C5 | 写 MaterialSuggestion、ValidationReport 和 ContextPatchDraft | 可调用材料字段清洗、曲线检查和来源核验脚本 | 可查询材料库、标准、AutoForm 材料资料和企业材料卡 |
| 工艺规划 Agent | C0、C2 零件材料摘要、C5 规则案例 | 写 ProcessCandidate、SimulationPlanDraft 和验证计划 | 可调用工艺参数表、规则匹配和候选方案生成脚本 | 可查询规则库、案例库、缺陷库、工具库和脚本库 |
| RAG 检索 Agent | C0 查询意图、C5 授权资料 | 写 EvidenceBundle、retrieval_run 和失败样例 | 可调用解析、分块、索引和重排脚本 | 作为数据库服务入口执行受控检索 |
| 柔性脚本与技能 Agent | C0、C5 SkillCard、C6 脚本审计 | 写 SkillCard、ValidationReport 和失败模式 | 负责登记、验证、淘汰和组合脚本 | 可查询 ToolCard、SkillCard、案例和失败记录 |
| 求解执行 Agent | C0、C2 求解计划、C4 工程日志、C6 | 写 SolverStatus、ToolLog 和候选结果引用 | 可调用提交前检查、日志解析和运行监控脚本 | 可查询求解案例、工具说明和失败修复记录 |
| 后处理 Agent | C0、C2 结果字段、C4 云图表格 | 写 ResultEvidenceCard 和低风险指标 | 可调用云图索引、表格抽取和指标汇总脚本 | 可查询结果证据库、缺陷规则和案例库 |
| 报告 Agent | C0、C2 已确认字段、C3 摘要、C4 证据 | 写 ReportDraft 和 CitationPlan，不合并工程结论 | 可调用证据汇总、图表清单和格式检查脚本 | 可查询已授权证据、标准摘要和报告模板 |

表 21：名称；含义；使用要求

| 名称 | 含义 | 使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求与工艺判定 Agent | 入口分诊、风险等级、缺失字段、下游路由。 | 避免与工艺规划 Agent 混名；上下文表中的旧称统一映射到该名称。 |
| 工艺规划 Agent | 工艺路线候选、参数窗口、仿真任务书和验证计划。 | 工艺设置可作为其内部能力或后续执行子模块，文档标题统一使用工艺规划 Agent。 |
| Script-L0 至 Script-L4 | 柔性脚本分层。 | 与分诊等级区分，所有脚本层级统一加 Script 前缀。 |
| Triage-L1 至 Triage-L5 | 需求分诊等级。 | 与脚本层级区分，所有分诊等级统一加 Triage 前缀。 |
| 几何与数据 Agent 的 P3 | 仅覆盖客观、低风险检查写入。 | 材料正式曲线、工艺参数、求解设置和工程结论仍走候选补丁与审批。 |

# 6. 本轮处理记录

• 已按开发文档用途重写首页结构，日常阅读先看核心判断、交付物和验收口径。

• 已保留原文表格，便于继续转成 schema、fixtures、policy、evals 和接口文档。

• 后续若新增外部资料，必须同步登记 URL、DOI、版本、访问日期、许可状态或内部文件路径。

# 7. 软件界面接入补充

类似 cmd 的输出窗口应由柔性脚本和工具层事件驱动，所有输出都可追溯到 ScriptRunRecord。

• ConsoleLine 需要包含 timestamp、level、source_agent、tool_id、message、artifact_ref 和 redaction_status。

• 脚本运行开始、参数校验、工具输出、错误和验证结果逐行进入命令输出窗口。

• 高风险脚本显示审批状态，界面只能触发审批请求，执行仍由中心治理链路控制。

| 接入对象 | 前端展示 | 后端来源 | 写回边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | 任务输入框、附件引用、约束选择 | UserRequestDraft、TaskCard | 提交到中心 Agent，不直接写 CanonicalState。 |
| 状态总结 | 阶段、缺失项、风险、下一步 | StageSummary、AgentStatus、DecisionRecord | 只读展示，确认动作生成 ContextPatch。 |
| Agent 图谱 | 节点状态、连接传输、高亮外圈 | RunEvent、AgentStatus、AgentEdgeStatus | 图谱状态进入 UIState。 |
| 命令输出 | 类似 cmd 的 ConsoleLine 流 | ScriptRunRecord、ToolRequest、AuditEvent | 日志只引用工件，不塞入 C0。 |
| API Key | 设置弹窗、掩码、连接测试 | CredentialProfile、后端密钥读取 | 前端不持久化明文 Key。 |
| token 用量 | 本轮总量、分 Agent 用量、预算条 | API response usage、Usage API、RunUsageAccumulator | 统计进入 RunUsageRecord。 |

资料依据：OpenAI API Overview、OpenAI Production Best Practices、OpenAI Usage API Reference、OpenAI Responses API Reference、Apple Human Interface Guidelines，以及本目录既有中心 Agent、上下文结构体、RAG、柔性脚本和整体 Vibecoding 开发文档。