# AutoForm 多 Agent 软件界面开发说明

# 0. 开发步骤与 P 级清单

本节为执行入口。P0 必须先完成，P1 紧随其后，P2 进入扩展阶段，P3 只做预留或后续增强。

| P级 | 顺序 | 开发步骤 | 开发清单 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1 | 完成静态黑白布局 | 顶部栏、用户输入、状态总结、Agent 图谱、命令输出、token 窗口、API Key 弹窗 | 无数据时界面整齐且不重叠 |
| P0 | 2 | 实现 fixtures 回放 | RunEvent、AgentStatus、AgentEdgeStatus、ConsoleLine、TokenUsageSnapshot | 无后端也能演示一轮任务 |
| P1 | 3 | 实现 Agent 图谱动效 | 运行节点外圈高亮，传输连接光晕高亮，失败和等待状态可见 | 图谱状态与事件一致 |
| P1 | 4 | 实现 API Key 设置 | 后端代理、掩码、指纹、连接测试、清除 Key | 明文 Key 不进入前端持久化和日志 |
| P2 | 5 | 接入真实事件流 | 中心 Agent 通过 WebSocket 或 Server Sent Events 推送状态 | 低风险准备样例可端到端回放 |

| 文档用途 | 本轮结论 |
| --- | --- |
| 定位 | 定义 UI Workbench 的页面结构、状态事件、Agent 图谱、API Key 设置、token 用量、旧页面废弃策略和验收方式。 |
| 设计风格 | 黑白灰为主，参考 Apple HIG 的层级、一致性和适配原则，强调整齐、克制、可扫描。 |
| 接入边界 | 界面只消费结构化事件和状态快照，正式工程字段仍由中心 Agent、Validator 和人工确认链路处理。 |

# 1. 核心判断

• 该软件是一阶段 AutoForm 多 Agent 系统的工作台，优先服务开发调试和工程状态可视化。

• 页面必须包含用户输入、状态总结、命令输出、Agent 逻辑关系图、API Key 设置和 token 用量窗口。

• Agent 图谱使用节点和连接表达运行状态，正在工作的 Agent 使用外圈高亮，正在传输数据的连接使用光晕和流动线高亮。

• 旧页面进入废弃状态，后续不读取旧页面上下文、旧状态模拟数据和旧 prompt 文案。

• API Key 只在设置窗口录入，前端只显示掩码和指纹；浏览器页面不直接持有明文 Key。

# 2. 页面布局

| 区域 | 位置 | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶部栏 | 全宽顶部 | 项目名、运行状态、模型、Key 状态、总 token、停止按钮 | 高度稳定，状态变化不挤压其他区域。 |
| 用户输入 | 左上 | 任务输入框、附件入口、约束选择、提交按钮 | 输入后生成 UserRequestDraft，并能清晰显示待确认项。 |
| 状态总结 | 右上 | 当前阶段、已确认事实、缺失项、风险、下一步 | 信息来自 TaskCard、StageSummary 和 AgentStatus。 |
| Agent 图谱 | 中部主区域 | 中心 Agent、需求、几何、材料、工艺、RAG、脚本、求解预留、报告预留 | 运行节点外圈高亮，传输边带光晕，空闲状态清晰可辨。 |
| 命令输出 | 底部 | ConsoleLine 流、工具日志、脚本输出、错误和验证结果 | 支持按 Agent、level、tool_id 过滤，默认自动滚到底部。 |
| token 用量 | 右下 | 本轮输入、输出、缓存、总量、每个 Agent 分摊、预算进度 | 来自 response usage 与本地 RunUsageAccumulator。 |
| API Key 设置 | 弹窗或侧抽屉 | Key 输入、项目标识、连接测试、保存位置、失效提示 | 明文输入只在编辑态存在，保存后界面只显示掩码。 |

# 3. 视觉规范

• 颜色采用白、黑和灰阶，强调边框、层级和留白；状态色只用于错误、警告和成功标识。

• 字体采用系统字体栈：-apple-system、BlinkMacSystemFont、SF Pro Text、Segoe UI、sans-serif。

• 页面使用 12 列网格，间距基准为 8px，卡片半径不超过 8px，按钮和输入框高度固定。

• Agent 图谱节点使用圆角矩形或紧凑胶囊形，节点名称、状态、token 和最后事件时间固定位置展示。

• 高亮效果采用边框、阴影和细线光晕，不使用大面积渐变和装饰性背景。

# 4. 状态事件与数据模型

| 对象 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| UserRequestDraft | 保存用户输入和附件引用 | request_id、text、files、constraints、created_at |
| RunEvent | 驱动前端所有运行变化 | event_id、run_id、type、source_agent、target_agent、payload、timestamp |
| AgentStatus | 描述每个 Agent 的当前状态 | agent_id、label、state、progress、last_event、token_used、risk_level |
| AgentEdgeStatus | 描述 Agent 之间的数据传输 | from_agent、to_agent、state、payload_type、started_at、ended_at |
| ConsoleLine | 命令输出窗口的最小单元 | timestamp、level、source_agent、tool_id、message、artifact_ref、redaction_status |
| TokenUsageSnapshot | 展示本轮和分 Agent 用量 | run_id、agent_id、input_tokens、output_tokens、cached_tokens、total_tokens、budget_used_ratio |
| CredentialProfile | 描述 API Key 配置状态 | profile_id、provider、masked_key、key_fingerprint、storage_mode、last_test_status |

# 5. Agent 图谱状态规则

| 状态 | 节点表现 | 连接表现 | 触发事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| idle | 白底、浅灰边框、无外圈 | 浅灰细线 | run_created |
| queued | 浅灰底、虚线外圈 | 浅灰细线 | agent_queued |
| running | 白底、黑色双层外圈、轻微脉冲 | 来源边保持浅灰 | agent_started |
| streaming | 白底、黑色外圈、节点内显示输出点 | 连接外圈高亮并显示流动线 | agent_delta 或 edge_transfer |
| waiting | 白底、点状外圈、显示等待原因 | 相关连接暂停 | approval_required 或 missing_input |
| done | 白底、实线边框、右上角完成标记 | 连接恢复细线 | agent_completed |
| failed | 白底、深色粗边、错误标记 | 失败连接显示深色断点 | agent_failed 或 tool_failed |

# 6. API Key 与 token 用量

• 浏览器前端不直接调用 OpenAI API；本地或服务端后端负责持有 Key，并通过环境变量、密钥管理服务或系统凭据存储读取。

• 设置窗口支持一次性录入、连接测试、掩码展示、Key 指纹、清除 Key 和切换项目。

• 实时 token 用量来自单次 API 响应的 usage 字段；跨运行统计可在具备管理员权限时调用 Usage API。

• token 窗口至少展示本轮总量、当前 Agent 分摊、输入输出拆分、缓存 token 和预算进度。

• 所有 Key 测试、请求失败、超额、限速和认证错误都进入 ConsoleLine 与 AuditEvent。

# 7. 开发顺序

| 阶段 | 目标 | 产物 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-V1 | 静态黑白布局 | 页面骨架、网格、空状态、设置弹窗 | 无数据时整齐，窗口缩放不重叠。 |
| UI-V2 | 事件驱动状态 | RunEvent fixtures、AgentStatus store、ConsoleLine store | 可回放固定任务并更新状态。 |
| UI-V3 | Agent 图谱 | 节点、连接、高亮、状态过滤 | 运行节点和传输连接高亮准确。 |
| UI-V4 | API Key 设置 | CredentialProfile、后端代理、连接测试 | Key 不出现在前端持久化和日志中。 |
| UI-V5 | token 用量 | TokenUsageSnapshot、预算条、每 Agent 统计 | 单次调用与总量窗口一致。 |
| UI-V6 | 端到端接入 | 中心 Agent 事件流、专业 Agent 状态、脚本输出 | 用户输入到阶段总结可完整回放。 |

# 8. 资料依据

| 编号 | 来源 | 用于本文档的依据 | 链接 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | OpenAI API Overview | 说明 OpenAI API 使用 API keys 认证，密钥属于秘密信息，应通过服务器端环境变量或密钥管理服务安全加载。 | https://developers.openai.com/api/reference/overview |
| S02 | OpenAI Production Best Practices | 说明生产应用需要保护 API keys、使用环境变量或 secret management service、监控 usage、分离 staging 与 production 项目，并关注延迟与成本。 | https://developers.openai.com/api/docs/guides/production-best-practices |
| S03 | OpenAI Usage API Reference | 说明 Usage API 可以按时间桶、project、user、api_key、model 等维度获取 completions usage，并提供 Costs endpoint。 | https://platform.openai.com/docs/api-reference/usage |
| S04 | OpenAI Responses API Reference | 说明 Responses API 返回对象包含 token usage details，可用于本次调用的实时 token 统计。 | https://platform.openai.com/docs/api-reference/responses |
| S05 | Apple Human Interface Guidelines | 说明界面设计应重视层级、和谐、一致性，并适配不同窗口尺寸和显示条件。 | https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ |