# 5.28 对话开发主线整理

# 0. 开发步骤与 P 级清单

本节为执行入口。P0 必须先完成，P1 紧随其后，P2 进入扩展阶段，P3 只做预留或后续增强。

| P级 | 顺序 | 开发步骤 | 开发清单 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 1 | 确认开发主线 | 中心 Agent、专业 Agent、Context Store、RAG、MCP、Skill Library、UI Workbench | 后续文档引用主线一致 |
| P0 | 2 | 提取可执行资产 | schema、fixtures、policy、evals、docs、handoff | 总结能转成开发任务 |
| P1 | 3 | 登记风险 | 参数误用、上下文污染、工具越权、来源缺口、旧页面污染 | 风险有处理规则 |
| P1 | 4 | 维护资料缺口 | 缺 DOI、URL、访问日期、许可、版本的资料进入清单 | 资料补齐有责任入口 |
| P2 | 5 | 同步新需求 | 2026-06-01 UI 工作台需求进入增量记录 | 不回写到 5.28 原始对话 |

| 文档用途 | 把 5.28 原始对话压缩为可直接服务开发的主题、任务、风险和资料依据。 |
| --- | --- |
| 本轮处理 | 删除论文式包装，保留技术判断、任务拆分、验收口径、资料依据和原文表格资产。 |
| 备份位置 | tmp/original_docx_backup/20260531_225735/5.28聊天记录总结.docx |

# 1. 核心判断

• 项目主线为中心 Agent 调度、专业 Agent 分工、Context Store 外置状态、RAG 工艺数据库、MCP 工具层和离线 Skill Library。

• MVP 聚焦仿真准备，先形成任务图、字段字典、上下文视图、证据包、候选补丁和阶段摘要。

• 主要风险包括工程参数误用、上下文污染、工具越权、来源缺口、自动化范围过大和缺少回归样例。

• 后续开发应优先沉淀 schema、样例数据、评测问题、脚本技能卡和复盘模板。

# 2. 优先交付物

• topic_index.md，按中心调度、上下文、RAG、材料、工艺、脚本和验证主题索引原始对话。

• decision_log.md，记录已经形成的开发判断、依据和后续责任文件。

• risk_register.md，记录误用、权限、来源、上下文和自动化范围风险。

• asset_backlog.md，列出优先沉淀的 schema、fixtures、evals、policy 和 docs。

# 3. 验收口径

• 读者无需翻原始长对话即可理解一阶段开发边界。

• 每条开发主线能追溯到原始对话、总结文档或外部资料。

• 待验证事项和资料缺口有明确归属。

• 可直接作为整体开发计划和各 Agent 文档的内部依据。

# 4. 资料依据

本节只保留支撑开发判断的资料来源。论文写作格式标准已移出正文，后续正式论文再按学校或标准要求恢复。

| 编号 | 来源 |
| --- | --- |
| S01 | MCP Specification：https://modelcontextprotocol.io/specification/2024-11-05/index |
| S02 | MCP Basic Concepts：https://modelcontextprotocol.io/specification/2024-11-05/basic |
| S03 | AutoForm Forming：https://www.autoform.com/en/products/autoform-forming/ |
| S04 | AutoForm FormingSolver PDF：https://www.autoform.com/media/autoform-forming/AutoForm-FormingSolver_en.pdf |
| S05 | AutoForm Sigma PDF：https://www.autoform.com/media/autoform-forming/AutoForm-Sigma_Systematic_Process_Improvement_en.pdf |
| S06 | AutoForm Compensator PDF：https://www.autoform.com/media/autoform-forming/AutoForm-Compensator_en.pdf |
| S07 | Skill Discovery：https://arxiv.org/abs/2504.20406 |
| S08 | CodeAct：https://arxiv.org/abs/2402.01030 |
| S09 | PAL：https://arxiv.org/abs/2211.10435 |
| S10 | ReAct：https://arxiv.org/abs/2210.03629 |
| S11 | Reflexion：https://arxiv.org/abs/2303.11366 |
| S12 | MooseAgent：https://arxiv.org/abs/2504.08621 |
| S13 | AutoFEA：https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/34582 |
| S14 | FeaGPT：https://arxiv.org/abs/2510.21993 |
| S15 | OpenAI AGENTS.md Guide：https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md |
| S16 | OpenAI Codex Plans Cookbook：https://developers.openai.com/cookbook/articles/codex_exec_plans |
| S17 | OpenAlex Works API：https://developers.openalex.org/api-reference/works |
| S18 | Crossref REST API：https://www.crossref.org/documentation/retrieve-metadata/rest-api/ |
| S19 | NIST Materials Data Repository：https://www.nist.gov/programs-projects/materials-data-repository |
| S20 | NIMS MatNavi：https://mits.nims.go.jp/en/ |
| S21 | Materials Project API：https://docs.materialsproject.org/downloading-data/using-the-api |
| S22 | MatWeb：https://www.matweb.com/ |

# 5. 原文表格与任务清单

以下表格来自原文件，作为开发对象、字段、权限、流程、风险和验收资产继续保留。

表 1：说明 本总结主要依据本地 Word 聊天记录整理，网页端私有对话未被访问。文中涉

说明 / 本总结主要依据本地 Word 聊天记录整理，网页端私有对话未被访问。文中涉及外部资料时，采用本次公开网页核验结果补充来源；原聊天记录中存在部分括号式引用未保留 URL 的情况，因此相关条目在文末单独列出核验状态。

表 2：主线；源文档段落；主要内容；形成的结论

| 主线 | 源文档段落 | 主要内容 | 形成的结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统总体架构 | P0001 至 P0251 | 讨论中心 Agent、8 类子 Agent、AutoForm MCP 工具组、ContextPatch、MVP 任务链和柔性脚本文献基础。 | 第一版应先实现可运行的冲压仿真闭环，覆盖几何、材料、工艺、求解、后处理、诊断和报告。 |
| 共享上下文权限治理 | P0252 至 P0847 | 提出 P0 至 P5 的读写执行权限、字段级最低权限、ContextPatch 写入流程、字段锁和风险等级。 | 材料、工艺、求解和最终结论应由中心 Agent、规则校验器或人工节点控制合并。 |
| 柔性脚本与离线技能库 | P0848 至 P1305 | 围绕已验证 skillset、工具协同图、原子技能、离线试错、四级验证器和 Skill Card 展开。 | 柔性脚本应成为可检索、可验证、可审计的 AutoForm Skill Library。 |
| 上下文容量管理 | P1306 至 P2053 | 将上下文分为 C0 至 C6，并提出 Context View Builder、Context Compactor、StageSummary 和按需再水化。 | 共享上下文应被定位为外部化、结构化、可检索、可压缩、可再展开的工程记忆系统。 |
| RAG 建库与索引 | P2054 至 P2945 | 讨论 PDF、Word、Excel 入库方式，6 类知识子库，网络数据源，10 类索引和四阶段启动路线。 | RAG 应服务材料依据、案例依据、工艺依据、脚本依据和证据链，不限于文献问答。 |
| Codex 分块工作流 | P2946 至 P3197 | 讨论项目记忆文件、小任务模板、状态回写、并行边界、验证命令和 Git 工作流。 | 项目长期状态应写入仓库文件，短期任务在对话中处理，每个任务块都要能验收。 |

表 3：角色；建议职责；主要输出

| 角色 | 建议职责 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 中心 Agent | 任务图生成、子任务调度、上下文视图请求、ContextPatch 审核、阶段压缩触发。 | 任务 DAG、审批记录、阶段推进状态。 |
| 几何与数据 Agent | 导入 CAD、检查单位和法向、识别关键区域、维护几何引用。 | 几何检查报告、异常清单、工件引用。 |
| 材料 Agent | 检索材料卡候选，核查板厚、流动曲线、r 值、n 值、FLD 和摩擦条件。 | 材料候选补丁、材料可信度、缺失项清单。 |
| 工艺 Agent | 提出工序、压边力、拉延筋、润滑、坯料和模面设置方案。 | 工艺候选补丁、参数范围、风险说明。 |
| 求解执行 Agent | 在授权后提交求解，监控状态，收集日志和失败原因。 | 作业号、求解状态、日志引用。 |
| 后处理 Agent | 抽取减薄、FLD、起皱、回弹和面品指标，导出云图与表格。 | 结果指标、证据卡、风险区域。 |
| 诊断与优化 Agent | 结合结果、案例、规则和约束提出原因假设与调整建议。 | 诊断假设、候选调整、验证计划。 |
| 报告 Agent | 汇总上下文、证据、结果和审批，形成可追溯报告。 | 报告草稿、结论依据、未决问题。 |

表 4：权限；含义；典型使用者；关键边界

| 权限 | 含义 | 典型使用者 | 关键边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 只读权限 | 报告、问答、解释类 Agent | 只能读取必要上下文。 |
| P1 | 事实追加权限 | 日志、文件、求解监控、后处理数据收集 Agent | 可追加日志、文件索引和客观事实。 |
| P2 | 候选建议权限 | 材料、工艺、诊断、优化、柔性脚本 Agent | 可提交 ContextPatch，不能合并到正式字段。 |
| P3 | 低风险写入权限 | 几何检查、后处理、求解状态监控 Agent | 可写检查结果和后处理指标。 |
| P4 | 受控提交权限 | 中心 Agent、质量门控 Agent、人工审批节点 | 可合并材料、工艺、求解设置和关键结论。 |
| P5 | 执行与治理权限 | AutoForm MCP Server、执行控制器、系统管理员 | 可执行工具、提交求解、回滚版本和管理权限。 |

表 5：层级；名称；用途；典型内容

| 层级 | 名称 | 用途 | 典型内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| C0 | 当前模型窗口层 | 给当前 Agent 的最小必要上下文。 | 任务、角色、关键字段、证据摘要、允许动作。 |
| C1 | 当前任务卡层 | 稳定当前目标、子任务和未决问题。 | task_id、stage、active_agent、token_budget。 |
| C2 | 规范工程状态层 | 保存可寻址、可切片、可版本化的项目状态。 | project、part、material、process、simulation、results。 |
| C3 | 阶段摘要层 | 压缩长历史过程，供后续阶段检索。 | StageSummary、关键输入、关键结果、证据引用。 |
| C4 | 证据与工件层 | 保存重型文件，仅按需展开。 | CAD、AutoForm 工程、日志、云图、导出表格。 |
| C5 | 长期知识层 | 保存跨项目复用知识。 | Skill Card、材料库、规则库、案例库、模板。 |
| C6 | 审计与版本层 | 保存可追溯与可回滚记录。 | Patch、Commit、审批、版本链、回滚点。 |

表 6：环节；内容；工程价值

| 环节 | 内容 | 工程价值 |
| --- | --- | --- |
| 任务发现 | 从工艺功能自上而下生成任务，同时从 MCP 工具能力自下而上发现工具组合。 | 覆盖常见流程和长尾工具能力。 |
| 脚本生成 | 基于官方文档、工具白名单、既有脚本和上下文生成最小补丁或调用序列。 | 降低 API 幻觉和越权风险。 |
| 沙箱试错 | 在测试工程或复制算例中执行，最多修订 2 至 3 轮。 | 把错误反馈转化为可改进信号。 |
| 四级验证 | 依次检查脚本、上下文、仿真流程和成形物理合理性。 | 保证可运行、可追溯和工程上可接受。 |
| Skill Card 入库 | 记录输入输出、权限、风险、工具链、上下文字段、验证规则和失败模式。 | 使中心 Agent 能检索、组合和审计技能。 |

表 7：子库；内容；建议索引

| 子库 | 内容 | 建议索引 |
| --- | --- | --- |
| RAG-K1 文献与标准知识库 | 冲压成形、FLD、回弹、CAE 自动化、Agent 和柔性脚本文献，以及可合法使用的标准内容。 | 文档元数据、语义向量、BM25、年份和权限过滤。 |
| RAG-K2 材料与成形极限知识库 | 材料牌号、板厚、强度、n 值、r 值、流动曲线、FLC、摩擦条件和可信度。 | SQL 结构化字段、曲线引用、材料牌号精确检索。 |
| RAG-K3 AutoForm、MCP 与脚本技能库 | 工具说明、schema、脚本模板、已验证 Skill Card、失败修复记录和工具协同关系。 | Skill 索引、工具名检索、图索引。 |
| RAG-K4 缺陷诊断与工艺规则库 | 开裂、起皱、减薄、回弹、面品缺陷及对应工艺调整规则。 | RuleCard、缺陷类型过滤、语义检索。 |
| RAG-K5 仿真案例库 | 企业或公开案例的零件、材料、工艺、结果、诊断、调整动作和结局。 | 结构化相似度、案例向量、结果指标过滤。 |
| RAG-K6 证据与结果库 | 云图、日志、测点表、截面线、对比表、报告截图和人工评审意见。 | EvidenceCard、case_id、metric 和证据引用索引。 |

表 8：文件；用途

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| AGENTS.md | 保存项目规则、代码风格、测试命令、禁止事项和验收标准。 |
| PROJECT_BRIEF.md | 说明项目目标、使用者、主要场景和不做事项。 |
| ARCHITECTURE.md | 记录系统结构、模块关系、数据流和关键决策。 |
| TASKS.md | 保存任务编号、依赖、状态和验收标准。 |
| TESTING.md | 列出测试、lint、typecheck 和验证命令。 |
| CODEX_HANDOFF.md | 保存每轮 Codex 工作后的改动、验证、风险和下一步。 |

表 9：风险点；表现；建议处理

| 风险点 | 表现 | 建议处理 |
| --- | --- | --- |
| AutoForm 接口不充分 | 公开资料中未核验到官方 AutoForm MCP Server，脚本接口和工程文件能力可能受授权限制。 | 先建立受控 MCP 封装层和工具白名单，从可审计的导入、复制、提交、抽取、导出动作开始。 |
| 柔性脚本越权 | 脚本可能直接修改材料、压边力、拉延筋、补偿模面或最终结论。 | 所有关键字段先进入候选补丁，P4 或人工审批后合并，P5 仅负责执行已批准动作。 |
| RAG 证据被误用 | 公开论文、网页材料或材料数据库条目可能被直接当作工程参数。 | 每条检索结果附来源、适用条件、可信度、企业验证状态和是否需人工确认。 |
| 上下文膨胀 | 完整日志、云图说明、历史讨论和脚本库进入同一 prompt，导致噪声累积。 | 用 C0 至 C6 分层、Context View Builder、StageSummary 和证据引用控制输入。 |
| 外部引用缺口 | 源聊天记录中部分外部引用未保留 URL。 | 后续论文或项目申报材料中，应逐条补 DOI、URL、访问日期和许可状态。 |

表 10：资料；用途；核验情况

| 资料 | 用途 | 核验情况 |
| --- | --- | --- |
| 本地源文件 | 作为本总结的主要依据，摘要中的主题判断均回挂到段落编号。 | 5.28和GPT对话记录.docx，解析范围 P0001 至 P3197，含 22 个表格。 |
| Model Context Protocol 规范 | 支撑 MCP 可将资源、提示和工具暴露给客户端，以及工具安全治理要求。 | 已核验官方规范，见文档中的链接。 |
| AutoForm 官方产品资料 | 支撑 FormingSolver、Explorer、Sigma、Compensator 等模块能力的概括。 | 已核验 AutoForm 产品页与 PDF 资料。 |
| Skill Discovery 论文 | 支撑离线技能发现、执行反馈、预验证脚本库等柔性脚本设计。 | 已核验 arXiv 页面。 |
| CodeAct、PAL、ReAct、Reflexion | 支撑可执行代码动作、程序辅助推理、推理行动循环和反馈反思机制。 | 已核验 arXiv 页面。 |
| MooseAgent、AutoFEA、FeaGPT | 支撑 CAE 与有限元 Agent 方向的技术对照。 | 已核验 arXiv 或 AAAI 页面。 |
| OpenAI Codex 文档 | 支撑 AGENTS.md、分块任务、计划文档和验证记录等工程协作建议。 | 已核验 OpenAI Developers 文档和 Cookbook。 |
| OpenAlex、Crossref、NIST MDR、NIMS MatNavi、Materials Project、MatWeb | 支撑前期 RAG 数据源选择。 | 已核验公开资料入口；具体全文或数据下载权限需另行确认。 |

# 6. 本轮处理记录

• 已按开发文档用途重写首页结构，日常阅读先看核心判断、交付物和验收口径。

• 已保留原文表格，便于继续转成 schema、fixtures、policy、evals 和接口文档。

• 后续若新增外部资料，必须同步登记 URL、DOI、版本、访问日期、许可状态或内部文件路径。

# 7. 软件界面接入补充

2026-06-01 新增界面软件需求，作为后续开发增量进入项目主线。

• 新增 UI Workbench 主线：用户输入、状态总结、命令输出、Agent 逻辑关系图、API Key 设置和 token 用量。

• 该需求来自 2026-06-01 用户补充，不回写到 5.28 原始对话。

• 后续复盘需要把界面状态事件和 Agent 后端事件一起沉淀。

| 接入对象 | 前端展示 | 后端来源 | 写回边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户输入 | 任务输入框、附件引用、约束选择 | UserRequestDraft、TaskCard | 提交到中心 Agent，不直接写 CanonicalState。 |
| 状态总结 | 阶段、缺失项、风险、下一步 | StageSummary、AgentStatus、DecisionRecord | 只读展示，确认动作生成 ContextPatch。 |
| Agent 图谱 | 节点状态、连接传输、高亮外圈 | RunEvent、AgentStatus、AgentEdgeStatus | 图谱状态进入 UIState。 |
| 命令输出 | 类似 cmd 的 ConsoleLine 流 | ScriptRunRecord、ToolRequest、AuditEvent | 日志只引用工件，不塞入 C0。 |
| API Key | 设置弹窗、掩码、连接测试 | CredentialProfile、后端密钥读取 | 前端不持久化明文 Key。 |
| token 用量 | 本轮总量、分 Agent 用量、预算条 | API response usage、Usage API、RunUsageAccumulator | 统计进入 RunUsageRecord。 |

资料依据：OpenAI API Overview、OpenAI Production Best Practices、OpenAI Usage API Reference、OpenAI Responses API Reference、Apple Human Interface Guidelines，以及本目录既有中心 Agent、上下文结构体、RAG、柔性脚本和整体 Vibecoding 开发文档。