# AutoForm 多 Agent 全项目 Vibecoding 开发总计划

# 0. 总执行顺序

本文件是整个项目的 Vibecoding 主计划，覆盖 01 至 05 文档和各专业 Agent。开发按 R0 至 R12 推进，P0 轮次未通过验收前不进入 P1，P1 未通过验收前不进入 P2。

| 轮次 | P级 | 开发主题 | 主要交付物 | 严格验收效果 | 提前开发风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | P0 | 旧页面隔离与污染源清理 | docs/deprecated_ui_inventory.md、docs/ui_context_boundary.md、旧页面截图和问题清单 | 旧页面只作为问题来源，不进入新 schema、prompt、状态字段和 fixtures | 若跳过该轮，新 UI 会继承旧页面的状态命名和交互假设，后续上下文继续被污染。 |
| R1 | P0 | 项目骨架和全局契约 | repo_scaffold.md、naming_policy.md、schemas/index.md、policy/permission_matrix.md | frontend、backend、schemas、fixtures、policy、evals、docs、handoff 目录稳定；核心对象命名冻结 | 若先写 Agent，字段会各自演化，后续每个模块都要返工。 |
| R2 | P0 | 事件、状态和样例数据 | ui_event_schema.json、TaskCard、ContextPatch、EvidenceBundle、TokenUsageSnapshot、run_events_demo.jsonl | 所有 fixtures 通过 schema 校验；能表达用户输入、路由、节点运行、连接传输、命令输出和 token 变化 | 若没有 fixtures，前端和后端只能靠口头联调，无法回归。 |
| R3 | P0 | 黑白静态 UI 与本地回放 | UI 工作台骨架、runStore、consoleStore、usageStore、graphStore | 无后端也能回放一轮低风险准备流程；页面包含用户输入、状态总结、Agent 图谱、命令输出、API Key 状态、token 面板 | 若直接接真实 Agent，界面问题和后端问题会混在一起。 |
| R4 | P0 | 后端事件网关与凭据边界 | backend/runEvents、CredentialProfile、API Key 掩码、连接测试、RunUsageAccumulator | 前端能接收服务端事件；明文 Key 不进入前端持久化、命令输出、C0 和 StageSummary；usage 能聚合 | 若先做 Agent API 调用，Key 和 token 统计会散落在多个模块。 |
| R5 | P0 | 中心 Agent 与上下文内核 | center_agent、Task DAG、Agent Router、Context View Builder、ContextPatch Validator、AuditEvent | 用户输入能生成 TaskCard，中心 Agent 能分发任务、构造 C0、审查补丁、输出 RunEvent | 若中心 Agent 太晚做，专业 Agent 会直接互相调用或直接写状态。 |
| R6 | P1 | 需求判定与几何数据 Agent | DemandTriageCard、MissingInfoChecklist、PartCard、DataChecklist、CandidateValue | 用户需求能被分诊；几何和基础数据缺口能被列出；缺失项能进入 UI；候选值通过补丁写回 | 若材料或工艺先做，会在任务类型、几何字段和基础输入不稳定时产生假建议。 |
| R7 | P1 | 来源登记、RAG 最小检索与证据包 | source_registry.csv、card_schema.yaml、eval_queries.jsonl、EvidenceBundle API、证据抽屉字段 | 每条证据有来源、适用条件、限制和审核状态；检索评测可重复；UI 能展示证据摘要 | 若材料 Agent 早于 RAG 证据层，材料参数容易变成无依据候选。 |
| R8 | P1 | 材料 Agent | MaterialCard、MaterialGapList、MaterialPatch、ReviewRequest、材料冲突表 | 材料候选有来源等级和确认状态；冲突字段不能进入正式状态；UI 能展示材料缺口和证据 | 若材料直接合并正式字段，后续工艺规划会建立在未确认参数上。 |
| R9 | P1 | 工艺规划 Agent | ProcessPlanCard、OperationRoute、ParameterCandidate、SimulationPlan、ProcessContextPatch | 能生成候选路线、参数窗口和验证计划；每个关键建议绑定 EvidenceBundle；不提交真实求解 | 若工艺规划早于材料、几何和证据层，会输出不可验证工艺路线。 |
| R10 | P2 | 柔性脚本 L0 至 L2 | SkillCard、script_registry.yaml、ConsoleLine、validators、ScriptRunRecord | 只接只读和低风险脚本；命令输出可追溯；脚本失败生成 FailureSummary | 若脚本先做或越级做 L3/L4，会绕开权限、审计和人工确认。 |
| R11 | P2 | 低风险端到端回放 | evals/e2e_ui_prepare_case.json、handoff/ui_prepare_report.md、StageSummary | 用户输入到阶段总结可完整回放；包含 UI、中心、需求、几何、RAG、材料、工艺、脚本事件；不执行真实 AutoForm 求解 | 若没有这一轮，无法证明模块之间的契约真正闭合。 |
| R12 | P3 | AutoForm 工具、高风险脚本和报告预留 | solver adapter、postprocess adapter、optimization adapter、report adapter、approval policy | 只保留接口和模拟事件；真实执行需另开安全评审和人工确认流程 | 若提前做真实求解和报告，错误参数会直接进入工程结论。 |

# 1. Agent 开发先后与风险

Agent 的开发顺序必须服从状态、证据和权限链路。中心 Agent、上下文和事件流先稳定，专业 Agent 才能进入真实接入。

| 顺序 | Agent 或模块 | 开始轮次 | 顺序要求 | 提前开发可能出的问题 | 必须预留的 API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心 Agent | R5 | 必须先于专业 Agent 的真实接入 | 中心 Agent 负责 TaskCard、路由、ContextView、补丁审查和事件流。先做专业 Agent 会导致状态写入、权限和事件格式失控。 | 预留 route_task、build_context_view、review_patch、emit_run_event、close_stage |
| 2 | 需求与工艺判定 Agent | R6 | 第一个专业 Agent | 它决定任务类型、缺失信息、风险等级和路由。若跳过它，后续 Agent 会在需求不明确时工作。 | 预留 triage_request、build_missing_info、route_next_agent |
| 3 | 几何与数据 Agent | R6 | 跟在需求判定后 | 几何、板厚、材料基础和文件引用是材料与工艺判断的输入。若材料或工艺先做，候选值缺少对象基础。 | 预留 build_part_card、check_data, propose_candidate_value |
| 4 | RAG 检索 Agent | R7 | 早于材料和工艺的证据建议 | 材料与工艺建议需要来源支撑。若 RAG 太晚接入，专业 Agent 会产生无来源候选。 | 预留 query_evidence、pack_evidence_bundle、expand_source |
| 5 | 材料 Agent | R8 | 在 RAG 和几何数据后 | 材料字段必须绑定来源、单位、适用条件和确认状态。提前做材料 Agent 容易把公开资料直接写成工程参数。 | 预留 build_material_card、detect_material_gap、review_material_conflict |
| 6 | 工艺规划 Agent | R9 | 在材料和几何稳定后 | 工艺路线依赖零件对象、材料、证据和风险。提前做会形成不可验证路线。 | 预留 build_process_plan、propose_parameter_window、build_simulation_plan |
| 7 | 柔性脚本 Agent | R10 | 先做 L0 至 L2 | 脚本需要权限、注册表、验证器和日志格式。提前做高风险脚本会绕开治理链路。 | 预留 get_skill_card、run_low_risk_script、emit_console_line、validate_script_result |
| 8 | 求解执行、后处理、诊断、报告 Agent | R12 | 只预留，不进入一阶段真实执行 | 这些 Agent 会影响工程结果和报告结论，必须等状态、证据、权限、回滚和人工确认稳定。 | 预留 adapter 接口、模拟事件、审批策略 |

# 2. 必须预留的 API 与接口

每个模块开发时必须保留下列 API 或适配口。接口先以 schema 和 fixtures 固定，再接真实实现。

| 接口 | 用途 | 出现轮次 | 核心字段 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ui_event_api | 前端订阅后端 RunEvent | R2 至 R4 | event_id、run_id、type、source_agent、target_agent、payload、timestamp | 事件 schema 必须向后兼容，新增字段只能追加 |
| credential_api | API Key 配置和连接测试 | R4 | profile_id、provider、masked_key、key_fingerprint、last_test_status | 明文 Key 只在后端或本地安全存储短暂存在 |
| usage_api | token 用量聚合 | R4、R11 | input_tokens、output_tokens、cached_tokens、total_tokens、agent_id、run_id | 单次响应 usage 进入累计器，前端只读快照 |
| context_api | Context View 和 ContextPatch | R5 | task_id、agent_id、read_scope、write_scope、patch、evidence_refs | 专业 Agent 不直接读完整状态，不直接写正式字段 |
| evidence_api | RAG 证据包 | R7 | source_refs、summary、applicability、limitation、confidence、review_status | 所有材料和工艺建议必须能挂证据包 |
| script_api | 低风险脚本调用 | R10 | skill_id、caller_agent、params_hash、artifact_refs、validation_report | L3/L4 高风险脚本只保留接口 |
| autoform_adapter_api | AutoForm 工具预留 | R12 | project_ref、operation_type、approval_id、dry_run、artifact_ref | 一阶段只允许 dry_run 和模拟事件 |

# 3. 分轮严格验收

每轮验收不以能跑通一次为准，必须能重复回放、能失败、能拒绝越权、能追溯来源。

| 轮次 | 验收类型 | 检查方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | 旧页面污染检查 | 全文搜索旧页面状态名、旧 prompt 文案、旧模拟数据引用 | 新 schema、fixtures、docs 中不得引用旧页面字段；只允许出现在 deprecated 清单 |
| R1 | 契约检查 | schema 校验、命名表检查、目录存在检查 | 核心 schema 全部通过校验；目录和命名与文档一致 |
| R2 | fixtures 检查 | 用 fixtures 回放一条 run，检查事件顺序和必填字段 | 事件无缺字段、无乱序、无无法识别的 agent_id |
| R3 | UI 检查 | 桌面宽度和窄屏宽度截图；检查重叠、溢出、状态变化 | 所有区域可见；运行节点和连接高亮准确；黑白灰为主 |
| R4 | 凭据和 token 检查 | 搜索日志和前端存储；模拟认证失败；比对 usage 统计 | 明文 Key 零泄漏；token 面板与 usage 快照一致 |
| R5 | 中心 Agent 检查 | 输入任务后检查 TaskCard、路由、ContextView、Patch 审查和 RunEvent | 中心 Agent 能拒绝越权补丁，能生成 StageSummary |
| R6 | 需求和几何检查 | 输入缺字段样例、异常单位样例和低风险完整样例 | 缺失项、责任 Agent、确认状态和候选补丁都正确 |
| R7 | RAG 检查 | 检索评测 Recall、禁止证据、来源完整性、证据包字段 | 每条证据有来源和适用条件；禁止证据不得进入 EvidenceBundle |
| R8 | 材料检查 | 材料缺失、来源冲突、单位冲突、人工确认样例 | 未确认材料不进入正式字段；冲突能在 UI 展示 |
| R9 | 工艺检查 | 路线候选、参数窗口、待验证项、证据绑定检查 | 工艺计划只输出候选，不触发真实求解 |
| R10 | 脚本检查 | 低风险脚本成功、参数错误、权限拒绝、验证失败样例 | 所有脚本输出进入 ConsoleLine；失败有 FailureSummary |
| R11 | 端到端检查 | 从用户输入完整回放到 StageSummary | 所有模块事件闭环；无真实 AutoForm 求解；所有关键建议可追溯 |
| R12 | 预留检查 | adapter 接口和审批策略检查 | 高风险动作默认禁用；dry_run 和模拟事件可用 |

# 4. 第一阶段范围

• 第一阶段只完成低风险仿真准备闭环，覆盖用户输入、状态总结、Agent 图谱、命令输出、API Key 设置、token 用量、中心调度、需求判定、几何数据、RAG 证据、材料候选、工艺候选和低风险脚本。

• 第一阶段不提交真实 AutoForm 求解，不自动生成正式工程结论，不执行 L3 或 L4 高风险脚本。

• 所有材料、工艺和脚本建议均保持候选状态，正式写入必须经过 ContextPatch、Validator、证据检查和人工确认策略。

# 5. 第一轮到第三轮实际开工清单

| 优先级 | 立即开工项 | 对应轮次 | 文件或目录 | 完成后才能做什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 旧页面隔离清单 | R0 | docs/deprecated_ui_inventory.md | 仓库骨架和新 UI 状态命名 |
| P0 | 仓库骨架 | R1 | frontend、backend、schemas、fixtures、policy、evals、docs、handoff | 全局 schema 和 fixtures |
| P0 | 核心 schema | R2 | ui_event_schema、TaskCard、ContextPatch、EvidenceBundle、TokenUsageSnapshot | UI fixtures 和状态 store |
| P0 | 回放 fixtures | R2 | run_events_demo、e2e_prepare_case | 静态 UI 和本地回放 |
| P0 | 黑白 UI 骨架 | R3 | 用户输入、状态总结、Agent 图谱、命令输出、API Key、token 面板 | 事件回放和图谱高亮 |

# 6. 资料依据

| 来源文档 | 用于本计划的依据 |
| --- | --- |
| 01_项目总览与系统架构.docx | 一阶段边界、共享能力、状态治理、UI 工作台纳入范围 |
| 02_项目中心Agent详细架构计划与任务目标.docx | 中心 Agent、Task DAG、Agent Router、RunEventStream、补丁审查 |
| 02_上下文信息结构体详细架构计划与任务目标.docx | C0 至 C6、ContextView、ContextPatch、UIState、审计记录 |
| 02_RAG工艺数据库详细架构计划与任务目标.docx | 来源登记、卡片 schema、检索 fixtures、EvidenceBundle |
| 03_需求与工艺判定Agent详细架构计划与任务目标.docx | 需求分诊、缺失信息、路由策略和停止条件 |
| 03_几何与数据Agent详细架构计划与任务目标.docx | PartCard、DataChecklist、CandidateValue、几何准备状态 |
| 03_材料Agent详细架构计划与任务目标.docx | MaterialCard、材料缺失、来源优先级、冲突处理 |
| 03_工艺规划Agent详细架构计划与任务目标.docx | ProcessPlanCard、工艺路线、参数窗口、验证计划 |
| 04_柔性脚本L0至L4详细架构计划与任务目标.docx | SkillCard、脚本注册表、ConsoleLine、验证器 |
| 05_AutoForm多Agent软件界面开发说明.docx | UI 工作台、Agent 图谱、API Key、token 用量、黑白布局 |

# 7. 本轮重写记录

• 已把总计划重写为全项目 Vibecoding 主计划，覆盖 01 至 05 文档以及中心、上下文、RAG、需求、几何、材料、工艺和脚本 Agent。

• 已明确 R0 至 R12 的轮次、P 级、交付物、严格验收和提前开发风险。

• 已单独列出 Agent 开发先后、提前开发风险和必须预留的 API。

• 已把验收条件提高到可重复回放、可拒绝越权、可追溯来源和可记录失败。

# 8. R13至R20后续开发计划和资料读取要求

本节依据 2026-06-02 用户补充指令、当前文档已经完成的 R0 至 R12 规划、本地资料目录“VC开发文档\Auto_Autoform思路整理”的 13 个 DOCX 文件扫描结果、以及仓库中 docs/multi_agent_architecture.md 的后续阶段规划进行补充。R13 至 R17 单独作为企业数据和企业工艺 RAG 阶段，R18 至 R20 单独作为实时多 Agent 执行器阶段。后续开发涉及需求、架构、代码、测试、文档或验收时，必须先阅读该资料目录下与任务相关的文档，并在交付说明或复盘中写明已读文件、时间戳、采用结论和仍需验证的问题。

## 8.1 轮次规划

| 轮次 | 开发主题 | 主要交付物 | 严格验收标准 | 风险边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R13 | 企业数据接口契约 | schemas/enterprise_data_contract.schema.json；docs/enterprise_data_contract.md；企业数据字段字典；权限和保密等级表；脱敏样例数据包。 | 明确材料、几何、工艺路线、参数窗口、历史案例、质量规则、版本、负责人、来源、单位和保密等级。测试覆盖有效样例、缺字段、非法权限、过期版本和保密等级违规。 | 企业原始资料只进入受控样例、脱敏 fixture 或本地私有目录；正式建议仍保持候选状态。 |
| R14 | 数据接入与清洗 | autoform_agent/enterprise_ingestion.py；数据清洗报告；单位归一化规则；来源索引；隔离区记录。 | 能够接入表格、文本、历史案例和工艺规则数据；完成字段映射、单位统一、重复记录合并、异常值隔离、来源标识和版本记录。测试覆盖脏数据、缺单位、重复来源、冲突记录和权限过滤。 | 清洗阶段不得把低可信记录直接交给工艺规划 Agent；冲突和缺口必须进入待确认队列。 |
| R15 | 结构化工艺知识卡 | ProcessKnowledgeCard schema；知识卡生成器；知识卡校验器；企业案例到知识卡的转换 fixture。 | 每张知识卡包含适用材料、零件特征、工艺动作、关键参数窗口、质量风险、适用产线、证据来源、版本和限制条件。测试覆盖字段完整性、证据缺失、适用范围冲突和过期知识卡。 | 知识卡只承载可追溯候选知识；缺少来源或版本的经验不得进入正式检索索引。 |
| R16 | 工艺 RAG 检索和证据包 | 企业工艺检索索引；retrieval_api.md；EvidenceBundle；检索评测集；冲突证据标记规则。 | 检索结果必须返回 source_refs、evidence_refs、权限、版本、置信度、适用范围和冲突说明；EvidenceBundle 能被中心 Agent、工艺规划 Agent 和 UI 证据抽屉共同读取。测试覆盖证据充足、证据冲突、权限不足、版本过期和无结果。 | RAG 输出不得直接改写正式工程状态；只形成证据包和候选输入。 |
| R17 | 工艺规划 Agent 使用企业证据生成候选 | ProcessPlanCard；候选 ContextPatch；人工确认请求；企业证据驱动的端到端 fixture。 | process_planning_agent 使用 R16 EvidenceBundle 生成候选工艺卡和候选补丁；中心 Agent 审查后进入人工确认。测试覆盖证据充足、证据冲突、缺材料曲线、缺产线适用范围、人工拒绝和回滚。 | 人工确认前不得进入真实求解、真实 GUI 控制或正式报告结论。 |
| R18 | 实时执行器骨架 | agent_system/runtime.py；运行状态机；RunEvent 流；暂停、恢复和失败定位接口；执行器单元测试。 | 执行器能接收 AgentSystemRequest，读取中心计划，按 DAG 调度确定性专业 Agent，并逐步输出 planned、running、waiting_for_human、blocked、completed 等状态。测试覆盖成功、失败、暂停、恢复、人工等待和事件顺序。 | 骨架阶段只验证调度和事件语义；真实 AutoForm 执行仍受审批边界控制。 |
| R19 | 可用的实时多 Agent 执行器 | DAG 调度器；中心 Agent 与专业 Agent 适配器；事件回放；前端运行态视图；低风险准备链路演示。 | 能运行一条可复核的低风险准备链路，串联需求判定、几何数据、材料候选、工艺候选、中心审查、人工等待和事件回放。测试覆盖节点失败、证据缺失、人工拒绝、重复回放和前端事件恢复。 | R19 以可用执行链为目标，不扩大到企业数据闭环和真实生产结论。 |
| R20 | 企业工艺数据接入后的完整执行器 | 企业工艺 RAG；实时多 Agent 执行器；候选工艺规划；受控 AutoForm 执行规划；结果证据；报告草案。 | 从企业数据输入开始，经 RAG 检索、材料候选、工艺候选、中心审查、人工确认、受控 AutoForm 执行规划、结果证据和报告草案形成可追溯链路。所有关键输出都有 source_refs、evidence_refs、版本、权限、候选状态和审计事件。 | 不得混用候选状态和正式状态；真实求解、GUI 操作和报告结论必须保留审批与审计记录。 |

## 8.2 后续开发的强制资料读取规则

任何后续开发在改需求、架构、代码、测试、README、入门文档、复盘或交付物前，必须先阅读“VC开发文档\Auto_Autoform思路整理”中与任务相关的 DOCX 文件。

通用设计和总体路线先读 01_项目总览与系统架构.docx、AutoForm多Agent系统整体任务规划矛盾检查与Vibecoding开发计划.docx。

涉及企业数据、RAG、证据包和检索评测时，先读 02_RAG工艺数据库详细架构计划与任务目标.docx、02_上下文信息结构体详细架构计划与任务目标.docx。

涉及中心调度、任务路由、ContextPatch 或事件流时，先读 02_项目中心Agent详细架构计划与任务目标.docx、02_上下文信息结构体详细架构计划与任务目标.docx。

涉及需求判定、几何数据、材料候选或工艺规划时，分别阅读 03_需求与工艺判定Agent详细架构计划与任务目标.docx、03_几何与数据Agent详细架构计划与任务目标.docx、03_材料Agent详细架构计划与任务目标.docx、03_工艺规划Agent详细架构计划与任务目标.docx。

涉及脚本等级、执行风险、GUI 或结果审阅时，先读 04_柔性脚本L0至L4详细架构计划与任务目标.docx、05_AutoForm多Agent软件界面开发说明.docx，并结合本机 AutoForm 执行证据核对。

每次交付说明或复盘必须写明已读资料路径、文件时间戳、采用的设计结论、没有采用的原因和仍需补充验证的事项。

## 8.3 本次追加的资料依据

| 资料来源 | 用于本次追加的依据 |
| --- | --- |
| 用户 2026-06-02 补充指令 | 明确 R13 至 R20 的阶段名称，并要求把计划追加到本 DOCX 后面；同时要求后续所有开发阅读资料目录内的相关文档。 |
| 本 DOCX，保存前时间戳 2026-06-01 20:48:15 | 确认原文已经覆盖 R0 至 R12、第一阶段边界、Agent 开发顺序、预留 API 和验收要求，本次在其后追加 R13 至 R20。 |
| VC开发文档\Auto_Autoform思路整理，当前扫描到 13 个 DOCX | 作为后续开发的本地资料源目录；本次已抽取段落和表格摘要，检查结果保存在 tmp/docx_checks/autoform_thinking_docx_scan_summary.txt。 |
| 02_RAG工艺数据库详细架构计划与任务目标.docx，时间戳 2026-06-01 18:14:07 | 支撑 R13 至 R16 的企业数据、数据治理、检索、证据包和评测要求。 |
| 03_工艺规划Agent详细架构计划与任务目标.docx，时间戳 2026-06-01 18:14:07 | 支撑 R17 的工艺候选生成、证据使用、候选状态和人工确认边界。 |
| docs/multi_agent_architecture.md | 作为当前仓库内已经沉淀的 R13 至 R20 后续规划和验收标准来源，用于保持 DOCX 与代码仓库文档一致。 |

## 8.4 复盘判断

R13 至 R20 的价值在于把企业经验、证据治理和真实执行能力分层推进。R13 至 R17 先沉淀企业数据接口、清洗规则、知识卡、证据包和候选工艺规划，使系统具备可复核的工艺知识基础；R18 至 R20 再把实时多 Agent 调度、事件回放、人工确认和受控 AutoForm 执行串成闭环。这种安排可以把不可追溯的口头经验转化为可审计资料，把一次性窗口操作转化为可回放事件，把工艺建议限定在证据和权限边界内，从而形成后续开发可复用的资料资产、验证方法和执行边界。